Pasientvarsling med tilhørende tjenester for Trondheim kommune

PAVA SSA-D Bilag 4

Prosjekt- og Fremdriftsplan for etableringsprosjektet

Innhold

Innledning	3

Prosjekt og fremdriftsplan	3

Prosjektorganisering	4

Etablering av drift og forvaltning	6

Etablering av samhandling og administrative bestemmelser	7

Etablering av Utstyrstjenester og varekjøp	8

Avtalevarighet	9

# Prosjekt og fremdriftsplan

Tabellen nedenfor viser hovedmilepæler og -faser som naturlig inngår i en overordnet fremdriftsplan for gjennomføring av leveransen.

| Milepæl/ Fase | Milepæler/Viktige faser | Hovedansvar | Deltagelse | Tentativ plan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP0 | Avtale signert | Kunde/ Leverandør |  | 2019.09.13 |
| FASE 1 | Organisering og planlegging av etableringsfasen | Leverandør | Kunde |  |
| MP1 | Overordnet prosjekt- og fremdriftsplan er godkjent | Kunde |  | <+antall dager> |
| FASE 2 | Spesifiseringsfasen - Kravmapping - Samhandlingsplan - Overordnet driftsspesifikasjon - Dokumentplan - Detaljert fremdriftsplan | Leverandør | Kunde |  |
| MP2 | Overordnet driftsspesifikasjon, dokumentplan og fullstendige prosjektplaner er godkjent | Kunde | Leverandør | <+antall dager> |
| FASE 3 | Gjennomføring i henhold til prosjektplan hvor driftstjenester, driftsmiljø og detaljert driftsspesifikasjon og samhandlingsplan er etablert iht. overordnet driftsspesifikasjon, samt utarbeide testplan | Leverandør | Kunde |  |
| MP3 | Kunden har mottatt skriftlig melding om at driftsspesifikasjon og samhandlingsplan er ferdigstilt og løsningen er klar for Kundens akseptansetest | Leverandør |  | <+antall dager> |
| FASE 4 | Gjennomføring av akseptansetest | Kunde | Leverandør |  |
| MP4 | Akseptansetest godkjent | Kunde | Leverandør | <+antall dager> |
| FASE 5 | Oppstartsperiode | Kunde | Leverandør |  |
| MP5 | Løsningen er satt i ordinær drift | Leverandør | Kunde | 2019.12.01 |
| FASE 6 | Godkjenningsperiode | Kunde |  |  |
| MP6 | Leveringsdag | Kunde | Leverandør | 2020.02.01 |

| Krav Nr. | Beskrivelse av krav | Krav-kode | Svarkode Leverandør skal svare J/N/T om kravet oppfylles | Har Leverandør forbehold til kravet Beskrives i Vedlegg Forbehold | Type priselement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (M,B) | (J/N/T) | (J/N) | G/B/O |
| 1 | Leverandøren har fremdrifts- og resultatansvar for de milepæler og faser han har hovedansvar for angitt i tabellen over | M |  |  | B |
| 2 | Leverandøren skal fylle ut datoer for milepælene angitt i tabellen over med MP0 (avtaledato) og MP5 (løsningen er satt i ordinær drift) som referansedatoer | B |  |  | B |
| 3 | For alle fasene i tabellen over skal Leverandøren i planleggingsfasen i samarbeid med Kunden utarbeide en detaljert og konsistent fremdriftsplan i en WBS-struktur og en tidfesting av Kundens medvirkningsansvar for de forskjellige arbeidspakkene som WBS-strukturen består av | M |  |  | B |

Krav nr 2

Leverandøren skal fylle ut datoer for milepælene angitt i tabellen over med MP0 (avtaledato) og MP5 (løsningen er satt i ordinær drift) som referansedatoer

Leverandørens besvarelse til kravet over

# Etablering av drift og forvaltning

| Krav Nr. | Beskrivelse av krav | Krav-kode | Svarkode Leverandør skal svare J/N/T om kravet oppfylles | Har Leverandør forbehold til kravet Beskrives i Vedlegg Forbehold | Type priselement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (M,B) | (J/N/T) | (J/N) | G/B |
| 7 | Leverandøren må beskrive hvordan Kundens eksisterende driftstjeneste kan overføres til ny avtale (ref. SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Drift og forvaltning), på en slik måte at brukerne/enhetene påvirkes minimalt. | B |  |  | B |

Krav nr 7

Leverandøren må beskrive hvordan Kundens eksisterende driftstjeneste kan overføres til ny avtale (ref. SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Drift og forvaltning), på en slik måte at brukerne/enhetene påvirkes minimalt

Leverandørens besvarelse til kravet over