Pasientvarsling med tilhørende tjenester for Trondheim kommune

PAVA SSA-D Bilag 6  Prosjektorganisering og etablering

Innhold

3

Prosjektorganisering	3

Etablering av drift og forvaltning	7

Etablering av samhandling og administrative bestemmelser	7

Etablering av Utstyrstjenester og varekjøp	9

Avtalevarighet	10

# Prosjektorganisering

| Krav Nr. | Beskrivelse av krav | Krav-kode | Svarkode Leverandør skal svare J/N/T om kravet oppfylles | Har Leverandør forbehold til kravet Beskrives i Vedlegg Forbehold | Type priselement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (M,B) | (J/N/T) | (J/N) | G/B |
| 1 | Leverandøren har hovedansvar for organisering av prosjektet, og skal foreslå en realistisk og hensiktsmessig prosjektorganisering for gjennomføringen av prosjektet | B |  |  | B |
| 2 | Leverandøren skal i sitt forslag til organisering angi hvilke roller/funksjoner som er nødvendige for gjennomføring av leveransen. Kunden vil speile denne organiseringen for sitt mottaksprosjekt. Følgende nøkkelroller hos Leverandøren skal minimum dekkes i Leverandørens organisering: - Styringsgruppemedlem i felles styringsgruppe (Leverandørens prosjektansvarlig) - Leverandørens prosjektleder - Leverandørens delprosjektleder for drift og forvaltning - Leverandørens delprosjektleder for utstyrstjenester og varekjøp - Leverandørens delprosjektleder for Samhandling og administrative bestemmelser | B |  |  | B |
| 3 | Kundens prosjektansvarlig er leder av felles styringsgruppe | M |  |  | B |
| 4 | Leverandøren skal ha tilgang på nødvendig kapasitet til å kunne gjennomføre leveranseprosjektet. Leverandøren må dokumentere at han råder over ressurser som både har rett kompetanse og tilstrekkelig tilgjengelighet til å gjennomføre leveransen i henhold til prosjektplanene. For alle nøkkelrollene i Leverandørens organisering skal Leverandøren tilby navngitte ressurser (nøkkelressurser) For alle nøkkelressursene skal det dokumenteres relevant kompetanse, erfaring og sertifiseringer ved å fylle ut tabellene i “PAVA SSA-D Bilag 6 Administrative bestemmelser - Vedlegg 1 Nøkkelressurser Etableringsprosjektet” Leverandørens prosjektleder bør være PRINCE2 sertifisert eller tilsvarende. | B |  |  | B |
| 5 | Det må dokumenteres hvilken reservekapasitet Leverandøren har dersom det er behov for mer kapasitet, eller fordi nøkkelressurser slutter | B |  |  | B |
| 6 | Google verktøyene skal brukes som felles prosjekthotell og samhandlingsverktøy for Leverandøren og Kunden. Leverandøren må selv anskaffe de nødvendige Google lisenser for sine prosjektmedarbeidere | M |  |  | B |
| 7 | Leverandøren må beskrive hvilke forventninger Leverandøren har til Kunden, og hvilken kompetanse og kapasitet som Kunden må ha tilgjengelig for Leverandøren i etableringsprosjektet. | B |  |  | B |
| 8 | Leverandør skal utarbeide forslag til hvilke typer møter som skal avholdes i prosjektgjennomføringen på ulike nivå, herunder frekvens og roller som skal delta | B |  |  | B |
| 9 | Leverandør skal skrive referat fra prosjekt- og styringsgruppemøter.Referatet godkjennes før møtet avsluttes. | M |  |  | B |
| 10 | Leverandør skal gjennomføre, følge opp og rapportere status på fremdrift i forhold til den detaljerte og konsistente fremdriftsplanen i WBS-struktur utarbeidet i samarbeid med Kunden, ref. kap. 2 Prosjekt - og fremdriftsplan krav 3 | M |  |  | B |
| 11 | Leverandørens skal utarbeide månedlige statusrapporter til styringsgruppen eller etter avtale. Statusrapportene skal utarbeides i samarbeid med og godkjennes av Kundens prosjektleder | M |  |  | B |
| 12 | Prosjekt- og styringsgruppemøter skal avholdes hos Kunden hvis ikke annet blir avtalt | M |  |  | B |
| 13 | Leverandøren skal utarbeide ukentlige statusrapporter til Kundens prosjektleder eller etter avtale | M |  |  | B |
| 14 | Leverandøren skal utarbeide og fortløpende oppdatere en risikoanalyse som en del av statusrapportene til styringsgruppen og Kundens prosjektleder | M |  |  | B |
| 15 | Leverandør skal etablere og vedlikeholde en kvalitetsplan dokumentert på Leverandørens arbeids- og kvalitetssikringsmetoder | B |  |  | B |
| 16 | Kommunikasjon mellom Kunde og Leverandør i prosjektperioden skal foregå på norsk. Prosjektdokumentene skal være på norsk. | M |  |  | B |

Krav nr 1

Leverandøren har hovedansvar for organisering av prosjektet, og skal foreslå en realistisk og hensiktsmessig prosjektorganisering for gjennomføringen av prosjektet

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 2

Leverandøren skal i sitt forslag til organisering angi hvilke roller/funksjoner som er nødvendige for gjennomføring av leveransen. Kunden vil speile denne organiseringen for sitt mottaksprosjekt.

Følgende nøkkelroller hos Leverandøren skal minimum dekkes i Leverandørens organisering:

- Styringsgruppemedlem i felles styringsgruppe (Leverandørens prosjektansvarlig)

- Leverandørens prosjektleder

- Leverandørens delprosjektleder for drift og forvaltning

- Leverandørens delprosjektleder for utstyrstjenester og varekjøp

Leverandørens delprosjektleder for Samhandling og administrative bestemmelser

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 4

Leverandøren skal ha tilgang på nødvendig kapasitet til å kunne gjennomføre leveranseprosjektet.

Leverandøren må dokumentere at han råder over ressurser som både har rett kompetanse og tilstrekkelig tilgjengelighet til å gjennomføre leveransen i henhold til prosjektplanene.

For alle nøkkelrollene i Leverandørens organisering skal Leverandøren tilby navngitte ressurser (nøkkelressurser)

For alle nøkkelressursene skal det dokumenteres relevant kompetanse, erfaring og sertifiseringer ved å fylle ut tabellene i “PAVA SSA-D Bilag 6 Administrative bestemmelser - Vedlegg 1 Nøkkelressurser Etableringsprosjektet”

Leverandørens prosjektleder bør være PRINCE2 sertifisert eller tilsvarende.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 5

Det må dokumenteres hvilken reservekapasitet Leverandøren har dersom det er behov for mer kapasitet, eller fordi nøkkelressurser slutter

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 7

Leverandøren må beskrive hvilke forventninger Leverandøren har til Kunden, og hvilken kompetanse og kapasitet som Kunden

må ha tilgjengelig for Leverandøren i etableringsprosjektet.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 8

Leverandør skal utarbeide forslag til hvilke typer møter som skal avholdes i prosjektgjennomføringen på ulike nivå, herunder frekvens og roller som skal delta

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 15

Leverandør skal etablere og vedlikeholde en kvalitetsplan dokumentert på Leverandørens arbeids- og kvalitetssikringsmetoder

Leverandørens besvarelse til kravet over

# Etablering av drift og forvaltning

| Krav Nr. | Beskrivelse av krav | Krav-kode | Svarkode Leverandør skal svare J/N/T om kravet oppfylles | Har Leverandør forbehold til kravet Beskrives i Vedlegg Forbehold | Type priselement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (M,B) | (J/N/T) | (J/N) | G/B |
| 6 | Kunden har utarbeidet en mal for samhandlingsplaner som skal gjenbrukes | M |  |  | B |
| 7 | Leverandøren må beskrive hvordan Kundens eksisterende driftstjeneste kan overføres til ny avtale (ref. SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Drift og forvaltning), på en slik måte at brukerne/enhetene påvirkes minimalt. | B |  |  | B |

Krav nr 7

Leverandøren må beskrive hvordan Kundens eksisterende driftstjeneste kan overføres til ny avtale (ref. SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Drift og forvaltning), på en slik måte at brukerne/enhetene påvirkes minimalt

Leverandørens besvarelse til kravet over

# Etablering av samhandling og administrative bestemmelser

| Krav Nr. | Beskrivelse av krav | Krav-kode | Svarkode Leverandør skal svare J/N/T om kravet oppfylles | Har Leverandør forbehold til kravet Beskrives i Vedlegg Forbehold | Type priselement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (M,B) | (J/N/T) | (J/N) | G/B |
| 1 | Leverandøren skal beskrive kritiske suksessfaktorer for etablering av samhandlingsplan | B |  |  | G |
| 2 | Leverandøren har ansvar for å etablering av samhandling og administrative bestemmelser i henhold til PAVA SSA-D Bilag 6 Samhandling og administrative bestemmelser Leverandøren må beskrive hvilke kapitler og krav dette gjelder | B |  |  | B |
| 3 | Leverandøren skal sikre videreføring av kunnskap og erfaring som er opparbeidet i etableringsprosjektet, og om nøkkelressurser som deltar i etableringsprosjektet også vil inngå i ordinær drift og forvaltning av tjenesten | B |  |  | G |
| 4 | Leverandøren skal i samarbeid med Kunden gjennomføre en kravmapping ved oppstart av etableringsprosjektet. Kravmapping skal sikre hvilke krav og tilhørende aktiviteter som må være avsluttet før overgang til ordinær drift. Krav med tilhørende aktiviteter skal inngå i detaljert fremdriftsplan. | M |  |  | G |
| 5 | Leverandøren skal i samhandling med Kunden avklare hvilke prosesser det skal gjennomføres operativ samhandling på. | M |  |  | G |
| 6 | Leverandøren skal i samhandling med Kunden avklare hvilke prosesser det skal etableres rapportering på. | M |  |  | G |

Krav nr 1

Leverandøren skal beskrive kritiske suksessfaktorer for etablering av samhandlingsplan

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 2

Leverandøren har ansvar for å etablering av samhandling og administrative bestemmelser i henhold til PAVA SSA-D Bilag 6  Samhandling og administrative bestemmelser

Leverandøren må beskrive hvilke kapitler og krav dette gjelder

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 3

Leverandøren skal sikre videreføring av kunnskap og erfaring som er opparbeidet i etableringsprosjektet, og om nøkkelressurser som deltar i etableringsprosjektet også vil inngå i ordinær drift og forvaltning av tjenesten

Leverandørens besvarelse til kravet over

# Etablering av Utstyrstjenester og varekjøp

| Krav Nr. | Beskrivelse av krav | Krav-kode | Svarkode Leverandør skal svare J/N/T om kravet oppfylles | Har Leverandør forbehold til kravet Beskrives i Vedlegg Forbehold | Type priselement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (M,B) | (J/N/T) | (J/N) | G/B |
| 1 | Leverandøren skal beskrive kritiske suksessfaktorer for etablering av utstyrstjenester og varekjøp | B |  |  | G |
| 2 | Leverandøren har ansvar for etablering av utstyrstjenester og varekjøp i henhold til PAVA SSA-D Bilag 2 “Leverandørens løsningsspesifikasjon”, Utstyrstjenester og PAVA SSA-D Bilag 2 “Leverandørens løsningsspesifikasjon”, Varekjøp Leverandøren må beskrive hvilke kapitler og krav som skal inngå i etableringsprosjektet | B |  |  | B |
| 3 | Leverandøren skal i samarbeid med Kunden gjennomføre en kravmapping ved oppstart av etableringsprosjektet. Kravmapping skal sikre hvilke krav og tilhørende aktiviteter som må være avsluttet før overgang til ordinær drift. Krav med tilhørende aktiviteter skal inngå i detaljert fremdriftsplan. | M |  |  | B |

Krav nr 1

Leverandøren skal beskrive kritiske suksessfaktorer for etablering av utstyrstjenester og varekjøp

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 2

Leverandøren har ansvar for etablering av utstyrstjenester og varekjøp i henhold til PAVA SSA-D Bilag 2 “Leverandørens løsningsspesifikasjon”, Utstyrstjenester og PAVA SSA-D Bilag 2 “Leverandørens løsningsspesifikasjon”, Varekjøp

Leverandøren må beskrive hvilke kapitler og krav som skal inngå i etableringsprosjektet

Leverandørens besvarelse til kravet over

# Avtalevarighet

| Krav Nr. | Beskrivelse av krav | Krav-kode | Svarkode Leverandør skal svare J/N/T om kravet oppfylles | Har Leverandør forbehold til kravet Beskrives i Vedlegg Forbehold |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (M,B) | (J/N/T) | (J/N) |
| 1 | Avtalen gjelder i minimum 3 (tre) år regnet fra oppstartsdag for ordinær drift. Avtalen fornyes deretter automatisk for 1 (ett) år om gangen med mindre den sies opp av Kunden med 6 (seks) måneders varsel, eller av Leverandøren med 12 (tolv) måneders varsel, før fornyelsestidspunktet. | M |  |  |