# Pasientvarslingsanlegg

# Trondheim og Malvik kommune

SSA-K Bilag 4

# Innhold:

Leveringstidspunkt og andre frister	2

3.6.2 ​Prosjekt- og fremdriftsplan	2

3.6.3 ​Prosjektering av den enkelte leveranse	3

3.6.4 ​Installasjon	3

3.6.5 ​Testing	5

3.6.6 ​Idriftsettelse	5

Utfyllende punkter til SSA-K avtaletekst	6

Avtalens punkt 2.1.5 Tid og sted for Leverandørens ytelse	6

# Leveringstidspunkt og andre frister

### 3.6.2 ​Prosjekt- og fremdriftsplan

| Krav nr. | Kravbeskrivelse | Krav- kode M, B | Svar- kode J/N/T | Leverandøren svarer i: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prosjekt- og fremdriftsplan første leveranse Leverandøren foreslår gjennomføringen av den første leveransen i Kjøpsavtalen basert på kontraktens bestemmelser, punktlisten over, god praksis og de enkeltelementer som er beskrevet under i kapittel 3.6.3-3.6.6. Spesielt for den første leveransen vil være at den funksjonaliteten som fremgår av kontrakten skal verifiseres som en del av akseptansetesten. | B |  | SSA-K Bilag 4 |
| 2 | Prosjekt- og fremdriftsplan påfølgende leveranser Leverandøren foreslår gjennomføringen av de påfølgende leveransene i Kjøpsavtalen basert på kontraktens bestemmelser, punktlisten over, god praksis og de enkeltelementer som er beskrevet under i kapittel 3.6.3-3.6.6. | B |  | SSA-K Bilag 4 |

Krav nr 1

Prosjekt- og fremdriftsplan første leveranse

Leverandøren foreslår gjennomføringen av den første leveransen i Kjøpsavtalen basert på kontraktens bestemmelser, punktlisten over, god praksis og de enkeltelementer som er beskrevet under i kapittel 3.6.3-3.6.6. Spesielt for den første leveransen vil være at den funksjonaliteten som fremgår av kontrakten skal verifiseres som en del av akseptansetesten.

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 2

Prosjekt- og fremdriftsplan påfølgende leveranser

Leverandøren foreslår gjennomføringen av de påfølgende leveransene i Kjøpsavtalen basert på kontraktens bestemmelser, punktlisten over, god praksis og de enkeltelementer som er beskrevet under i kapittel 3.6.3-3.6.6.

Leverandørens besvarelse til kravet over

### 3.6.3 ​Prosjektering av den enkelte leveranse

| Krav nr. | Kravbeskrivelse | Krav- kode M, B | Svar- kode J/N/T | Leverandøren svarer i: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan for detaljspesifikasjon Leverandøren beskriver her forslag til hvordan fasen «Prosjektering av pasientvarsling» skal foregå, herunder: - Hvilke aktiviteter skal gjennomføres - Omfanget av den enkelte aktivitet - Kundens rolle og Leverandørens rolle i utførelse av disse aktivitetene - Rutiner og retningslinjer for arbeidet i denne fasen Tilbudet som kommer ut av prosjekteringen inneholder beskrivelse av løsningen, opplisting av komponenter, lisenser, estimert timeforbruk og en reserve | B |  | SSA-K Bilag 4 |

Krav nr 1

Plan for detaljspesifikasjon

Leverandøren beskriver her forslag til hvordan fasen «Prosjektering av pasientvarsling» skal foregå, herunder:

- Hvilke aktiviteter skal gjennomføres

- Omfanget av den enkelte aktivitet

- Kundens rolle og Leverandørens rolle i utførelse av disse aktivitetene

- Rutiner og retningslinjer for arbeidet i denne fasen

Tilbudet som kommer ut av prosjekteringen inneholder beskrivelse av løsningen, opplisting av komponenter, lisenser, estimert timeforbruk og en reserve

Leverandørens besvarelse til kravet over

### 3.6.4 ​Installasjon

Installasjon skal gjennomføres i henhold til rutiner og retningslinjer som Kunden og Leverandøren utarbeider i fellesskap. Leverandøren har hovedansvar for dette.

| Krav nr. | Kravbeskrivelse | Krav- kode M, B | Svar- kode J/N/T | Leverandøren svarer i: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan for installasjon Leverandøren beskriver her forslag til hvordan fasen Installasjon skal foregå, herunder: - Hvilke aktiviteter skal gjennomføres - Kundens rolle og Leverandørens rolle i utførelse av disse aktivitetene - Håndtering av grensesnittarbeid, eksempelvis integrasjon mot heis, adgangskontroll, brannvarsling og lås/beslag - Rutiner og retningslinjer for arbeidet i denne fasen | B |  | SSA-K Bilag 4 |
| 2 | SHA Installasjon ved rehabilitering utføres mens sykehjemmet er i daglig drift. Leverandøren overholder disse SHA-kravene: - Man lar ikke verktøy ligge uten oppsyn, forlater man arbeidsområdet skal verktøy låses inn i skap eller lagres på avtalt området utenfor avdeling. - Det skal ikke oppbevares materiell og utstyr i rømningsveier, kontrolleres og eventuelt fjernes ved arbeidsdagens slutt. - Ikke la flytende væsker stå uten oppsyn. - Ved gjennomgang av dører eller transportering av materiell skal leverandøren passe på at dørene går igjen etter seg. - Leverandøren har ansvaret for at systemer som integreres med pasientvarsling fungerer ved arbeidsdagens slutt. Eksempelvis om en dør står ulåst som følge av pasientvarslingen skal det engasjeres vakt som belastes leverandør. | B |  | SSA-K Bilag 4 |

Krav nr 1

Plan for installasjon

Leverandøren beskriver her forslag til hvordan fasen Installasjon skal foregå, herunder:

- Hvilke aktiviteter skal gjennomføres

- Kundens rolle og Leverandørens rolle i utførelse av disse aktivitetene

- Håndtering av grensesnittarbeid, eksempelvis integrasjon mot heis, adgangskontroll, brannvarsling og lås/beslag

- Rutiner og retningslinjer for arbeidet i denne fasen

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 2

SHA

Installasjon ved rehabilitering utføres mens sykehjemmet er i daglig drift. Leverandøren overholder disse SHA-kravene:

- Man lar ikke verktøy ligge uten oppsyn, forlater man arbeidsområdet skal verktøy låses inn i skap eller lagres på avtalt området utenfor avdeling.

- Det skal ikke oppbevares materiell og utstyr i rømningsveier, kontrolleres og eventuelt fjernes ved arbeidsdagens slutt.

- Ikke la flytende væsker stå uten oppsyn.

- Ved gjennomgang av dører eller transportering av materiell skal leverandøren passe på at dørene går igjen etter seg.

- Leverandøren har ansvaret for at systemer som integreres med pasientvarsling  fungerer ved arbeidsdagens slutt. Eksempelvis om en dør står ulåst som følge av pasientvarslingen skal det engasjeres vakt som belastes leverandør.

Leverandørens besvarelse til kravet over

### 3.6.5 ​Testing

| Krav nr. | Kravbeskrivelse | Krav- kode M, B | Svar- kode J/N/T | Leverandøren svarer i: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leverandørens egen verifisering av anlegg Leverandøren beskriver hvordan sin egen verifisering av anlegg gjennomføres (SAT). | B |  | SSA-K Bilag 4 |
| 2 | Gjennomføring av Kundens akseptansetest Leverandøren beskriver hvordan Kundens akseptansetest gjennomføres. | B |  | SSA-K Bilag 4 |

Krav nr 1

Leverandørens egen verifisering av anlegg

Leverandøren beskriver hvordan sin egen verifisering av anlegg gjennomføres (SAT).

Leverandørens besvarelse til kravet over

Krav nr 2

Gjennomføring av Kundens akseptansetest

Leverandøren beskriver hvordan Kundens akseptansetest gjennomføres.

Leverandørens besvarelse til kravet over

### 3.6.6 ​Idriftsettelse

Plan for forberedelser til idriftsetting fremgår her.

| Krav nr. | Kravbeskrivelse | Krav- kode M, B | Svar- kode J/N/T | Leverandøren svarer i: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan for idriftsettelse Leverandøren beskriver her forslag til hvordan fasen «Forberedelse til idriftsetting» skal foregå, herunder: - Hvilke aktiviteter skal gjennomføres - Omfang av den enkelte aktivitet - Kundens rolle og Leverandørens rolle i utførelse av disse aktivitetene - Rutiner og retningslinjer for arbeidet i denne fasen | B |  | SSA-K Bilag 4 |

Krav nr 1

Plan for idriftsettelse

Leverandøren beskriver her forslag til hvordan fasen «Forberedelse til idriftsetting» skal foregå, herunder:

- Hvilke aktiviteter skal gjennomføres

- Omfang av den enkelte aktivitet

- Kundens rolle og Leverandørens rolle i utførelse av disse aktivitetene

- Rutiner og retningslinjer for arbeidet i denne fasen

Leverandørens besvarelse til kravet over

# Utfyllende punkter til SSA-K avtaletekst

## Avtalens punkt 2.1.5 Tid og sted for Leverandørens ytelse

For hver bestilling som avtales under Kjøpsavtalen skal det inngå en leveranseplan. Frist for å melde innvendinger mot Leverandørens ytelse vil løpe fra Kundens idriftsettelse. Innvendinger fra Kundens side skal være fremmet skriftlig innen 10 (ti) virkedager etter idriftsettelse.