Kjøp og tilpasning av
felles regional IKT-løsning for medikamentell kreftbehandling

Saksnummer: XXXXXX

Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Tilpasningsavtalen

T Bilag 1A: Kundens generelle krav

Innhold

1	Oppbygning av kravspesifikasjonen	3

1.1	Struktur	3

1.2	Besvarelse av krav	3

2	Informasjon om kravtyper og utfylling	3

3	Tilbudt løsnings kvalitet og egnethet	4

3.1	Formål med anskaffelsen	4

3.2	Leverandørens forutsetninger	6

3.3	Spesifisering av programvare og utstyr	6

3.4	Myndighetskrav	6

3.5	Krav til risikovurdering	7

3.6	Dokumentasjon	7

4	Leverandørens oppdragsforståelse og kompetanse	8

4.1	Prosjekt- og fremdriftsplan	8

4.2	Kvalitetssikring og metodikk for prosjektgjennomføring	8

4.3	Konvertering	9

4.4	Opplæring	9

5	Test og godkjenning	10

5.1	Overordnede testkrav	10

5.2	Krav til testplanlegging og testrapportering	10

5.3	Krav til testverktøy, testmiljø og testdata	11

5.4	Krav til sikkerhetstesting	11

5.5	Krav til testing av ytelse	12

5.6	Krav til oppstart og gjennomføring av akseptansetest	12

6	Administrative bestemmelser	13

6.1	Prosjektorganisering og bemanning	13

6.2	Krav til ressurser og kompetanse	13

6.3	Bruk av underleverandører	13

7	Merkantile forhold / pris	14

7.1	Samlet pris og prisbestemmelser til SSA-T	14

7.2	Generelle priskrav og betalingsbetingelser til SSA-T	15

8	Endringer til den generelle avtaleteksten til SSA-T	15

9	Vedlegg	15

# Oppbygning av kravspesifikasjonen

## Struktur

Denne kravspesifikasjonen er delt inn i flere områder i den hensikt å gi tilbyderne mest mulig detaljert informasjon om de mål og krav oppdragsgiver har. Det er derfor satt opp informasjon om dagens situasjon/hva tilbyder kan legge til grunn for leveransen, en overordnet gjennomgang av ønsket fremtidig løsning, samt detaljerte krav basert på informasjon gitt i kapitlene om ønsket fremtidig løsning og standard krav for alle IKT- anskaffelser/prosjekter i Helse Nord IKT.

Kravspesifikasjonen består av 3 dokumenter:

- Bilag 1 A – Generelle krav for IKT anskaffelser i HNIKT

- Bilag 1 B – Funksjonelle krav til løsningene som skal leveres

- Bilag 1 C – Tekniske krav til løsningen

Disse dokumentene inneholder alle informasjon og/eller kravpunkter som skal danne grunnlaget for tilbyders besvarelse. Vi forventer at tilbyder gir en utfyllende beskrivelse på alle krav som tilbyderen mener er viktig for vår beslutning og/eller som kan gi oss alternative perspektiver til de krav som er uttrykt i våre kravspesifikasjoner.

I Bilag 1 A, 1 B og 1 C er det listet detaljerte krav i tabell, samt klassifisering. Alle krav skal besvares i henholdsvis SSA-T bilag 2 A,B og C, med mindre det eksplisitt er anvist at kravet skal besvares i andre kontrakts bilag.

## Besvarelse av krav

Besvarelsens oppbygging og nummerering skal følge kravspesifikasjonens og kravteksten skal beholdes. Tilbyderen er selv ansvarlig for å beskrive alle nødvendige løsningselementer for å få en komplett beskrivelse av leveransen, selv om ikke alle disse skulle være kravsatt.

Der tilbyder f.eks. av plasshensyn ikke finner det hensiktsmessig å legge beskrivelser av løsninger og forbehold inn i selve kravtabellen, kan beskrivelsene utferdiges som vedlegg til det respektive bilaget. I så fall skal referanse til hvor beskrivelsene ligger gis i kravtabellen, og det skal i beskrivelsene klart fremkomme hvilket krav som utdypes.

# Informasjon om kravtyper og utfylling

De oppstilte krav til leverandørens ytelser er beskrevet og klassifisert etter følgende standard:

| Betegnelse | Forklaring |
| --- | --- |
| Krav | Dette er feltet der Kunden beskriver kravet tekstlig. |
| Kravtype | Absolutte krav (A): Absolutte krav er krav som som må være oppfylt for at tilbudet skal komme i betraktning. Dersom ett eller flere av de absolutte kravene ikke er oppfylt, vil tilbudet bli avvist. Absolutte krav angis av Kunden i kolonnen for "Kravtype" som "A". Evalueringskrav (E): Tilbudets oppfyllelse av Evalueringskrav vil bli evaluert ut fra en helhetsvurdering. Det tilbudet som oppfyller evalueringskravene best vil få flest poeng. Evalueringskrav angis av Kunden i kolonnen for "Kravtype" som "E". |
| Beskriv (B) | Angir at Leverandøren i dokumentene for løsningsbeskrivelse, skal gi en utdypende beskrivelse av hvordan tilbudt løsning ivaretar kravet. For hvert krav som krever beskrivelse i Bilagene (angitt med B) skal det gis en utdypende beskrivelse av kravinnfrielsen i SSA T – Bilag 2B og 2C eller i andre bilag der det er eksplisitt angitt. |
| Utfylling av Leverandørens tabellbesvarelse: | I Leverandørens tabellbesvarelse (SSA T - Bilag 2A1, 2B1 og 2C1) skal Leverandøren angi innfridde krav med bokstav J for JA eller Bokstav N for NEI. Kommentarfeltet kan også hvis ønskelig benyttes for å gi korte, supplerende opplysninger til avkrysningen. |

# Tilbudt løsnings kvalitet og egnethet

## Formål med anskaffelsen

Anskaffelsen gjennomføres i tråd med Helse Nord RHFs strategi for regional standardisering og samordning av IKT-systemer i regionen. En overordnet målsetting med anskaffelsen er:

å understøtte god pasientbehandling

å understøtte best mulig faglig kvalitet i pasientbehandlingen

å understøtte krav til bedre informasjonsflyt og pasientflyt

å bedre informasjonssikkerhet (integritet, konfidensialitet, tilgjengelighet)

å understøtte økt grad av standardisering

å forenkle og forbedre arbeidsflyt og arbeidsprosesser

å sikre god prosess-støtte for pasientflyt og informasjonsflyt internt på sykehusene og med interessenter

En overordnet målsetting med anskaffelsen er å innføre en felles regional løsning for systemstøtte og dokumentasjon for medikamentell kreftbehandling for alle helseforetak i Helse Nord som håndterer kreftbehandling, samt ha mulighet for å tilgjengelig gjøre systemstøtten for organisasjoner med driftsavtalen med Helse Nord som samarbeider om kreftbehandling innenfor samme geografiske område. Anskaffelsen omfatter kjøp, tilpasning, bistand til innføring og vedlikehold/support av løsningen.

I en felles regional løsning inngår to hovedelementer:

Innføre felles faglig metodikk og standardiserte virksomhetsprosesser med definert prosess-støtte og felles rutiner for hvordan kreftbehandling skal foregå på tvers av alle helseforetak i Helse Nord. Dette innebærer systemstøtte for elektronisk arbeidsflyt mellom alle relevante brukergrupper (leger, sykepleiere og farmasøyter).

Innføre en felles database på tvers av helseforetak i Helse Nord hvor alle kur-definisjoner er samlet. Man får dermed et felles kurbibliotek på tvers av HF.

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandøren skal i T Bilag 2A beskrive hvordan tilbudt løsning skal bidra til å oppnå anskaffelsens formål. | E | B |
|  | Leverandøren skal i T Bilag 2A innta en fullstendig oversikt over nåværende utviklingsplaner (”Road map”) for løsningen for de neste fem (5) årene, både med hensyn på funksjonalitet og arkitektur/teknologi etc. Funksjoner som beskrives skal inndeles i to kategorier: 1) tidfestet 2) ikke tidfestet Tidsfestelse skal angis så nøyaktig som mulig, minimum med årstall for tilgjengelighet for Kunden. | E | B |

## Leverandørens forutsetninger

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandøren skal i T Bilag 2A bekrefte at eventuelle forutsetninger for oppfyllelse av kravene i avtalens Bilag 1 er fullstendig beskrevet i forbindelse med beskrivelsen av kravet i det respektive bilag. | E |  |
|  | Eventuelle forutsetninger for innføring av tilbudt løsning og Leverandørens prosjektplan skal beskrives i SSA T Bilag 4 (prosjektgjennomføring). | E | B |
|  | Eventuelle forutsetninger eller behov for endringer i kundens tekniske plattform skal beskrives i SSA T Bilag 2 A for å kunne gjøres gjeldende. Kundens tekniske plattform er beskrevet i SSA T – Bilag 3. | E | B |

## Spesifisering av programvare og utstyr

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandøren skal i T Bilag 2A gi en fullstendig oversikt over systemet/løsningen som er tilbudt. Oversikten skal være en spesifisering av alle relevante komponenter og moduler, inkludert versjonsnummer. | E | B |
|  | Leverandøren skal i T Bilag 2A spesifisere all annen relevant programvare som er en forutsetning for at systemet (tilbudt løsning) skal fungere for Kunden. Kunden vil eventuelt be om priser på denne programvaren i en forhandling. | E | B |

## Myndighetskrav

Kunden må forholde seg til følgende myndighetskrav, herunder:

Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten, Ikrafttredelse 1.9.2015

Forskrift av 21.06.2013 om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger

Nytt regelverk for behandling av personopplysninger med ikrafttredelse 25.05.2018, jf. EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR)

Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger §§ 13 og 15 (Frem til endringer trer i kraft, jf. punkt over)

Forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265 om behandling av personopplysninger (Frem til endringer trer i kraft, jf. punkt over)

Lov av 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Forskrift av 17. desember 2014 om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Norm for informasjonssikkerhet Helse- og omsorgstjenesten (Normen)

Listen over myndighetskrav er ikke uttømmende.

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandøren bes om å beskrive i T Bilag 2A i hvilken grad tilbudt løsning tilfredsstiller de pålagte krav i lover, forskrifter, regler, instrukser og retningslinjer som nevnt ovenfor som Kunden i egenskap av norske sykehus og/eller eier av norsk sykehus må forholde seg til. | E | B |
|  | Leverandøren skal bekrefte i T Bilag 2A at det er Kundens tolkning av de til enhver tid pålagte krav i lover, forskrifter, regler, instrukser og retningslinjer som Kunden i egenskap av norske sykehus og/eller eier av norsk sykehus må forholde seg til, som skal følges for avtalen. | E | B |
|  | Leverandøren skal bekrefte i T Bilag 2A at Leverandøren vil iverksette nødvendige endringer i programvaren ved endringer i aktuelle lover, forskrifter og myndighetskrav som får betydning for bruken av tilbudt, og at dette gjøres tilgjengelig for kunden senest 9 måneder etter at endringen er varslet til Leverandøren. Leverandør skal i T Bilag 2A beskrive hvordan krav til endringshåndtering vil bli ivaretatt. | E | B |

## Krav til risikovurdering

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandøren skal utarbeide og legge ved en risikovurdering av den tekniske løsningen og Leverandørens interne prosesser for tilgang til og behandling av Kundens data som minimum dekker sannsynlighet og konsekvens for: - Lekkasje av data - Feil eller mangler i data - Bortfall av data eller løsning Risikovurderingen skal følge en anerkjent standard. | E | B |

## Dokumentasjon

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandøren skal levere følgende: - Installasjonsdokumentasjon - Driftsdokumentasjon - Systemdokumentasjon - Brukerdokumentasjon Leverandøren skal i T Bilag 2A lage en oversikt over dokumentasjon som leveres i tilbudt løsning. Det ønskes at det vedlegges eksempler. | E | B |
|  | Leverandøren skal bekrefte T Bilag 2A at det til enhver tid vil leveres ajourført og komplett dokumentasjon i henhold til gjeldende versjon av programvaren. | E |  |
|  | Leverandøren skal bekrefte T Bilag 2A at dokumentasjon fra Leverandøren skal være tilgjengelig i elektronisk redigerbart format for Kunde. | E |  |
|  | Leverandøren skal bekrefte T Bilag 2A at dokumentasjon fra Leverandøren skal inneholde endringslogg som viser hvilke endringer som er utført, når og av hvem. | E |  |
|  | Leverandøren skal bekrefte T Bilag 2A at dokumentasjonen som leveres av Leverandøren skal godkjennes av Kunden. | E |  |

# Leverandørens oppdragsforståelse og kompetanse

## Prosjekt- og fremdriftsplan

Kundens foreløpige plan er at utforming, konfigurasjon og testing av løsningen skal skje i andre halvår 2019. Det planlegges videre med en pilotering våren 2020 hvor Universitetet i Nord Norge (Tromsø) og Nordlandsykehuset (Bodø) er involvert. Pilotering vil også involvere Sykehusapoteket. Etter en vellykket pilotering kan man se for seg ulike innføringsløp på øvrige helseforetak og lokalsykehus. Helse Nord har som mål at løsningen for medikamentell kreftbehandling er innført i alle helseforetak og lokalsykehus i løpet av første halvår 2021.

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandøren skal beskrive prosjekt- og fremdriftsplan for implementering av løsning med utgangspunkt i den overordnede fremdriftsplanen ref avsnitt over. | E | B |
|  | Prosjekt- og fremdriftsplanen skal dekke alle faser av prosjektet og skal som et minimum beskrive: - Milepæler iht. til avtalens pkt. 2.1.1, 2.2.2, 2.4.2, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.3 og 4.1 - Hovedaktiviteter og anslått tidsperiode for hver av aktivitetene - Ansvarlig for aktiviteten (Kunde eller Leverandør) | E | B |
|  | Det skal i fremdriftsplanen tydelig fremgå når anbefalt kurs og opplæring bør gjennomføres. | E | B |
|  | Leverandøren skal i fremdriftsplanen innarbeide aktiviteter for utarbeidelse og godkjenning av dokumentasjon. | E | B |
|  | Leverandøren skal i fremdriftsplanen innarbeide aktiviteter for gjennomføring og godkjenning av detaljspesifikasjonen. | E | B |
|  | Leverandøren skal utarbeide og beskrive rutiner og retningslinjer for detaljspesifikasjonsarbeidet. | E | B |
|  | Leverandøren skal beskrive forutsetninger knyttet til Kundens innsats, involvering og samhandling som legges til grunn for detaljspesifiseringen og innføringen av tilbudt løsning. Dette inkluderer eventuell bruk av andre leverandører der Kunden forutsettes å ha kontraktsmessig ansvar. | E | B |

## Kvalitetssikring og metodikk for prosjektgjennomføring

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandøren skal i SSA T Bilag 2 B beskrive eventuelle forskjeller mellom valgt gjennomføringsmetode og gjennomføringsmetoden som følger av prosjektveiviseren.no. | E | B |
|  | Leverandøren skal i SSA T Bilag 2 B gi en fullstendig fremstilling av hvordan kvalitetssikring håndteres for prosjektet for tilbudt løsning. | E | B |
|  | Dersom Leverandøren forutsetter bruk av samhandlings-/prosjektverktøy ved innføring av tilbudt løsning, skal Leverandøren i SSA T Bilag 2 B kort beskrive løsningen, samt bekrefte at Kunden kan kostnadsfritt benytte det samme verktøyet (f.eks. for deling av informasjon etc.). | E | B |

## Konvertering

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandøren skal i T Bilag 2A beskrive leverandørens verktøy og metodikk for konvertering. | E | B |

## Opplæring

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandøren skal i T Bilag 2A beskrive ulike former for opplæring som tilbys for de ulike målgruppene. Tilbudte kurs skal beskrives i T Bilag 2A. | E | B |
|  | Leverandøren skal bekrefte i T Bilag 2A at opplæring og kursdokumentasjon skal være på norsk eller engelsk. | E |  |
|  | Leverandøren skal bekrefte i T bilag 2A at kursdokumentasjon skal tilgjengeliggjøres elektronisk kompatibelt med f. eks. Word, Excel og/eller PowerPoint-format for Kunde med mulighet til å redigere/editere på dokumentasjonen. | E |  |
|  | Leverandøren skal bekrefte i T bilag 2A at Kunden selv har rett til å gjennomføre opplæring av sine brukere hvis Kunden ønsker dette. Opplæring kan bli gjennomført med bruk av intern og/eller ekstern kompetanse. | E |  |

# Test og godkjenning

Alle kravene i dette kapitlet knytter seg til SSA T Bilag 5. Der det er relevant fylles svarene direkte inn i Bilag 5 i relevant kapittel. I svartabellen er det da tilstrekkelig med en henvisning til hvor i Bilaget man finner svaret.

## Overordnede testkrav

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandøren skal i SSA T Bilag 5 redegjøre for sin teststrategi og testrutiner. | E | B |
|  | Leverandøren skal i SSA T Bilag 5 beskrive eventuelle avvik mellom teststrategi som benyttes i denne innføringen og Kundens testpolicy, teststrategi og ytelsesteststrategi (Vedlegg 1,2, og 3). Beskrivelsen skal inneholde angivelser av hvilket kapittel det avvikes fra, og hva avviket består i. | E | B |
|  | Leverandør skal ikke endre Kundens klassifisering av feil, uten Kundens skriftlige samtykke. | E |  |
|  | Oppgraderinger av Leverandørens system i Kundens testsenter skal godkjennes av Kunden. | E |  |
|  | Versjonsdokumentasjon og endringsdokumentasjon skal foreligge før Leverandør ruller ut ny versjon til test i Kundens testsenter. | E |  |
|  | Alle utbedringer og feilrettinger etter testing skal retestes. Dokumentasjon av utbedringer og feilrettinger skal overleveres Kunden. | E |  |

## Krav til testplanlegging og testrapportering

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandøren skal utarbeide testplaner for de testaktiviteter de skal utføre (ref. ansvarsforhold i Kundens teststrategi kap. 3.2). Leverandørens testplaner skal som minimum inneholde:  Testmål  Testtilfeller  Risikovurdering  Tilnærming/testteknikk  Testmiljø  Testverktøy  Roller, bemanning og ansvar  Defekthåndtering med rutiner  Fremdriftsplan  Konkrete krav som ikke kan testes, med begrunnelse Testplanen skal godkjennes av Kunden. | E |  |
|  | Leverandøren skal utarbeide en testrapport for de testaktiviteter de har utført. Testrapport skal være skriftlig. Leverandørens testrapport skal som minimum inneholde:  Konklusjon  Avvik og endringer fra testplanen  Hva er testet og resultat  Oversikt over lukkete og åpne feil  Sjekk mot oppfylte sluttkriterier (jfr. Helse Nord Teststrategi)  Ressurser  Testmiljø  Anbefaling i forhold til videre testing Testrapport fra Leverandørens tester skal foreligge Kunde før installasjon og konfigurasjon hos Kunde. | E |  |

## Krav til testverktøy, testmiljø og testdata

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandørens testtilfeller og kjente feil skal gjøres tilgjengelig for Kunden på et format som kan importeres i Kundens testverktøy. Alle defekter som er funnet av Leverandør under Kundens testing skal registreres i Kundens testverktøy og følge Kundens prosess for feilhåndtering. Referansenummer for oppfølgning av funn i Leverandørs sakssystem skal registreres på saken i Kundens testverktøy. Leverandøren skal arbeide i Kundens testverktøy ifm. oppfølgning og retting av defekter i Kundens tester (ref. Kundens teststrategi). | E |  |
|  | Systemintegrasjonstest av samtlige integrasjoner skal gjennomføres. Dette skal foregå i Kundens testsenter. | E |  |
|  | Leverandør skal sammen med Kunden etablere løsningen i Kundens Testsenter. | E |  |
|  | Bestilling av installasjon i Kundens testsenter må foreligge minimum tre uker før oppstart. | E |  |
|  | Leverandøren skal tilby løsning for anonymisering av testdata basert på uttrekk fra kundens databaser. Løsningen skal også kunne benyttes i kundens akseptansetest. Leverandøren skal beskrive løsning i T Bilag 5. | E | B |
|  | Leverandøren skal i T Bilag 5 bekrefte at kunden gis tilgang til Leverandørens testplan, testsenarioer, testmateriell og testrapport inkl. resultater | E |  |
|  | Leverandøren skal i T Bilag 5 bekrefte at Leverandør fremskaffer testdata til egne tester med mindre det er uttrykkelig avtalt at Kunden skal gjøre dette. | E |  |

## Krav til sikkerhetstesting

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandøren skal i samarbeid med Kunden gjennomføre sikkerhetstester med Kundens konfigurasjon i Kundens Testsenter. Testen skal som minimum omfatte alle grensesnitt på komponenter levert av leverandøren, samt integrasjoner med mål- og kildesystemer. Leverandøren bes beskrive hvordan og hvilke deler av løsningen de vil teste. Der det er avvik av betydning i konfigurasjon mellom test og produksjon skal test utføres på løsning i produksjon. Det er ikke anledning til å kjøre tester med høy risiko for andre systemer og infrastruktur i produksjon. | E | B |
|  | Funn som avdekkes i sikkerhetstest skal adresseres i forkant av akseptansetest. Leverandøren skal sammen med Kunden avgjøre hvordan ev. funn skal utbedres. | E |  |

## Krav til testing av ytelse

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alle relevante data og funksjonalitet skal være tilgjengelig i klienten og skjermbilde før svartidsmåling kan betegnes som fullført. | E |  |

## Krav til oppstart og gjennomføring av akseptansetest

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandøren skal gjennomgå testrapportene med Kunden før oppstart av akseptansetest. | E |  |
|  | Avtalte sluttkriterier for leverandørs test og startkriterier for Kundens test skal være oppfylt før oppstart av Kundens test (ref. Kundens teststrategi). | E |  |
|  | Løsningen kan ha maksimalt null (0) A-feil, tre (3) B-feil og ti (10) C-feil ved oppstart av akseptansetest, med mindre Kunden godkjenner flere feil. | E |  |
|  | Utbedrede feil skal regresjonstestes. Avvik fra dette må avtales med Kunden. | E |  |

# Administrative bestemmelser

## Prosjektorganisering og bemanning

Alle disse kravene knytter seg til SSA T Bilag 6. Der det er relevant fylles svarene direkte inn i Bilag 6 i relevant kapittel. I svartabellen er det da tilstrekkelig med en henvisning til hvor i Bilaget man finner svaret.

Kunden anser det som hensiktsmessig at Kunde og Leverandør etablerer parallelle og vel fungerende/samhandlende prosjektorganisasjoner sett i tilknytning til det ansvar som påligger henholdsvis Kunde og Leverandør. På denne måten legges det til rette for at kommunikasjon, aktiviteter og ansvarsforhold blir håndtert på en ryddig måte.

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandøren skal gi en beskrivelse av foreslått organisasjonskart for prosjektet med nøkkelroller som tilbys. | E | B |
|  | Leverandøren skal ha tydelige definerte roller med tilhørende ansvar, myndighet og fullmakter. | E |  |
|  | Dersom Leverandøren har krav til erfaringsbakgrunn og/eller kompetanse hos Kundens personell skal dette klart angis. Estimert ressursbidrag fra kunden, skal angis av Leverandør der dette forutsettes. | E | B |
|  | Leverandøren skal oppgi en person som har det overordnede ansvaret for avtalene inngått med Kunden. Avtaleeier hos Leverandøren skal ha nødvendig beslutningsmyndighet. Personen skal ha ansvaret for det merkantile samarbeidet med Kunden. Dette skal angis og beskrives av Leverandøren. | E | B |
|  | Leverandøren skal oppgi bemyndiget representant for Leverandøren. | E | B |
|  | Leverandøren skal signere og følge Kundens databehandleravtale/informasjonssikkerhetsavtale. | E |  |

## Krav til ressurser og kompetanse

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandør skal oppgi navn og kortfattet CV på tilbudt prosjektleder og øvrige nøkkelpersoner. | E | B |
|  | Referanser på tilbudt personell i nøkkelressurser skal kunne fremlegges, hvis Kunden etterspør dette. | E |  |

## Bruk av underleverandører

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandør skal i SSA T Bilag 6 oppgi de underleverandører som evt. benyttes av Leverandøren under utførelse av prosjektet. | E | B |

# Merkantile forhold / pris

## Samlet pris og prisbestemmelser til SSA-T

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandør skal i T Bilag 7 oppgi sitelisens for tilbudt løsning som skal dekke hele Helse Nord RHF og bekrefte betalingsplanen som er angitt i Kundens mal for bilaget. Med sitelisens menes en fast pris (kjøpspris) som gir Helse Nord RHF tilgang til å bruke systemet fritt innenfor sin organisasjon (sitelisensen skal omfatte Helse Nord RHF og underliggende helseforetak). Dette uten begrensninger knyttet til antall/type brukere av systemet, antall servere eller andre volum- eller enhetsbaserte prisingsmekanismer. Sitelisensen skal dekke alle krav som Leverandøren har forpliktet seg til ved besvarelse av kundens krav. | E | B |
|  | Leverandøren skal i T Bilag 7 oppgi pris for utvidelse av sitelisensen til også å omfatte organisasjoner med driftsavtale med Helse Nord. | E | B |
|  | Leverandøren skal i T Bilag 7 oppgi pris for tilleggsutvikling dersom enkelte krav, eller grupper av krav, medfører særskilt behov for tilleggsutvikling/tilpasninger for Kunden. Pris skal oppgis per krav/gruppe av krav. Hvilke krav dette vil være aktuelt for vil avklares i forhandlingsfasen. Dersom løsninger som Leverandøren utvikler på oppdrag fra Kunden, og på Kundens regning, helt eller delvis innarbeides i Leverandørens standardløsning, eller på annen måte videreselges til andre, skal Kunden ha rett til et rimelig vederlag for sin kompetanse- og ressursinnsats i forbindelse med forberedelse til og gjennomføring av utviklingsarbeidet. Omfanget av Kundens vederlag forhandles mellom partene i forbindelse med bestilling av det enkelte tilpasnings- eller utviklingsprosjekt og sees i sammenheng med Leverandørens prising av tilpasnings- og utviklingsarbeidet. I den utstrekning Kunden skal delta med kompetanse og ressursinnsats i forbindelse med Leverandørens egen videreutvikling av standardprogramvaren (for Leverandørens egen regning), skal partene, i forbindelse med avtalen om Kundens bistand, forhandle om et rimelig vederlag for Kundens bistand, enten som direkte vederlag for bistanden, eller som rabatt ved Kundens egen anskaffelse eller andel av salgsprisen hvis den videreutviklede programvaren selges videre til andre. Leverandøren kan imidlertid ikke unndra seg en plikt for leveranse av integrasjonsløsninger. | E | B |
|  | Leverandøren skal i T Bilag 7 oppgi priser for de kurs som er beskrevet i T Bilag 2A. Kursprisen skal oppgis som følger: - Pris pr deltager (åpne kurs som avholdes av Leverandør eller tilleggsdeltakere på et bestilt kurs) - Pris pr. kurs for inntil 6 deltakere (kurs avholdes av Leverandør) | E | B |
|  | Leverandøren skal i T Bilag 7 oppgi timepriser til kompetanseområder som fremgår av Kundens mal i dette bilaget. | E | B |
|  | Leverandøren skal bekrefte i T Bilag 7 at oppgitte timepriser også gjelder ved kjøp ut over det ressursbehov som er beskrevet i T Bilag 6. | E |  |
|  | Leverandøren skal i T Bilag 7 angi reisekostnader som forventes å påløpe for reise til Kundens lokaler i Tromsø og Bodø i henhold til leverandørens estimerte ressursbehov i T Bilag 6. | E | B |

## Generelle priskrav og betalingsbetingelser til SSA-T

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandøren skal bekrefte i T Bilag 7 at bilaget inneholder en fullstendig oversikt over alle priselementer og relevante forhold knyttet til pristilbudet. | E |  |
|  | Leverandøren skal bekrefte i T Bilag 7 at kunden kan ha multiple versjoner av kurs-, utviklings- og testdatabaser, testmiljø(er) uten pristillegg. | E |  |
|  | Leverandøren skal bekrefte i T Bilag 7 at utviklet funksjonalitet skal kun betales for én gang. Dette innebærer at funksjonalitet eller integrasjonsløsninger som utvikles av leverandøren og betales av kunden, skal gjøres tilgjengelig for alle Kundens enheter som er en del av denne avtalen uten pristillegg. Dette gjelder for eksempel integrasjonsgrensesnitt, spesialutvikling, endringsønsker og ny funksjonalitet | E |  |
|  | Leverandøren skal bekrefte i T Bilag 7 at endringer av foretaksstrukturen/enhetene i Helse Nord som ikke gir en vesentlig økning i befolkningsgrunnlaget, kan gjøres uten pristillegg. | E |  |
|  | Leverandøren skal bekrefte i T Bilag 7 at endringer i hvilke organisasjoner som har driftsavtale med Helse Nord som ikke gir en vesentlig økning i befolkningsgrunnlaget, kan gjøres uten pristillegg | E |  |
|  | Leverandøren bekrefter i T bilag 7 at Kunden vederlagsfritt har rett til å kopiere levert/tilgjengelig dokumentasjon internt hos Kunden. | E |  |
|  | Leverandøren skal bekrefte i T bilag 7 at kursdokumentasjonen skal vederlagsfritt kunne benyttes og kopieres av alle som omfattes av avtalen for internt bruk. | E |  |

# Endringer til den generelle avtaleteksten til SSA-T

T Bilag 8 består av eventuelle endringer til avtaleteksten i Statens standardavtale, tilpasningsavtalen (SSA-T). Bilaget skal være en fortløpende fremstilling over avtalens opprinnelige formuleringer som er gjenstand for endring, med korresponderende forslag til endring av avtaleteksten.

| Krav nr. | Krav | Kravtype (A/E) | Beskriv (B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandøren skal bekrefte i T Bilag 8 at endringer til den generelle avtaleteksten er samlet i dette bilaget, med mindre den generelle avtaleteksten henviser slike endringer til et annet bilag. | E |  |

# Vedlegg

Vedlegg 1: Testpolicy for Helse Nord

Vedlegg 2: Teststrategi for Helse Nord

Vedlegg 3: Ytelsesteststrategi for Helse Nord