VEDLEGG B-2

Svarmatrise til SOW KRAV

(Statement of Work (SOW)) 
Innholdsfortegnelse

1	OMFANG	3

1.1	Identifikasjon	3

1.2	Tilbyders ansvar	3

2	Dokumenter	3

3	Arbeidsomfang	4

3.1	Kvalitetssikring	4

3.2	Tilbyders infrastruktur	5

3.3	Demilitarisering	5

3.4	Rapportering og oppfølging	6

OMFANG

Identifikasjon

Arbeidsomfang (Statement Of Work (SOW)) beskriver og definerer Tilbyders oppgaver til demilitarisering av overskuddsmateriell, som vil inngå i kontraktens vedlegg B-2.

Tilbyders ansvar

Tilbyders oppgaver til denne kontrakten skal som et minimum være:

- Analyse av oppdraget, herunder forståelse av begrepet demilitarisering.

- Sørge for å ha tilfredsstillende fasiliteter for å kunne gjennomføre demilitarisering.

- Ivaretakelse av lover og forskrifter som omhandler avfallshåndtering, herunder miljøvern.

- En plan for demilitariseringen, denne bør utarbeides sammen med FMA.

- Dokumentasjon på gjennomført demilitarisering (“demilitariseringsrapport”)

Dokumenter

Listen nedenfor inneholder spesifikke dokumenter som det er referert til i dette dokumentet.

| Dok # | Identifikasjon | Tittel | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ISO 9001:2015 | Sertifisering av kvalitetssystem |  |
|  | ISO 14001:2015 | Sertifisering av miljøstyringssystem |  |
| - DOK X-1 | NATO STANAG 4518 | Safe Disposal of Munitions, Design Principles and Requirements, and Safety Assessment | Beskriver krav til demilitarisering. |

Arbeidsomfang

Kvalitetssikring

| Krav | Oppfyllt Ja/Nei | Tilbyders svar (Tilbyder skal besvare spørsmål – SOW) |
| --- | --- | --- |
| - Tilbyder av tjenester for demilitarisering og avfallshåndtering bør inneha sertifisering for ISO 9001:2015 kvalitetssystem, eller tilsvarende. |  |  |
| - Tilbyder av tjenester for demilitarisering og avfallshåndtering bør inneha sertifisering for ISO 14001:2015 miljøstyringssystem eller tilsvarende. |  |  |
| - Det personell som skal forestå innsamlingen av avfall på de respektive etablissementene, skal kunne sikkerhetsklareres. Avrop kan ikke skje før dedikert personellet er klarert og taushetserklæringer er inngitt. Det vises for øvrig til sikkerhetsloven av 10.3.1998 nr. 10, samt forskrift om personellsikkerhet av 29.6.2001 nr. 0727. Om klarering av utenlandske statsborgere vises det til sikkerhetsloven § 22 og personellsikkerhetsforskriftenes § 2-2. Lov og forskrift finnes på www.lovdata.no, se ellers hjemmesidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for nærmere informasjon: https://www.nsm.stat.no/tjenester/personellsikkerhet/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/ofte-stilte-sporsmal-om-sikkerhetsklarering/ |  |  |
| - Leverandør må være forberedt på at adgangskontroll tar tid og at noen lokasjoner krever at en varsler navn på den som kommer 2 dager før (må også varsles ved vikar). |  |  |

Tilbyders infrastruktur

| Krav | Oppfyllt Ja/Nei | Tilbyders svar (Tilbyder skal besvare spørsmål – SOW) |
| --- | --- | --- |
| - Tilbyders infrastruktur skal kunne ivareta mellomlagring av avfallscontainere fra de er hentet hos forsvarssektorens lokaliteter til materiellet er demilitarisert hos Tilbyder. |  |  |

Demilitarisering

| Krav | Oppfyllt Ja/Nei | Tilbyders svar (Tilbyder skal besvare spørsmål – SOW) |
| --- | --- | --- |
| - Tilbyder skal demilitarisere militært overskuddsmateriell og avhende/gjenvinne restmateriell etter demilitariseringsprosessen. - Demilitariseringsprosessen vil foregå i følgende prosess: - Motta avrop, plassere ut container, hente container, lagre container på eget område inntil valgt metode for demilitarisering gjennomføres. - Gjennomføre demilitarisering (kverning/knusing/brenning, etc) - Evt gjenvinning av demilitariserte materialrester - Rapportering av demilitarisering (Demilitariseringsrapport) |  |  |
| Om ikke annet er avtalt bør Tilbyder kontakte avhentingsstedet og koordinere henting av materiell innen 3 arbeidsdager fra mottatt avropsskjema. |  |  |
| Tilbyder skal umiddelbart varsle FMA skriftlig dersom fastlagt plan for demilitarisering ikke kan opprettholdes |  |  |

Rapportering og oppfølging

| Krav | Oppfyllt Ja/Nei | Tilbyders svar (Tilbyder skal besvare spørsmål – SOW) |
| --- | --- | --- |
| - Tilbyder skal dokumentere demilitarisering (demilitariseringsrapport) til FMA. - Dokumentasjon skal inneholde følgende: - Vekt på materiale som er demilitarisert. - Mengde materiell (enheter) som er demilitarisert - Referanse til rammeavtale og avropsnummer - Dato for når materiell er mottatt og når det er demilitarisert |  |  |
| Tilbyder skal sende elektronisk veieseddel etter at oppdraget beskrevet i Brukers avropskjema er utført. Veieseddel skal minimum inneholde antall kg av aktuelt materiell. |  |  |
| Tilbyder skal gi poc i FMA og FFI, via miljødatabasen@ffi.no, en månedlig rapport (iht NS 9431) som beskriver mengde materiell hentet ved hver lokasjon |  |  |
| Tilbyder skal fylle ut deklarasjonsskjema for farlig avfall på www.avfallsdeklarering.no |  |  |
| Partene kan kalle inn til inntil 4 statusmøter i kalenderåret, man bør tilstrebe minimum 3 ukers varslingstid for møtet. |  |  |
| Tilbyder skal levere statistikk og rapporter på statusmøter, eller når FMA krever dette |  |  |
| Rapportene skal som minimum inneholde følgende: - - Antall oppdrag/avrop over rammeavtalen - - Mengde i antall kg av de forskjellige metaller mottatt fra Kunde - - Mengde i antall kg levert til smelting - - Pris per vektenhet - - Omsetningsutvikling - - Leveringsstatus - - Avviksrapporter |  |  |
| Ved demilitarisering av materiell med sluttbrukerbegrensninger, skal Tilbyder fylle ut dokumentasjon mottatt fra FMA på at materiell overføres til Tilbyder og at det skal destrueres. |  |  |