INVITASJON

TIL

ANBUDSKONKURRANSE

(ÅPEN KONKURRANSE)

Prosjekt 1191701 Nord Universitet, Levanger- Tilleggsbygg

K101 Generalentreprise

Innhold

1	Generelt om oppdraget	3

1.1	Invitasjon og orientering	3

1.2	Kunngjøring	4

1.3	Særlige forhold	4

1.3.1	Mengdeangivelse	4

1.3.2	Beskrivelsestekst	4

1.3.3	Poster som ikke er prissatt og åpenbare feil	4

1.3.4	Angivelse av enhetspriser	4

1.3.5	Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen	4

1.4	Kontraktsbestemmelser	5

1.5	Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring	5

1.6	Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget	6

2	Orientering om prosjektet og oppdraget	6

2.1	Generelt	6

2.2	SHA-koordinator	6

2.3	Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven	7

2.4	Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering	7

2.5	Ytre miljø	8

2.6	KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter	8

2.7	Annen informasjon	8

3	Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen	9

3.1	Lov om offentlige anskaffelser	9

3.2	Prinsipper for anbudskonkurransen	9

3.3	Offentlighet	9

3.4	Entreprenør som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner	9

3.5	Nasjonale avvisningsgrunner	9

3.6	Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud	10

4	Statsbyggs evaluering av tilbudet	10

4.1	Kvalifisering - Tildeling	10

4.2	Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen	10

4.3	Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg	12

4.3.1	Samarbeid med Skatteetaten – fullmakt til Statsbygg	12

4.4	Tildelingskriterier i denne konkurransen	12

5	Avvik fra konkurransegrunnlaget	14

5.1	Generelt om forbehold og avvik	14

5.2	Forbehold om forskudd	14

5.3	Alternative tilbud	15

5.4	Tilbud på deler av oppdraget	16

6	Krav til tilbudet	16

6.1	Elektronisk tilbudsavgivelse	16

6.2	Vedståelsesfrist	17

6.3	Tilbudets språk	17

6.4	Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?	17

6.5	Innleveringssted og tilbudsfrist	18

6.6	Om Mercellportalen	18

7	Oppdragsgivers underskrift	18

8	Vedlegg	19

- Generelt om oppdraget

  - Invitasjon og orientering

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:

nr.: 1191701

navn: Nord Universitet, Levanger - Tilleggsbygg

om tilbud på entreprise:

K101 Generalentreprise

Statsbygg skal bygge et nytt tilleggsbygg på Nord Universitet Campus Røstad i Levanger. TIllegsbygget skal legge til rette for at Nord Universitet kan tilby gode rammer og fleksible lokaler for skuespillerutdanningen ved campus Røstad.

Tilleggsbygget kobler sammen de eksiterende byggene, Nordlåna og Nylåna. Nybygget består bl.a. av en blackbox scene og to øvingssaler for skuespillerutdanningen. Nybygget sammenkobles med eksisterende bygg via gangbro. Det eksiterende garasjen/varemottak bygges om til bl.a. vrimleareal, garderober og tekniske rom. En tredje arbeidssal (ca 190 m²) er beskrevet som opsjon. Prosjektet består av 1057m² nybygg og 254,5 m2 ombygging av underetasje eksiterende bygg.

Figur 1 3D-kart som viser plassering av nytt bygg på Nord Universitet, Campus Levanger. Nord er til høyre på figuren.

Konkurransegrunnlaget består av:

Alminnelig del:

- Denne tilbudsinvitasjon

- Tilbudsskjema

- Elektronisk egenerklæringsskjema for konkurransen vedrørende kvalifikasjonskrav, avvisningsgrunner og eventuelle utvelgelseskriterier (ESPD) i Mercellportalen

- Utkast til avtaledokument NS8405

- Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser (Blåboka basert på NS 8405)

- Fullmakt til skatteetaten

Beskrivende del:

- Bok 0 - Orientering og spesielle krav

- Bok 1 Beskrivelse

- Bok 2 Tegninger/BIM-modell

  - Iht. felles tegningsliste (Tegning/notat/rapport)

  - 115388 Tilleggsbygg Samlemodell

  - Tverrfaglig systemliste

- Bok 3 Supplerende dokumenter, bl.a.:

- Statsbyggs SHA-plan for prosjektet med vedlegg

- Akustisk notat: RIAku-R02 NU Levanger, akustisk detaljprosjektering

- Premissrapport bygningsfysikk

- Energirapport for TEK17 passivhus

- Brannkonsept og branntegninger

- Geoteknisk premissrapport: Geoteknikk prosjektering_Nord Uni_Levanger_revisjon 1

- Miljøoppfølgingsplan (MOP)

- Klimagassberegninger

- Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan – 03.12.2021

- F21-412 Bygg og brukerutstyrsliste

- Prosjekteringsanvisninger:

  - PA 5601 Bygningsautomasjonssystem (BAS)

  - PA 5202 Spredenett for eiendomsdrift

  - PA 0701 Systematisk ferdigstillelse

  - PA 0702 Systematisk FDV-innsamling

  - PA 0702 Vedlegg 1a-g Dokumentasjonskrav

  - PA 0802 Tverrfaglig merkesystem (TFM)

  - PA 0802 TFM Eksempler

  - PA 0802 TFM Komponentkodeliste

  - PA 0802 TFM Systemkodeliste

  - PA 0803 ID Fysisk merking og utforming

Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen. Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i Mercellportalen for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg publiserer.

  - Kunngjøring

Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen og TED-basen.

  - Særlige forhold

    - Mengdeangivelse

På grunnlag av de foreliggende tegninger og beskrivelser er mengdene målt i overensstemmelse med målereglene i Norsk Standard der slike finnes, og etter vanlig praksis for de respektive arbeider, med mindre annet er angitt. Dersom tilbyderen retter mengdene i den tekniske beskrivelsen, skal det opplyses særskilt om dette i tilbudsbrevet.

    - Beskrivelsestekst

De krav til ytelsen som er beskrevet i konkurransegrunnlaget er en del av entreprenørens forpliktelse selv om de ikke er gjentatt i prisbærende poster.

    - Poster som ikke er prissatt og åpenbare feil

Poster som ikke er priset i tilbudet vil anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i tilbudsbrevet.

Åpenbare feil i tilbudet som Statsbygg blir oppmerksom på, vil bli rettet dersom det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes.

    - Angivelse av enhetspriser

Dersom plikten til å oppgi enhetspriser misligholdes, vil tilbudet kunne bli avvist eller forlangt spesifisert innenfor rammen av totalsummen.

    - Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen

Dersom konkurransegrunnlaget angir ”produktnavn eller tilsvarende”, kan tilsvarende produkter tilbys. Tilbyderen må dokumentere at kvalitets- og funksjonskravene er oppfylt.

Med mindre tilbyder har tatt uttrykkelig forbehold om å levere et produkt som avviker fra spesifikasjonen, plikter tilbyder, dersom han får kontrakten og uavhengig av kvalitet og egenskaper på tilbudt produkt, å levere et produkt, innenfor rammen av tilbudssummen, likeverdig med det produkt som er angitt i spesifikasjonen.

  - Kontraktsbestemmelser

Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår; Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser (Blåboka basert på NS 8405 jf. vedlegg.

Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til gjengs lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører arbeid iht. våre tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt krav til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112.

I våre kontraktsbestemmelser stilles det flere seriøsitetskrav. Kravene gjelder både for norske og utenlandske entreprenører og underentreprenører som skal utføre arbeid i Norge. Det vises for øvrig til kontraktsbestemmelsene for nærmere beskrivelse av kravene.

Merk også at faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI.

  - Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring

Det vil bli avholdt en befaring for samtlige tilbydere torsdag den 07.04.2022 kl. 12:00. Adresse: Høgskolevegen 27, 7600 Levanger. Oppmøte på forsiden av hovedbygningen.

Formålet med befaringen er å avdekke og avklare eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget, og for øvrig foreta en nærmere presisering av oppdraget. Tilbyderne oppfordres til å gå grundig gjennom konkurransegrunnlaget før befaringen, og eventuelt stille spørsmål til grunnlaget på forhånd, jf pkt 1.6 nedenfor.

Tilbyderen oppfordres til å delta på en eventuell felles befaring på byggeplassen.

Referat fra befaringen legges kun ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen. Deltakere på møtet/befaringen skal oppgi navn og firma.

Reiseutgifter m.v. i forbindelse med befaringen dekkes ikke av Statsbygg.

  - Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her,  stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.

Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun tilgjengelige i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen.

- Orientering om prosjektet og oppdraget

  - Generelt

Henviser til bok 0.

  - SHA-koordinator

Byggeleder er SHA-koordinator for utførelsen.

  - Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven

Entreprenøren som får tildelt kontrakten på denne entreprise (K101) skal være hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 § 2-2. Prisen på denne oppgaven skal inngå i tilbudssummen.

  - Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering

Følgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for prosjektet:

Denne framdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngåelse skal entreprenøren - i samråd med Statsbygg - sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil være bindende og dagmulktsbelagt slik det fremgår nedenfor.

| MILEPÆLER | DATO | DAGMULKT |
| --- | --- | --- |
| Utarbeidelse fremdriftsplan | 14 dager etter kontraktsinngåelse | JA |
| Igangsetting på byggeplass | 11.08.22 | JA |
| Overlevering av utkast til FDV-dokumentasjon | 01.08.2023 | JA |
| Oppstart prøvedriftsperiode | 31.08.2023 | JA |
| Overlevering av FDV-dokumentasjon | 31.08.2023 | JA |
| Overtakelse | 08.03.2024 | JA |

Statsbygg gjør spesielt oppmerksom på at leieavtale med bruker ikke er inngått. Tilbyder som får kontrakten må derfor påregne at prosjektet kan bli utsatt, eventuelt stoppet helt, hvis slik leieavtale ikke kommer i stand. Se også Blåboka og nedenfor under punkt 3.6 om avlysning av konkurransen.

  - Ytre miljø

Statsbygg har miljøkrav og miljømål for alle prosjekter, ref. Statsbyggs miljøstrategi. Det vil si at det er satt miljøkrav og miljømål for prosjektet. Se nærmere om dette i Bok 0, Miljøoppfølgingsplanen (MOP) og prisbærende poster.

  - KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter

I alle statlige byggeprosjekter avsettes en andel av byggekostnadene til kunst iht. kongelig resolusjon 05.09.1997. Statsbygg får kunstbevilgninger som stilles til disposisjon for Kunst i offentlig rom (KORO – tidligere Utsmykkingsfondet). KORO blir deretter ansvarlig for gjennomføring av kunstprosjektene i Statsbyggs byggeprosjekter.

Tilbyder som får kontrakten er forpliktet til å påta seg arbeider for KORO eller kunstner relatert til kunst til dette byggeprosjektet. KORO og kunstner skal kunne foreta bestillinger på samme vilkår som Statsbygg kan foreta tilleggsbestillinger etter kontrakten.

Arbeider relatert til kunstprosjektet skal bestilles skriftlig av KORO eller kunstner iht. utarbeidet mal. Bestillinger foretas for KOROs eller kunstners regning og risiko og er Statsbygg uvedkommende.

  - Annen informasjon

Viser til BOK 0 for utfyllende informasjon.

ARK er ansvarlig søker. Tiltak er i overenstemmelse med gjeldende reguleringsplan. Søknad om rammetillatelse vil sendes inn parallelt med anbudskonkurranse og forventes godkjent til sommeren 2022.

Statsbygg leverandør på K501 Automasjon vil tiltransporteres GE slik at denne har ansvaret for fremdrift og koordinerende ytelser.

- Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen

  - Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget.

Denne anskaffelsen følger prosedyren ”åpen anbudskonkurranse”.

  - Prinsipper for anbudskonkurransen

Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall.

Det er ikke adgang til å endre tilbudene, og det er heller ikke adgang til å forhandle.

  - Offentlighet

Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere er offentlige.

Tilbudsåpningen er ikke offentlig.

  - Entreprenør som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner

Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist.

  - Nasjonale avvisningsgrunner

I henhold til ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat»:

Det norske anskaffelsesreglene går noe lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at alle avvisningsgrunnene i FOA § 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene, gjelder i denne konkurransen.

Til orientering er følgende av avvisningsgrunnene i FOA § 24-2 rent nasjonale avvisningsgrunner:

1. 	FOA § 24-2 (2) – I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiveren skal avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de straffbare forholdene som er angitt i bestemmelsen. Kravet til at oppdragsgiver skal avvise leverandører som har vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene, er et særnorsk krav.

2. 	FOA § 24-2 (3) bokstav i – Avvisningsgrunnen i standardskjemaet for ESPD gjelder kun alvorlige feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet.

  - Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.

- Statsbyggs evaluering av tilbudet

  - Kvalifisering - Tildeling

For å kunne få sitt tilbud evaluert, må leverandøren i Mercellportalen, fylle inn et elektronisk egenerklæringsskjema for konkurransen (ESPD) om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. I egenerklæringen må leverandørene også bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller de leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav.

Tilbudene vil bli evaluert i forhold til de oppførte tildelingskriteriene. Evaluering vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist.

  - Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen

Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne. (Dokumentasjonen angitt nedenfor skal ikke leveres nå, kun ESPDen):

| Kvalifikasjonskriterium | Kvalifikasjonskrav | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| Organisatorisk og juridisk stilling | Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak | Firmaattest, for utenlandske firmaer kreves tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i det landet hvor foretaket er registrert, alternativt StartBANK ID |
| Økonomisk og finansiell kapasitet | Det kreves at tilbyder har tilfredsstillende økonomisk gjennomføringsevne. Omsetningens størrelse, sett i forhold til kontraktens verdi, kan bli vektlagt. | Statsbygg vil gjennomføre en kredittvurdering av tilbyder. Tilbyder kan i tillegg bli bedt om å sende inn revisorbekreftede årsregnskaper, alternativt oppgi StartBANK ID. |
| Tekniske og faglige kvalifikasjoner | Det kreves at tilbyder har tilstrekkelig erfaring fra oppdrag med overføringsverdi til dette prosjektet. Med tilstrekkelig erfaring mener vi minst 2 prosjekter. Med overføringsverdi mener vi overordnet ansvar for hele byggeprosjektet (TE eller GE) av prosjekter på min 800 m2 og/eller oppdragets kontraktsverdi på min 30 MNOK eks. mva. | Det skal leveres beskrivelse på samlet 1 A4-side av inntil 5 referanseprosjekter de siste 5 årene med overføringsverdi, med opplysninger om blant annet: - prosjektets navn - oppdragsgiver, - prosjektets størrelse i m2 og kostnad - type bygg - oppdragets kontraktsverdi eks mva - nærmere beskrivelse av omfanget av ansvaret i byggeprosjektet - type entreprise - oppstartstidpunkt og ferdigstillelsestidspunkt (år) /hvis ikke ferdigstilt - hvor man er i prosjektet |

Tilbydere registrert i StartBANK kan oppgi StartBANK ID eller levere kopi av registreringsbevis i StartBANK istedenfor å levere deler av dokumentasjonen (se hvilken dokumentasjon i tabellen over).

Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utførelsen av kontrakten. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle kapasitet for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved en solidaransvarserklæring, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.

Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks tekniske eller faglige kapasitet eller kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved f. eks en forside på signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra underleverandør om at samarbeid er inngått, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.

Foretak som tilbyder støtter seg på, må levere egen ESPD, jf ovenfor og fullmakten til Statsbygg for å innhente skatteopplysninger fra Skatteetaten, jf 4.3.1 nedenfor.

  - Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg

Norsk leverandør som får kontrakten, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest).

Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.

    - Samarbeid med Skatteetaten – fullmakt til Statsbygg

Statsbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten. Formålet med avtalen er forebygging og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. I denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som innstilles til kontrakt skal levere signert fullmakt, før kontraktsinngåelse, som gir Statsbygg en utvidet rett til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om entreprenørens skatte- og avgiftsmessige forhold, se Blåboka pkt 9.4.

Kravet om signert fullmakt gjelder også for entreprenørens underleverandører. Entreprenøren skal kontraktsfeste signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det dog kun signert fullmakt fra entreprenør, med mindre underleverandører benyttes for å oppfylle et kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra både entreprenør og underleverandører. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører må imidlertid være levert og godkjent av oppdragsgiver før de kan benyttes i kontrakten/prosjektet.

Statsbygg gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den tilbyder som i meddelelsesbrevet er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser m.v. Det presiseres også at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra entreprenør og eventuelle underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette anses som et vesentlig forbehold til kontrakten som vil medføre at tilbyder avvises fra konkurransen.

Enkelte prosjekter vil bli valgt ut til en oppfølging gjennom hele kontraktsperioden, jf Blåboka pkt 9.4. I slike prosjekter vil Statsbygg oversende oversiktslister til Skatteetaten, med fødsels- eller D-nummer på alle ansatte som utfører arbeid som ledd i oppfyllelsen av kontrakten.

  - Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet, basert på følgende kriterier:

| Vekt | Tildelingskriterier | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| 60 % | Pris | Tilbudsskjema i utfylt og signert stand |
| 20% | Kvalitet Kompetanse og erfaring for tilbudt personell | 1.Tilbudt personell Navn og CV for følgende tilbudte personell. CV skal inneholde opplysninger om utdannelse, kurs, arbeidserfaring og redegjørelse for personens kompetanse og være på inntil 3 sider: - Prosjektleder hos entreprenør 2. Referanseprosjekter Redegjørelse for tilbudt personells (se under pkt.1) referanseprosjekter med overføringsverdi. Redegjørelsen skal minimum inneholde følgende opplysninger og være på inntil 2 A4-side pr referanseprosjekt: - prosjektets navn - oppdragsgiver - prosjektets størrelse i m² og kostnad - oppdragets kontraktsverdiverdi eks mva. - type entreprise - type bygg - tilbudt persons oppgaver/rolle i prosjektet - oppstartstidpunkt og ferdigstillelsestidspunkt (år)/hvis ikke ferdigstilt - hvor man er i prosjektet |
| 20 % | Oppgaveforståelse | - En redegjørelse for (maks 3 A4 sider): - Prosess for: - planlegging av produksjon, - oppfølging i gjennomføringsfasen, - gjennomføring av Statsbyggs PA 0701 systematisk ferdigstillelse, - plan for produktvalg og beslutninger (Ovennevnte redegjørelse forplikter tilbyder. Tilbyder vil uansett ha risikoen for at innholdet i redegjørelsen er egnet for prosjektgjennomføringen) |

- Avvik fra konkurransegrunnlaget

  - Generelt om forbehold og avvik

Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.

Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av tilbudet.

Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelser kan anføres på det aktuelle sted, men skal i så fall også opplistes i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og postnummer.

Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. Tilbud som inneholder forbehold av denne art, vil bli avvist.

Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold vil etter all sannsynlighet medføre at tilbudet avvises.

Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser (Blåboka) jf. vedlegg, herunder valutaforbehold, vil medføre avvisning.

  - Forbehold om forskudd

Forbehold om forskudd vil medføre avvisning.

  - Alternative tilbud

Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor.

  - Tilbud på deler av oppdraget

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

- Krav til tilbudet

  - Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. Det samme gjelder for endring av tilbudene.

Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.

Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert:

- Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF, GAP eller Word

- Tabeller: Excel

- Bildefiler: JPEG eller TIFF

- Kart: TIFF

- Video: MPEG 2

- Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.

Merk at en priset versjon av de beskrivende mengdeberegninger ønskes levert kun som GAP-fil, og at ett og samme dokument ikke skal leveres i flere filformat. Dersom priset versjon av beskrivende mengdeberegninger leveres både i GAP- og XML- eller PDF-format, vil XML og PDF-filene bli ansett som ikke levert.

  - Vedståelsesfrist

Tilbudet er bindende i 4 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp.

  - Tilbudets språk

Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk.

  - Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?

1-1	Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet.

2-1	Tilbudsskjema i utfylt og signert stand (vedlegg)

2-2	Beskrivende mengdeberegninger (beskrivelsen) i utfylt stand (vedlegg)

3	Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt 4.4

3-1	CV

3-2	Referanseprosjekter

3-3	Redegjørelse

4-1	Innholdsfortegnelse

I tillegg til ovennevnte dokumenter, skal ESPD fylles inn i Mercellportalen.

For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret først, og uten bruk av undermapper.

Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.

  - Innleveringssted og tilbudsfrist

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com.

Fristen for innlevering av tilbud er 02 mai 2022 kl. 12:00

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

(Merk at systemet heller ikke tillater å levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter tilbudsfristens utløp.)

  - Om Mercellportalen

For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike leverandører, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at denne prosessen bør settes i gang så snart som mulig.

Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i god tid før tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene.

Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com i god tid før tilbudsfristens utløp.

- Oppdragsgivers underskrift

| Sted: | Oslo |  | Dato: | 29.03.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| For Statsbygg: |  | Fabian Fjuk Egge |  |  |
|  |  | prosjektleder |  |  |
| Dette dokumentet er elektronisk godkjent. |  |  |  |  |

- Vedlegg

Utkast til avtaledokument

Kontraktsbestemmelser (Blåboka basert på NS 8405)

Tilbudsskjema

Utkast til avtaledokument NS8405

Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser (Blåboka basert på NS 8405)

Fullmakt til skatteetaten

Beskrivende del:

Bok 0 - Orientering og spesielle krav (07-02-M10 Spesielle krav)

Bok 1 Beskrivelse

Bok 2 Tegninger/BIM-modell

- Tegninger Iht. tegningsliste (Tegning/notat/rapport)

- 15388 Tilleggsbygg Samlemodell

- Grensesnittmatrise

Bok 3 Supplerende dokumenter, bl.a.:

- Statsbyggs SHA-plan for prosjektet med vedlegg

- Akustisk notat: RIAku-R02 NU Levanger, akustisk detaljprosjektering

- Brannkonsept og branntegninger

- Premissrapport bygningsfysikk

- Energirapport for TEK17 passivhus

- Miljøoppfølgingsplan (MOP)

- Klimagassberegninger

- Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan – 03.12.2021

- Geoteknisk premissrapport

- F21-412 Bygg og brukerutstyrsliste

- PA-bok

- Prosjekteringsanvisninger:

  - PA 5601 Bygningsautomasjonssystem (BAS) med vedlegg

  - PA 5202 Spredenett for eiendomsdrift

  - PA 0701 Systematisk ferdigstillelse

  - PA 0702 Systematisk FDV-innsamling

  - PA 0702 Vedlegg 1a-g Dokumentasjonskrav

  - PA 0802 Tverrfaglig merkesystem (TFM)

  - PA 0802 TFM Eksempler

  - PA 0802 TFM Komponentkodeliste

  - PA 0802 TFM Systemkodeliste

  - PA 0803 ID Fysisk merking og utforming