# INVITASJON

# TIL

# ANBUDSKONKURRANSE

(ÅPEN KONKURRANSE)

Prosjekt 1105601 UiO Livsvitenskap brukerutstyr

K930.06.04 Klimaskap

Innhold

1	Generelt om oppdraget	3

1.1	Invitasjon og orientering	3

1.2	Kunngjøring	4

1.3	Særlige forhold	4

1.3.1	Lokale forhold	4

1.3.2	Tilbudets priser	4

1.3.3	Beskrivelsestekst	5

1.3.4	Poster som ikke er prissatt og åpenbare feil	5

1.3.5	Angivelse av enhetspriser	5

1.3.6	Produktbeskrivelse	5

1.4	Kontraktsbestemmelser	5

1.5	Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring	6

1.6	Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget	6

2	Orientering om prosjektet og oppdraget	6

2.1	Generelt	6

2.2	Fremdrift	7

2.3	Ytre miljø	8

3	Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen	8

3.1	Lov om offentlige anskaffelser	8

3.2	Prinsipper for anbudskonkurransen	8

3.3	Offentlighet	8

3.4	Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner	9

3.5	Nasjonale avvisningsgrunner	9

3.6	Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud	9

4	Statsbyggs evaluering av tilbudet	10

4.1	Kvalifisering - Tildeling	10

4.2	Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen	10

4.3	Attest for skatt og merverdiavgift	11

4.4	Tildelingskriterier i denne konkurransen	12

5	Avvik fra konkurransegrunnlaget	13

5.1	Generelt om forbehold og avvik	13

5.2	Alternative tilbud	14

5.3	Tilbud på deler av oppdraget	14

6	Krav til tilbudet	14

6.1	Elektronisk tilbudsavgivelse	14

6.2	Vedståelsesfrist	14

6.3	Tilbudets språk	15

6.4	Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?	15

6.5	Innleveringssted og tilbudsfrist	15

6.6	Om Mercellportalen	15

7	Oppdragsgivers underskrift	16

# Generelt om oppdraget

## Invitasjon og orientering

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:

Prosjektnr.  1004501 UiO Livsvitenskap / 1105601 UiO Livsvitenskap brukerutstyr

om tilbud på:

K930.06.04 Klimaskap

Livsvitenskapsbygget skal være et felles anlegg for ledende universitets- og sykehusmiljøer innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området. Her vil både Universitetet i Oslo og Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) ved Oslo universitetssykehus holde til. Samlokaliseringen vil styrke det tverrfaglige samarbeidet og forskningen innen livsvitenskap, og legge til rette for nye grensesprengende løsninger og nye arbeidsplasser.

Når det står ferdig vil Livsvitenskapsbygget tilby hensiktsmessige lokaler, som både er svært teknisk avansert og samtidig ha fleksibilitet for å kunne tilrettelegge for allsidig forskning og samspill mellom ulike faggrupper og aktører innen livsvitenskap. Bygget vil bidra til å gjøre det attraktivt for verdens beste forskere å jobbe ved UiO og OUS.

Adresse: Gaustadbekkdalen nord

Byggherre: Statsbygg

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet med Helse Sør-Øst som medoppdragsgiver
Brukere: Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo universitetssykehus (OUS) avdeling Klinikk for laboratoriemedisin (KLM)
Foreløpig arealramme: 97.500 kvm BTA
Oppstart/ferdigstillelse: 1. kvartal 2019/2026
Kostnadsramme: 12,5 mrd. kroner
Kostnadsramme brukerutstyrsprosjekt: 1263 mill. kroner
Entrepriseform: Totalentrepriser med forutgående samspill

Planlagt ferdigstillelse: 2026

For mer info se: Livsvitenskapsbygget - Statsbygg

Nytt livsvitenskapsbygg - UiO:Livsvitenskap

Konkurransegrunnlaget består av:

- 1.0 Tilbudsinvitasjon K930.06.04

- 2.0 Tilbudsskjema K930.06.04

- 2.1 Prisskjema K930.06.04

- 3.0 Kravspesifikasjon K930.06.04

- 3.1.Tekniske spesifikasjoner og krav K930.06.04

- 4.0 Utkast til avtaledokument K930.06.04

- 4.1 Rødboka BUT LVB 230525 K930.06.04

- 4.2 Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning K930.06.04

- 5.0 LVB – Hovedfremdriftsplan – Baseline 4.2.1

- 5.1 B.6 Krav til prøvedrift og delovertakelse

- 5.2 B.9 Krav til systematisk ferdigstillelse

- 5.3 B.16 Samordning utførelse – Rev 2-3

Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen. Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i Mercellportalen for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg publiserer.

## Kunngjøring

Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen og TED-basen.

## Særlige forhold

### Lokale forhold

Tilbyderen skal ved utarbeidelse av sitt tilbud ta hensyn til forhold av betydning for ytelsen som kan skaffes ved besøk på leveringsstedet, dens nærområder og ved kontakt med relevante myndigheter. Dette gjelder eksempelvis transportmuligheter til leveringsstedet, tilgang på strøm, vann, telefon m.v.

### Tilbudets priser

I hver enkelt post i tilbudet skal det som er spesifisert være tatt med, samt de ytelser, materialer og omkostninger av enhver art som er nødvendig for å gjennomføre leveransen på en forsvarlig måte i henhold til de utleverte dokumenter, tariffavtaler, lover, forskrifter eller øvrige opplysninger gitt av oppdragsgiveren eller som har fremkommet på tilbudsbefaring (herunder mva. og alle påslag, så som sosiale utgifter, administrasjon, reise, diett og fortjeneste m.v.).

Kontraktssummen, jf. Rødboka pkt.2 er fast og ikke gjenstand for lønns- og prisregulering.

Opsjoner, herunder vedlikeholdsavtale og endringer som bestilles etter overtakelse prisreguleres etter prinsippene i NS 3405 - Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v. - totalindeksmetoden, med ett kvartal som avregningsperiode. Ved reguleringen benyttes SSBs konsumprisindeks (KPI Totalindeks) 2015 = 100¹.

Pris for vedlikeholdsavtale skal være i NOK. For øvrig tillater oppdragsgiver at prisene gis i euro/amerikanske dollar/britiske pund/svenske kroner/danske kroner. Aktuell valuta skal oppgis i prisskjemaet.

Det er adgang til å tilby noen priser i fremmed valuta og noen i NOK. Betalingen vil skje i tilbudt valuta med mindre leverandøren ønsker utbetaling i NOK. Ved omregningen benyttes kursen på betalingsdagen.

I forbindelse med tilbudsevalueringen, vil utenlandsk valuta bli omgjort til NOK ved bruk av kursen fra Norges Bank på dagen for utløp av tilbudsfristen.

For øvrige prisbestemmelser se Rødboka pkt. 27.b.

### Beskrivelsestekst

De krav til ytelsen som er beskrevet i konkurransegrunnlaget er en del av leverandørens forpliktelse selv om de ikke er gjentatt i prisbærende poster.

### Poster som ikke er prissatt og åpenbare feil

Poster som ikke er priset i tilbudet vil anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i tilbudsbrevet.

Åpenbare feil i tilbudet som Statsbygg blir oppmerksom på, vil bli rettet dersom det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes.

### Angivelse av enhetspriser

Dersom plikten til å oppgi enhetspriser misligholdes, vil tilbudet kunne bli avvist eller forlangt spesifisert innenfor rammen av totalsummen.

### Produktbeskrivelse

Dersom konkurransegrunnlaget angir ”produktnavn eller tilsvarende”, kan tilsvarende produkter tilbys. Tilbyderen må dokumentere at kvalitets- og funksjonskravene er oppfylt.

## Kontraktsbestemmelser

Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår;

Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for større varer (Rødboka, LVB 230525).

Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til gjengs lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører montasjearbeid iht. våre varekontrakter, samt krav til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr. 112.

Merk også at faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI.

## Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring

Det vil ikke bli avholdt informasjonsmøte/befaring for denne kontrakten.

## Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her, stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.

Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun tilgjengelige i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt. 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen.

# Orientering om prosjektet og oppdraget

## Generelt

Det skal tilbys klimaskap etter beskrivelse og spesifikasjoner i vedlegg 2.1 Prisskjema og 3.0 Kravspesifikasjon.

Klimaskap defineres her som inkubatorskap som i tillegg til temperaturregulering har lysstyring og/eller fuktighetsregulering.

Hovedtilbud

| Art.nr. | Beskrivelse | Antall hovedtilbud |
| --- | --- | --- |
| 023.02.056 | Inkubator med kjøling, ca 115L, med lysregulering | 3 |
| 023.02.057 | Inkubator med kjøling, ca 50L, med lysregulering | 1 |
| 023.02.041 | Klimaskap, ca 50 liter, lys- og fuktighetsregulering | 1 |

Opsjoner

| Ref.nr | Beskrivelse | Antall hovedtilbud |
| --- | --- | --- |
| KL400FL | Klimaskap, ca 400 L, fuktighet- og lysregulering | 7 |
| KL400L | Klimaskap, ca 400 L, lysregulering | 20 |

I tillegg skal det tilbys opsjon for vedlikeholdsavtaler jfr. vedlegg 2.1 Prisskjema

Tilbyder er bundet av priser og øvrige vilkår i vedlikeholdsavtalen i inntil 9 år fra utstyret er overtatt, prisene indeksreguleres jf. 1.3.2.

Utstyrsenhetene i denne konkurransen vil bli plassert i UiOs lokaler og skal benyttes av UiO. Følgelig vil kontraktene med det aktuelle antall artikler overføres fra Statsbygg til UiO. Ved overføringen trer UiO inn i Statsbyggs rettigheter og forpliktelser etter kontrakten.

Forhold knyttet til reklamasjon mm. vil mest sannsynlig bli håndtert av UiO.

## Fremdrift

For LVB er det planlagt en trinnvis ibruktakelse og eventuelt oppstart av prøvedrift. Dette gjør at prøvedriften for de enkelte trinnene vil bli avsluttet på forskjellige tidspunkt. Byggets fremdrift og trinnvise ibruktakelse legger føringene for leveranse og igangkjøring av løst utstyr. 
Det vil si at kontraktens totale utstyrsomfang vil måtte leveres i flere delleveranser.

Se dokumentene 5.0 – 5.3 som beskriver byggeprosjektet.

Artiklene i denne anskaffelsen fordeler seg på følgende måter over de tre trinnene (blå, grønn, rød) og 8 feltene.

Utkast levering- og faktureringsplan, basert på dokument 5.0 LVB - Hovedfremdriftsplan - Baseline 4.2.1

| Felt 4-6 023.02.056, 3 stk. 023.02.057, 1 stk. | Estimert tidspunkt | Fakturering |
| --- | --- | --- |
| Levering, installasjon og godkjent mottakskontroll | Q4 2025 / Q1 2026 | 2/3 |
| Overtakelse | Q1 2026 | 1/3 |
| Felt 7-8 023.02.041, 1 stk. | Estimert tidspunkt | Fakturering |
| Levering, installasjon og godkjent mottakskontroll | Q1/Q2 2026 | 2/3 |
| Overtakelse | Q2 2026 | 1/3 |

Følgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for oppdraget:

| Fase | Tidspunkt | Dagmulkt |
| --- | --- | --- |
| Kontraktsinngåelse | Q3/Q4 2024 | Nei |
| Omforent leveranseplan | Q4 2024 | Nei |
| Levering, installasjon og mottakskontroll | Q4 2025 – Q1 2026 | Ja, etter avtalt leveringsplan |
| Overtakelse | Q1 2026 – Q2 2026 | Nei |

Denne framdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngåelse skal leverandøren - i samråd med Statsbygg - sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil være bindende og dagmulktsbelagt slik det fremgår ovenfor.

Leveransene skal skje innenfor prosjektets tidsfrister iht. utarbeidet fremdriftsplan. Leverandøren skal samordne sine arbeider med øvrige aktører. I dette prosjektet er det et forholdsvis stort antall aktører som hver for seg skal utføre sine arbeider med stor grad av samtidighet.

Ulike utfordringer, som begrenset plass, stor aktivitet i nærområdet og selve beliggenheten til prosjektet, gjør at det kreves god kontroll på transporten som kommer inn til byggeplassen, både for produksjons- og brukerutstyr. For å løse dette har vi implementert et logistikksystem, Myloc Construction, som krever at alle leveranser til byggeplassen skal meldes inn ved å booke ankomsttider.

Det er avgjørende å ankomme til avtalt tid, da forsinkelser kan føre til at man nektes adgang på grunn av kapasitetsbegrensninger på byggeplassen. Dette er en praksis som er innført for å unngå venting utenfor portene, som igjen vil sperre viktige transportårer i område

## Ytre miljø

Statsbygg har miljøkrav og miljømål for alle prosjekter, ref. Statsbyggs miljøstrategi. Det vil si at det er satt miljøkrav og miljømål for prosjektet. Se nærmere om dette i spesifikasjon av varen.

# Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen

## Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget.

Denne anskaffelsen følger prosedyren «åpen anbudskonkurranse».

## Prinsipper for anbudskonkurransen

Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall.

Det er ikke adgang til å endre tilbudene, og det er heller ikke adgang til å forhandle.

## Offentlighet

Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere er offentlige.

Tilbudsåpningen er ikke offentlig.

## Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner

Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist.

## Nasjonale avvisningsgrunner

I henhold til ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat»:

Det norske anskaffelsesreglene går noe lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at alle avvisningsgrunnene i FOA § 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene, gjelder i denne konkurransen.

Til orientering er følgende av avvisningsgrunnene i FOA § 24-2 rent nasjonale avvisningsgrunner:

1. 	FOA § 24-2 (2) – I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiveren skal avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de straffbare forholdene som er angitt i bestemmelsen. Kravet til at oppdragsgiver skal avvise leverandører som har vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene, er et særnorsk krav.

2. 	FOA § 24-2 (3) bokstav i – Avvisningsgrunnen i standardskjemaet for ESPD gjelder kun alvorlige feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet.

## Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

# Statsbyggs evaluering av tilbudet

## Kvalifisering - Tildeling

For å kunne få sitt tilbud evaluert, må leverandøren i Mercellportalen, fylle inn et elektronisk egenerklæringsskjema for konkurransen (ESPD) om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. I egenerklæringen må leverandørene også bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller de leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav.

Tilbudene vil bli evaluert i forhold til de oppførte tildelingskriteriene. Evaluering vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist.

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge også har implementert. Gjeldende sanksjoner er implementert i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). I denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som innstilles til kontrakt skal levere utfylt «Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning» på Statsbyggs mal.

Statsbygg gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den tilbyder som i meddelelsesbrevet er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger som tyder på manglende oppfyllelse av gjeldende sanksjonslovgivning. Hvis det ikke mottas utfylt egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning fra tilbyder som innstilles til kontrakt, vil dette anses som et vesentlig forbehold til kontrakten som vil medføre at tilbyder avvises fra konkurransen.

Statsbygg kan videre avvise tilbud fra virksomheter som ikke er rettighetshavere etter anskaffelsesloven § 3.

## Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen

Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne. (Dokumentasjonen angitt nedenfor skal ikke leveres nå, kun ESPDen):

| Kvalifikasjons-kriterium | Kvalifikasjonskrav | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| Organisatorisk og juridisk stilling | Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak | Firmaattest. For utenlandske firmaer kreves tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i det landet hvor foretaket er registrert |
| Økonomisk/finansiell kapasitet | Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk gjennomføringsevne. | Revisorbekreftede årsregnskaper for de 3 siste årene. Omsetningens størrelse, sett i forhold til kontraktens verdi, kan bli vektlagt. Statsbygg vil gjennomføre en kredittvurdering av tilbyder. |
| Tekniske og faglige kvalifikasjoner | Leverandøren skal ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre oppdraget Oppdragsgiver vil vurdere dette ut ifra de referanseprosjekt leverandøren oppgir. | Leverandøren skal dokumentere inntil 3 gjennomførte leveranser av laboratorieutstyr i løpet av de siste 3 årene, inkludert opplysninger om kontraktens omfang, verdi, tidspunkt for levering eller utførelse og navn på mottaker. Tekniske og faglige kvalifikasjoner skal dokumenteres ved å gi en kort beskrivelse av Leverandørens personell og tekniske enheter som Leverandøren råder over i forbindelse med utførelse av kontrakten. |

Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utførelsen av kontrakten. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle kapasitet for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved en solidaransvarserklæring, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.

Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks tekniske eller faglige kapasitet eller kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved f.eks. en forside på signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra underleverandør om at samarbeid er inngått, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.

Foretak som tilbyder støtter seg på, må levere egen ESPD, jf. ovenfor.

## Attest for skatt og merverdiavgift

Norsk leverandør som får kontrakten, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest).

Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.

## Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet, basert på følgende kriterier:

| Vekt | Tildelingskriterium | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| 60 % | Kvalitet og funksjonalitet | Oppfyllelse og besvarelse av kravspesifikasjon, evt. referanseuttalelse og referansebesøk. 3-2 Utfylt kravspesifikasjon, Excel |
| 40 % | Totalkostnad - Tilbudt pris på utstyr - hovedtilbud - Tilbudt pris på utstyr - opsjoner - Tilbudt pris på serviceavtale utstyr - hovedtilbud - Gjennomsnittskostnad for vedlikeholdsnivåene 1 og 2, utenom garantiperiode, frem til og med år 10. | 3-1 Utfylt prisskjema, Excel |

Totalkostnad
Poeng for totalkostnad regnes ut ved en matematisk formel som vist under. Beste tilbud får 10 poeng. Her er Pb laveste totalkostnad og Pe er den totalkostnad som evalueres.

Poeng for totalkostnad blir gitt ved: 10 – 10(Pe-Pb)/Pb

Tilbud som har en totalkostnad som er mer enn dobbelt så høy som laveste totalkostnad, får negative poeng.

Informasjon om kravspesifikasjonens A-krav og B-krav

A-krav beskriver sentrale produktegenskaper eller sentrale krav til leveransen. Avvik fra A-krav kan gi oppdragsgiver plikt til å avvise tilbudet etter en nærmere vurdering av avvikets vesentlighet jf. FOA § 24-8.

B-krav angir ønskede egenskaper eller beskriver forhold som vil bli vurdert og evaluert.

Tilbudet blir vurdert ut ifra besvarelse og støttedokumentasjon til de ulike kravene merket «B» i vedlagte kravspesifikasjon. Oppdragsgiver kan også innhente referanseuttalelser fra de referanser som leverandøren har oppgitt. Videre vil oppdragsgiver forbeholde seg retten til å dra på referansebesøk til de oppgitte referanser. Referanseuttalelser og egen erfaring fra referansebesøk vil i så fall inngå i vurderingen av dette tildelingskriterium. 
Kvalitet og funksjonalitet vil bli vurdert etter en skala fra 10 til 0.

Begrunnelse for bruk av FOA § 7-9 (4) 
For denne anskaffelsen benyttes unntaksbestemmelsen i FOA § 7-9 (4) da det er klart at klima- og miljøkravene i anskaffelsen har en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriterium. 
 
I DFØs «Veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser» vises det til hoved-CPV 33 – Medisinsk utstyr, punkt 1 og 2, som sier at klima- og miljøbelastningen i disse anskaffelsene ligger på utvinning av råmaterialer og produksjon, som medfører forurensing, redusert naturmangfold og overutnyttelse av knappe ressurser for IKT-utstyr. Denne klima- og miljøbelastningen kan reduseres ved å stille krav til levetid og frekvens på oppdateringer i tråd med prinsippene i avfallshierarkiet.

Ved å stille minimumskrav til utstyrets levetid, garantitid, samt tilgang til reservedeler sikrer vi lang levetid på utstyret, og reduserer utvinning av råmaterialer og produksjon.  
Samtidig som konkrete krav til utstyrets garanterte levetid, garantitid og reparerbarhet sikrer redusert klima- og miljøbelasting, vil også den helhetlige kravsettingen og vurderingen av den funksjonelle og faglige kvaliteten på utstyret sikre lang levetid på utstyret.

Disse minimumskravene sikrer til sammen en redusert klima- og miljøbelastning på utstyret som tilbys, som ikke kan sikres ved bruk av tildelingskriterium. Vekting av tildelingskriteriet kan få en uforholdsmessig lav miljøgevinst i lys av den økonomiske kostnaden som vektingen representerer.

Gjennom å stille absolutte miljøkrav, sikrer man en bedre klima- og miljøeffekt enn ved 30 % vekting av miljø som tildelingskriterium.

Benyttelsen av hovedregelen kan innebære dårlig samfunnsøkonomi, og er vanskelig å forene med prinsippet om effektiv ressursbruk i lov om offentlige anskaffelser («LOA») § 1.

Statsbyggs vurdering er derfor at for å redusere klima- og miljøbelastningen for denne anskaffelsen benyttes unntaksbestemmelsen i FOA § 7-9 (4), da det er klart at bruk av klima- og miljøkrav har en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriteriet som beskrevet i FOA § 7-9 (2).

# Avvik fra konkurransegrunnlaget

## Generelt om forbehold og avvik

Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt. 1.6 ovenfor. Det understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.

Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av tilbudet.

Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. Tilbud som inneholder forbehold av denne art, vil bli avvist.

Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold vil etter all sannsynlighet medføre at tilbudet avvises.

Forbehold om forskudd utover det som er angitt for den aktuelle kontrakt i Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for varer (Rødboka), vil medføre avvisning.

## Alternative tilbud

Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med forbehold eller avvik, jf. pkt. 5.1 ovenfor.

## Tilbud på deler av oppdraget

Det er ikke adgang til å tilbud på deler av oppdraget.

## Krav til tilbudet

## Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. Det samme gjelder for endring av tilbudene.

Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.

Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert:

Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word

Tabeller: Excel

Bildefiler: JPEG eller TIFF

Kart: TIFF

Video: MPEG 2

Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.

## Vedståelsesfrist

Tilbudet er bindende i 6 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp.

## Tilbudets språk

Tilbudet skal leveres på norsk, svensk eller dansk. Brosjyrer og vedlegg som kun finnes på engelsk, kan leveres på engelsk.

## Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?

  - Tilbudsskjema i utfylt og signert stand

  - Eventuelle vedlegg til tilbudsskjema

2-1	Utfylt prisskjema i Excel format

3-1	Utfylt kravspesifikasjon i Excel format

3-2	Tekniske spesifikasjoner og krav

3-3	Vedlegg til kravspesifikasjon

4-1	Innholdsfortegnelse

For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret først, uten bruk av undermapper.

Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.

## Innleveringssted og tilbudsfrist

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com.

Fristen for innlevering av tilbud er 09.09.2024.

Eventuelle spørsmål til vil ikke bli besvart i uke 28-31

## Om Mercellportalen

For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike leverandører, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at denne prosessen bør settes i gang så snart som mulig.

Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i god tid før tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene.

Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com i god tid før tilbudsfristens utløp.

# Oppdragsgivers underskrift

| Sted: | <Fyll inn> |  | Dato: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| For Statsbygg: |  |  |  |  |