SHA-plan

Forbredende arbeider (GENERALENTREPRISE)

Frieda FASMER nytt Sykehjem

Innhold

1	OM PROSJEKTET	3

1.1	PROSJEKTINFORMASJON	3

1.2	KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET	4

1.3	Målsetninger for sha i prosjektet	4

2	organisering, OPPDATERING OG ENDRINGER I SHA-PLANEN	5

2.1	Distribusjonsliste ved oppdatering av sha-planen	6

2.2	Oppdateringer i SHA-planen	6

2.3	Endringer i SHA-planen	6

3	fremdrift	7

4	spesifikke tiltak	8

OM SHA-PLANEN

SHA-planen er byggherrens verktøy for å beskrive hvordan prosjektspesifikke risikoforhold for arbeidstakeren, som følger av byggherrens og de prosjekterendes valg, skal håndteres.

VEDLEGG TIL SHA-PLANEN

- Melding om behov for endringer eller oppdatering av SHA-planen

- Risikologg NS5814_mal

OM PROSJEKTET

PROSJEKTINFORMASJON

| PROSJEKTNUMMER | 06000 |
| --- | --- |
| PROSJEKTNAVN | Frieda Fasmer nytt sykehjem |
| PROSJEKTADRESSE, POSTNR. STED | Vadmyrveien 83 |
| GNR./BNR. | 124/180 m.fl. |
| BYGGHERRE | Bergen kommune – Etat for utbygging |
| PROSJEKTLEDER BYGGHERRE* | Magnar Rusten |
| BYGGHERRENS REPRESENTANT BHR** | - |
| SHA-KOORDINATOR KP*** | Glenn Lie |
| SHA-KOORDINATOR KU**** | Glenn Lie |

*Prosjektleder byggherre (BH): Byggherrens prosjektleder har et overordnet ansvar for prosjektet.

**Byggherrens representant BHR: Ivaretar Byggherreforskriftens (BHF) krav i SHA-oppdrag. Skal ikke ha andre plikter som kan komme i konflikt med de oppgaver BHR skal utføre på vegne av BH.

***SHA-koordinator KP: Ivareta koordinering og oppfølging av prosjekteringsarbeidet opp mot SHA iht. BHF §14. Skal ikke ha andre plikter som kan komme i konflikt med de oppgaver SHA-KP skal utføre på vegne av BH.

****SHA-koordinator KU: Ivareta koordinering og oppfølging av byggearbeidet opp mot SHA iht. BHF §14. Skal ikke ha andre plikter som kan komme i konflikt med de oppgaver SHA-KU skal utføre på vegne av BH.

  - KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Prosjektet ligger sentralt i bydelen Loddefjord, like nordvest for Vestkanten storsenter. Sykehjemstomten ligger sør for eksisterende Frieda Fasmers Minne behandlinssenter og omsorgsboliger med adresse Vadmyraveien 83. Med fallende terreng retter tomten seg mot omkringliggende grøntområde, skog og turstier, videre østover er Loddefjorddalen og Lyderhorn. Sør for tomten er Loddefjord skole og ved innkjøringen ligger Haugatun barnehage. Før byggingen av selve sykehjemmet kan starter må eksiterende høyspent som går tvers over tomten, legges i en bue i utkanten av tomten, det må etableres grøfter for vann og avløp og elektrisitet, inklusiv i Vadmyraveien inn mot byggetomten.

  - Målsetninger for sha i prosjektet

Generelle SHA-målsetninger

Etat for utbygging (EFU) har som byggherre et mål om at alle prosjekter skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade, herunder følgende målsetninger:

- H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): < 5

- H2-verdi (Personskadefrekvens): < 15

- N-verdi (Nestenulykkefrekvens): > 2000

Prosjektspesifikke SHA-målsetninger

Gjennomført en SJA per 5 mill. av kontraktssummen.

En RUH pr. 1 mill. av kontraktsummen.

2/3 av RUHene kategorisert som observasjoner/farlig forhold (ingen energi utløst/hendelse).

organisering, OPPDATERING OG ENDRINGER I SHA-PLANEN

| Entrepriseform | Kommentarer |
| --- | --- |
| Generalentreprise |  |

Distribusjonsliste ved oppdatering av sha-planen

Distribusjon av SHA-planen utføres av SHA-KU i henhold til distribusjonslisten under. Hver mottaker er ansvarlig å distribuere videre i sin organisasjon, inkludert UE etc. Distribusjonslisten kompletteres fortløpende.

| Funksjon | Kontaktperson | Virksomhet | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre v/prosjektleder (BH-PL) | Magnar Rusten | Sweco |  |
| SHA-koordinator KP (SHA-KP) | Glenn Lie | Norconsult |  |
| SHA-koordinator KU (SHA-KU) | Glenn Lie | Norconsult |  |
| Prosjekteringsleder (PGL) | Ole Johnny Sølberg | Multicosult |  |
| Entreprenør (E) | TBA |  |  |
| Hovedbedrift | TBA |  |  |

  - Oppdateringer i SHA-planen

Tabellen under viser en oversikt over byggherrens SHA-kontaktperson. Denne er ansvarlig for oppdatering og distribusjon av SHA-planen. Oppdateringer skal skje fortløpende dersom forhold som kan påvirke SHA på byggeplassen oppstår.

| Fase | Funksjon | Navn | Virksomhet | E-post |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosjekteringsfase | SHA-KP | Glenn Lie | Norconsult | glenn.lie@norconsult.com |
| Utførelsesfase | SHA-KU | Glenn Lie | Norconsult | glenn.lie@norconsult.com |

  - Endringer i SHA-planen

Behov for endringer skal meldes til SHA-KU som skal følge opp at nødvendige tiltak gjøres, og at planen oppdateres. Hovedbedrift er ansvarlig for at SHA-planen er lett tilgjengelig og synlig på byggeplass.

SHA-planens vedlegg 1 for melding om behov for endringer eller oppdatering av SHA-plan benyttes av alle parter som verktøy for melding om endringer i SHA-planen dersom dette kan ha betydning for SHA.

Endringslogg for SHA-planen:

| Revisjon nr. | Endring | Dato |
| --- | --- | --- |
| 02 |  |  |
| 01 |  |  |

fremdrift

SHA-KU skal være en del av fremdriftsplanleggingen for å påse at SHA blir ivaretatt og er et fast tema. Ved endringer i planlagt fremdrift skal det alltid foretas en vurdering sammen med SHA-KU om risikoforholdene er endret som følge av tidspress, annen rekkefølge på arbeider, flere arbeidsoperasjoner samtidig i samme område osv.

Tidsplan som i detalj angir når og hvor de forskjellige arbeidene skal utføres, rekkefølgen på arbeidene (koordinering av ulike arbeidsoperasjoner), og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte arbeider, skal være tilgjengelig for alle på bygge- og anleggsplassen. Denne tidsplanen skal holdes løpende oppdatert, og henges opp i anleggsbrakken.

Overordnet tidsplan for arbeidet:

| Nr. | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prosjekteringsfasen | september 2023 - juni 2024 |
| 2 | Utførelsesfasen | januar 2025 - september 2025 |

|  | Ja | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Det er avsatt nok tid til utførelse iht. BHF § 5 andre ledd bokstav e og f | Ja | Utarbeidet fremdriftsplan, er vurdert til å ha tilstrekkelig tid. Vurderingene er gjort på grunnlag av lignende prosjekter i kommunen og faglig erfaring i byggherre-organisasjonen. |
| Det er tatt hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene | Ja | Prosjektet er delt i to entrepriser. Forberedende arbeider (dette oppdraget) og en påfølgende kontrakt for selve bygget. |

spesifikke tiltak

Spesifikke tiltak knyttet til arbeider som kan innebære fare for liv eller helse beskrives her. Listen er hentet fra vedlegg 2 risikologg, og er ikke uttømmende. Restrisiko skal oppdateres fortløpende, også etter entreprenørs prosjektering – før arbeidene starter, men også underveis i byggefase ved behov. Arbeidsgiver har ansvar for å gjøre arbeidstakere kjent med spesifikke tiltak, og hovedbedrift har ansvar for at tiltakene synliggjøres for alle arbeidere på byggeplassen.

| Nr. | Aktivitet/farekilde | Fare / uønsket hendelse | Spesifikke tiltak | Referanse-dokument | Ansvarlig for tiltaket | Risiko før tiltak | Risiko etter tiltak | Utført dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. BHF §8c | Iht. BHF §8, 2. ledd bokstav c. En aktivitet/farekilde kan ha flere uønskede hendelser. |  | Hentes fra vedlegg 1 restrisikorapport. | Eksempler: • Tegninger • Riveplaner • Geotekniske rapporter | Eksempler: • Byggherre •Entreprenør |  |  |  |
| 1 | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner | Avgraving eller kontakt med spenningssatte kabler, herunder høyspent. Både ved arbeid i grøfter og ved etabering av trafo. | Fremskaffe kart over konkret kabelplassering. Lytte opp kabler. Gravetillatelse og leder for sikkerhet fra BKK. Omlegging foregår i eget arbeidsvindu gitt av BKK. | -Rapport etter innmåling/ oppmerking. -Tekniske planer vei og VA | BH/ Entreprenør | 12 | 8 |  |
| 2 | Arbeid på steder med passerende trafikk | Påkjørsel under arbeide med omlegging av og arbeid i Vadmyraveien. | Arbeidsvarsling med tilhørede skilting. Følge SVV håndbok N301 Arbeid på veg. Arbeidstøy med synlighet klasse 3. Sette opp fysisk skille mellom veiarbeid og trafikk. Eksiterende eller midlertidig belysning. Sikre/avstive grøfter mot kollaps. Forskjøvet arbeidstid (trafikkfri periode) om andre tiltak ikke er tilstrekkelig. | -Godkjent arbeidsvarsling. Håndbok N301 Prøvgravingsnotat i Vadmyraveien -Eventuell BIM modell. -Tekniske planer vei og VA. | Entreprenør | 9 | 6 |  |
| 3 | Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme | Arbeid med grøfter for rør og kabler, både i Vadmyraveien, på byggetomten og i stedvis bratt terreng ned mot Loddefjordlien. | Det skal være tilstrekkelig plass for korrekt grøfteskredde inne på tomten. Rømningsvei fra grøfter. Lede vekk eventuelt overvann som kan svekke grøften. Kjøreplater og tung sikring kan være aktuelt i veien. Avstive grøfter og oppgravd område ved fare for kollaps eller ras. Opprett dialog med geotenkinger ved usikkerhet rundt gjennomføring. | Prøvgravingsnotat i Vadmyraveien -VA plan og detaljtegnigner -Geoteknisk premissrapport. - Geoteknisk vurderingsnotat. -Eventuell BIM modell | Entreprenør | 9 | 6 |  |
| 5 | Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff | Steinsprut, rystelser, forsager/gjennstående sprengstoff | Sette grenser for rysteler og oppfølging av dette. Etterleve påseplikt mot bergsprenger. Påse forsvarlig fremdrift. Benytte BlastMangaer eller tilsvarende for oppfølging.Opprett dialog med ing.geolog ved usikkerhet rundt gjennomføring. | -Geoteknisk premissrapport. - Geoteknisk vurderingsnotat. -Eventuell BIM modell. Sprengningplan, salveplaner og rapporter. | BH/ Entreprenør | 12 | 8 |  |
| 10 | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander (f.eks. arbeid i høyden) | Fall ned i grøfter | Tilstrekkelig skredde på grøfter, eventuelt rekkverk ved fare for fall. | -Detaljtegninger -Eventuell BIM modell | Entreprenør | 9 | 6 |  |
| 12 | Arbeid med montering og demontering av tunge elementer | Personer blir klemt eller truffet av kuminstalasjoner | Forsvarlig helning på grøftevegg, nok plass i grøftebunn til materiell og personell. Direkte kommunikasjon med maskinfører. Styretau. Godkjent løfteutstyr og anhuker. Rømningsvei fra grøfter. | -Detaljtegninger - Eventuell BIM modell -Geoteknisk premissrapport | Entreprenør | 9 | 6 |  |
| 13 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner | Eksponering for kvarstsstøv ved boring. | Borrestøv skal samles i sekker og fjernes. Avsug skal vedlikeholdes ihht manual. Benytte støvmaske. Vanning. | Maskin manual | Entreprenør | 8 | 4 |  |
| 14 | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for SHA eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll | Øye eller hudkontakt ved bruk av betong. | Prefabrikkerte rør hvor dette er mulig. Benytte egnede hansker og vernebriller ved bruk av fersk betong. Øyeskyll og vaskemuligheter tilgjengelig. Etterlevelse av HMS-datablad. | SDS | Entreprenør | 6 | 4 |  |
| 17 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger | Trekking av kabler og legging av rør. | Maskinell trekking ved tyngre kabler eller langvarig trekking. |  | Entreprenør | 6 | 3 |  |
| 18 | Fare for 3. person | Påkjørsel, utforkjøring eller fall i grøft. | Se punkt 3. Informere naboer om farene ved våre aktiviteter. | Som for pkt. 3. | Entreprenør og BH | 9 | 6 |  |
| 18.1 |  | Steinsprut mot omliggende omsorgsinstitusjon, boliger og barnehage. | Se punkt 5. | -Geoteknisk premissrapport -Eventuell BIM modell Sprengning plan, salveplaner og rapporter. Se pkt. 5 | Entreprenør | 12 | 8 |  |
| 18.1 |  | Utrykningskjøretøy slipper ikke frem i Vadmyraveien. | Se punkt 3. Informere naboer om farer. | Godkjent arbeidsvarsling | Entreprenør | 9 | 6 |  |