Oppgavefordeling SHA og seriøsitet i prosjekt

Innholdet baserer seg på:

- forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften (BHF)), som trådte i kraft 01.01.2021.

- Statsbyggs til enhver tid gjeldende kontraktbestemmelser for aktuelle kontrakter med entreprenørene (Totalentrepriser, utførelsesentrepriser og håndverkertjenester).

Der Statsbygg har inngått avtale med eksterne om en eller flere av rollene som byggherren representant (BR), koordinator for prosjekteringsfasen (KP) eller koordinator for utførelsesfasen (KU), gjelder denne oppgavefordelingen som del av avtalen mellom partene.

For Statsbyggs egne ansatte som ivaretar en eller flere av rollene, er oppgavefordelingen å anse som en skriftlig instruks.

| Dato: | 29.10.2024 |
| --- | --- |
| Revisjon: | 1 |

| Prosjektnr. og -navn: | 1265901 BUF Barkåker |
| --- | --- |
| Byggeplassadresse: | Kantarellveien 25, 3157 Barkåker |

Juridiske eller fysiske personer med oppgaver etter byggherreforskriften i prosjektet:

| Rolle | Firma | Kontaktperson |
| --- | --- | --- |
| Byggherre (BH) | Statsbygg | Simen Bergmann- Paulsen |
| Byggherrens representant (BR)* |  |  |
| Koordinator for prosjekteringsfasen (KP) |  | Simen Bergmann- Paulsen |
| Koordinator for utførelsesfase (KU) |  |  |

*rollen er kun aktuell ved innleid prosjektleder, ellers er byggherren representert ved egne ansatte.

Fullmakter

Alle som har roller etter denne oppgavefordelingen, har fullmakt til å stanse arbeider som man oppdager situasjoner der det er umiddelbar fare for liv og helse.

Skjema for oppgavefordeling

Fordelingen av oppgaver etter byggherreforskriften og Statsbyggs bestemmelser skal markeres med avkryssing (kun ett kryss per rad).

| Oppgaver | BH | BR | KP | KU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oppfølging (BHF §§ 5, 13 og 16) |  |  |  |  |
| - Sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter blir gjennomført. |  |  |  |  |
| - Kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres, vurdere risikoen som er kartlagt og utarbeide planer med tiltak for å fjerne eller redusere risikoen. Dokumentere* kartleggingen, risikovurderingen og planene etter BHF § 5 bokstav b og c. | X | X |  |  |
| - Sørge for at det settes av tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner, og dokumentere* vurderingene som ligger til grunn for den tiden som settes av. |  | X |  |  |
| - Før valg av «byggherrens representant (BHR)», skal det vurderes om byggherres representant har andre plikter eller roller som kan komme i konflikt med denne rollen. Vurderingen skal dokumenteres*. | X |  |  |  |
| - Før valg av koordinator (KP/KU), skal det vurderes om koordinator har andre plikter eller roller som kan komme i konflikt med denne rollen. Vurderingen skal dokumenteres*. | X |  |  |  |

| Oppgaver | BH | BR | KP | KU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (BHF §§ 7 og 8) |  |  |  |  |
| - Sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. | X |  |  |  |
| - Sørge for at plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er lett tilgjengelig og gjort kjent på byggeplassen. |  | X |  |  |
| - Sørge for fortløpende oppdatering av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø dersom det oppstår endringer som har betydning for dette. |  | X |  |  |

| Oppgaver | BH | BR | KP | KU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beskrivelse/krav i konkurransegrunnlag (tilbudsgrunnlaget) og kontrakter (BHF §§ 6, 8, 9 og 11) |  |  |  |  |
| - Sørge for å innarbeide følgende i konkurransegrunnlaget (tilbudsgrunnlaget) og kontrakter: - De risikoforholdene som er avdekket under planlegging og prosjektering og som ikke er fjernet (jf. § 5 andre ledd bokstav b). - Planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5 andre ledd bokstav c. - Krav om spesifikke tiltak, basert på risiko som avdekkes under planlegging og prosjektering. - Krav om forebyggende tiltak (riggforhold mv.) som angitt i § 9. - Krav om at de utførende entreprenørene skal beskrive i sine fremdriftsplaner når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, og hvor mye tid som er satt av til de enkelte arbeidsoperasjoner. | X |  |  |  |

| Oppgaver | BH | BR | KP | KU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forhåndsmelding (BHF § 10) |  |  |  |  |
| - Sende inn forhåndsmelding i Altinn. | X |  |  |  |
| - Sørge for at forhåndsmeldingen settes opp synlig på byggeplassen, og oppdateres. |  | X |  |  |
| Dokumentasjon for fremtidige arbeider (BHF § 12) |  |  |  |  |
| - Sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Sørge for at dokumentasjonen overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter ferdigstillelse eller etter at brukstillatelse er gitt. |  | X |  |  |
| Oppfølging (BHF § 13) |  |  |  |  |
| - Jevnlig følge opp at koordinatoren oppfyller sine plikter. Oppfølgingen skal dokumenteres*. | X |  |  |  |

| Oppgaver | BH | BR | KP | KU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koordinering prosjektering (BHF § 14) |  |  |  |  |
| - Sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at de kan ta hensyn til hverandres planer og valg av løsninger, og dermed få håndtert risiko på en helhetlig måte. |  | X |  |  |
| - Påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter. | X |  |  |  |
| - Utarbeide plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (Statsbyggs mal) før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen, basert på dokumentasjon fra byggherren og de prosjekterende. | X |  |  |  |

| Oppgaver | BH | BR | KP | KU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koordinering utførelse (BHF § 14) |  |  |  |  |
| - Følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, herunder behandling av endringer og oppdatering av planen. |  |  |  | X |
| - Følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det settes av tilstrekkelig tid til å utføre de forskjellige arbeidsoperasjoner. |  |  |  | X |
| - Følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, herunder at arbeidsgivere har innarbeidet relevante deler av planen i virksomhetens system for internkontroll. |  |  |  | X |
| - Følge opp at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir koordinert. |  |  |  | X |
| - Følge opp at kravene i «Spesielle krav til SHA og seriøsitet» gjennomføres, herunder kravene til BHF § 9. |  |  |  | X |
| - Sørge for at det finnes oversiktslister (jf. BHF § 15). Statsbygg benytter HMSREG til føring av oversiktslister. |  |  |  | X |

| Spesielle oppgaver for Statsbygg og det aktuelle prosjektet | BH | BR | KP | KU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fasilitere tverrfaglige risikovurderinger ved oppstart av hver fase, og etter behov. Risikovurderingene skal dokumenteres*. |  |  | X |  |
| - Følge opp at de prosjekterende ivaretar sine plikter etter BHF § 17 på en tilfredsstillende måte. |  |  | X |  |
| - Delta på prosjekteringsmøter og følge opp at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte. |  |  | X |  |
| - Følge opp at de prosjekterende har ivaretatt sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i konkurransegrunnlaget (riggplan, beskrivelser, SHA-plan osv.), jf. punkt 9 i dette skjemaet. |  |  | X |  |
| - Innkalle til, lede og referere fra oppstartsmøte SHA ved oppstart for hver total- og hovedentreprise. |  |  |  | X |
| - Gjennomføre månedlige SHA-inspeksjoner i tråd med veileder og sjekkliste. Utfylt sjekkliste skal sendes til prosjektleder. |  |  |  | X |
| - Delta på byggemøter, fremdriftsmøter og andre relevante møter, og gjennomgå aktuelle saker som gjelder SHA i møtet. |  |  |  | X |
| - Behandle månedsrapporter SHA i SAMBA for byggeprosjekter. |  |  |  | X |
| - Registrere hovedleverandører og godkjenne underleverandører i HMSREG, jf. egne prosedyrer for HMSREG i Statsbyggs kvalitetssystem. | X |  |  |  |
| - Kontrollere og følge opp hendelser i HMSREG overfor hovedleverandører. Der bøter for manglende forhåndsregistrering av leverandører og personell er kontraktsfestet, skal bøtelegging vurderes i samråd med byggherren. |  |  |  | X |
| - Følge opp Statsbyggs seriøsitetskrav og til enhver tid gjeldende regelverk. Denne oppfølgingen omfatter som et minimum: - Tilstedekontroller i HMSREG (minimum en gang per mnd., oftere ved behov). - Kontrollere at hovedleverandør har systemer og rutiner for oppfølging av underleverandørene. |  |  |  | X |
| - Følge opp at hovedleverandør sender inn «Skjema for rapportering av skader og potensielle skader» innen 24 timer. |  |  |  | X |

*krav til dokumentasjon. Arkiveres i Elements i saksmappen «SHA i byggeprosjekt».

| Utarbeidet av: | Stillingstittel: | Dato: |
| --- | --- | --- |
| Rebecca Saxe Moldekleiv | assisterende prosjektleder | 29.10.2024 |

Godkjenning

Når intern godkjenning er nødvendig, vil det fremkomme her. I de tilfellene hvor det ikke er nødvendig, vil feltet under stå tomt.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og signert av følgende:

<Flettes inn i Elements, ikke skriv inn noe her. Se veiledning for prosessen med godkjenning i Elements>