Bilag 1: Kundens behovsbeskrivelse og kravspesifikasjon

- Anskaffelsens formål og omfang

  - 1.1 Formål

Forsvaret og Forsvarsmateriell (FMA) bruker i dag SAP programvare som går ut av support i 2027. For å oppgradere denne programvaren må man både anskaffe nye lisenser og bytte ut eksisterende databaser (fra Orakel til SAP HANA).

For å oppgradere programvareporteføljen må det anskaffes nye lisenser med entreprise support. Vedlikeholdet skal ikke bare dekke vedlikehold av de nye lisensene. Dagens portefølje av lisenser skal også vedlikeholdes i oppgraderingsperioden.

For å kunne gjennomføre oppgraderingen, vil det være behov for et referansesystem i form av en skybasert sandkasse. Forsvarsmateriell (FMA) skal derfor inngå kontrakt på anskaffelse av en ugradert skytjeneste/sandkasse.

Målbildet for sandkassen er at den skal kunne understøtte oppgraderingsprosjektet med nødvendig funksjonalitet for å kunne vurdere hvordan man skal tilpasse dagens SAP-løsning til en mest mulig standardisert S/4HANA-løsning. Dette innebærer i oppgraderingens gjennomføringsperiode:

- Vurdering av arbeidsprosesser med tilhørende løsninger

- Vurdering av nødvendige/ønskede forenklinger i prosesser, data og programkode

- Vurdering av hensiktsmessig brukerdokumentasjon

- Effektivisering av løsningstilpasning og -utvikling med støtte i hensiktsmessig teknologi

- Ivareta behovet for å planlegge og følge opp oppgraderingen i forhold til mål-arkitekturen samt videreutviklingen av denne

Oppdragsgiver inngår denne avtalen på vegne av Forsvarsdepartementet (FD) og dets underliggende etater. FDs underliggende etater er for tiden følgende:

- Forsvaret

- Forsvarsbygg

- Forsvarsmateriell

- Forsvarets forskningsinstitutt

Brukere vil være:

- Ansatte i Forsvarssektoren (FD med underliggende etater)

- Innleid personell (konsulenter) i Forsvarssektoren

- Samarbeidspartneres ansatte som utfører arbeid på vegne av Forsvarssektoren i sektorens ERP-systemer

Lisensene vil bli aksessert fra etatenes fysiske lokasjoner herunder fartøyer samt hjemmekontorløsninger.

1.2 Omfang

Det er behov for tjenesten i tre år med mulighet for årlig forlengelse. Dette er nærmere beskrevet i bilag 4

Det samlede behovet er forankret i målbildet som er beskrevet i kapittel 1.1.

Det initielle behovet skal dekkes gjennom en initiell anskaffelse beskrevet i kapittel 1.3.

Deretter kan det bli aktuelt å helt eller delvis å utløse opsjoner beskrevet i kapittel 1.4.

Det kan dessuten bli aktuelt med mindre lisensutvidelser (kapittel 1.5) som endringer til kontrakten innenfor målbildet. Slike endringer skal avtales i henhold til avtalens punkt 3, med mindre de omfattes av leverandørens tjenestekatalog, jf. avtalens punkt. 3.2

1.3 Initiell anskaffelse

Den initielle anskaffelsen skal dekke behovet for tilgang til SAP Business Technology Platform (BTP) samt behovet for tilgang til «RISE S/4HANA D&S Sandbox» lisenser.

Prisen inngår i evalueringen av tilbudet og inkluderes i bilag 7 til SSA-lille sky.

SAP BTP:

| Produkt ID | Beskrivelse | Antall | Metrikk |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SAP BTP Enterprise Agreement* | ** | Cloud Credits |

* Med EU Access for de BTP-tjenestene hvor dette er tilgjengelig og dokumentert i databehandleravtalen for skytjenesten.

**Leverandørene bes oppgi antall Cloud Credits som leveres innenfor en ramme på 1,3 millioner kroner eks mva. Antallet tilpasses gjeldende priser innen tilbudsfristen.

Nedenfor vises to alternativer for en initiell anskaffelse av «RISE S/4HANA D&S Sandbox». Det er opp til leverandøren selv å velge hvilke av de to løsningene som skal inntas i tilbudet. Leverandørene skal kun inngi pris på én av løsningen.

RISE S/4HANA D&S Sandbox, alternativ 1:

| Produkt ID | Beskrivelse | Antall | Metrikk |
| --- | --- | --- | --- |
| 8014072 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition, base | 60 | 1 Full Use Equivalent |
| 8013831 | SAP S/4HANA Cloud for defense and security, private edition | 500 | 1 User |
| 8008663 | SAP S/4HANA Cloud, Enterprise Portfolio and Project Management, private edition, professional | 1 | 1 Active User |
| 8015411 | SAP S/4HANA for Asset Management for resource scheduling, private cloud edition | 1 | 1 Resource |
| 8017519 | SAP S/4HANA Cloud, Supply Chain for extended warehouse management, private edition | 3 | 600000 Document |
| 8008910 | SAP Core Human Capital Management Cloud, private edition | 50 | 1 User |
| 8008783 | SAP Payroll Processing, private cloud edition | 500 | 1 User |
| 8008911 | SAP Time Tracking Cloud, private edition | 1 | 1 User |
| 8015497 | SAP S/4HANA Cloud for access control, private edition | 5 | 100 Resource |
| 8014841 | SAP S/4HANA Cloud for EHS workplace safety, private edition | 1 | 1000 Records |
| 8010751 | SAP S/4HANA Cloud, EU Access private edition | 1 | % of Net Recurring Fee |

RISE S/4HANA D&S Sandbox, alternativ 2:

| Produkt ID | Beskrivelse | Antall | Metrikk |
| --- | --- | --- | --- |
| 8018418 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition, premium | 136 | 1 Full Use Equivalent |
| 8013831 | SAP S/4HANA Cloud for defense and security, private edition | 500 | 1 User |
| 8008663 | SAP S/4HANA Cloud, Enterprise Portfolio and Project Management, private edition, professional | 1 | 1 Active User |
| 8015411 | SAP S/4HANA for Asset Management for resource scheduling, private cloud edition | 1 | 1 Resource |
| 8017519 | SAP S/4HANA Cloud, Supply Chain for extended warehouse management, private edition | 3 | 600000 Document |
| 8008910 | SAP Core Human Capital Management Cloud, private edition | 50 | 1 User |
| 8008783 | SAP Payroll Processing, private cloud edition | 500 | 1 User |
| 8008911 | SAP Time Tracking Cloud, private edition | 1 | 1 User |
| 8015497 | SAP S/4HANA Cloud for access control, private edition | 5 | 100 Resource |
| 8014841 | SAP S/4HANA Cloud for EHS workplace safety, private edition | 1 | 1000 Records |
| 8014275 | SAP Connection Package for non-productive tiers, private cloud edition | 1 | Tenant |
| 8010751 | SAP S/4HANA Cloud, EU Access private edition | 1 | % of Net Recurring Fee |

1.4 Opsjon

Kunden ønsker opsjoner tilknyttet formålet med skytjenesten/sandkassen herunder, men ikke begrenset til, lisenser angitt i tabellen nedenfor.

Opsjonen skal kunne utløses helt eller delvis.

Eventuell rabatt knyttet til lisensene nedenfor inngår i prisevalueringen av tilbudet og inkluderes i bilag 7 til SSA-lille sky.

Leverandøren forplikter seg til å levere til SAP Norge AS sin listepris på kjøpstidspunktet fratrukket eventuell rabatt. Prismekanismen inkluderes i bilag 7 til SSA-lille sky.

| Produkt ID | Beskrivelse | Antall | Metrikk |
| --- | --- | --- | --- |
| 8011437 | SAP Signavio Process Manager | 1 | User |
| 8011439 | SAP Signavio Process Governance | 1 | User |
| 8011440 | SAP Signavio Process Collaboration Hub | 1 | User |
| 8011441 | SAP Signavio Process Governance Collaborator | 1 | User |
| 8014823 | SAP Signavio Process Intelligence | 1 | Record |
| 8015441 | SAP Signavio Process Insights, base package | 1 | Flat Fee |
| 8017334 | SAP LeanIX Technology Risk and Compliance | 1 | Application |
| 8017353 | SAP LeanIX Architecture and Roadmap Planning | 1 | Application |
| 8017383 | SAP LeanIX Application Portfolio Management | 1 | Application |
| 8010751 | Cloud Platform Enterprise Agreement for partners | 1 | 1 Cloud Credit |
| 8006100 | SAP Enable Now Cloud | 50 | User |
| 8011321 | SAP Audit Management, private cloud edition | 1 | User |

1.5 Lisensutvidelser

Leverandøren forplikter seg til å levere lisensutvidelser til SAP Norge AS sin listepris på kjøpstidspunktet fratrukket eventuell rabatt. Prismekanismen inkluderes i bilag 7 til SSA-lille sky.

1.6 Øvrige krav

Kravstyper:

| Absolutte krav (A) | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav som ikke vil evalueres ut over at det oppfylles. |
| --- | --- |
| Bør-krav (B) | Kravet BØR tilfredsstilles, men det er ikke et absolutt krav. |

Det er tilbyder som har risikoen for at det i tilbudet er gitt tilstrekkelig og korrekt informasjon til oppdragsgiver slik at tilbudet kan bli evaluert på lik linje med øvrige tilbud.

Krav knyttet til skytjenesten

| Nr. | Krav | Type krav |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skytjenesten skal gi tilgang til sandkasse med SAP BTP og «RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition» | A |
| 2 | Tjenestenivået skal være tilpasset ikke-produksjonsrelatert anvendelse av skytjenesten. | A |
| 3 | Skytjenesten skal kunne brukes av ansatte i FD med underliggende etater, innleide konsulenter samt samarbeidspartneres ansatte som utfører arbeid på vegne av etatene i etatenes ERP-system. | A |
| 4 | Skytjenesten vil innebære lagring av persondata (påloggingsdata), og tjenesten skal derfor være i henhold til personvernforordningen GDPR. Det må følgelig inngås databehandleravtale som oppfyller kravene i GDPR. | A |
| 5 | Forsvarssektoren skal beholde rettighetene til egenutviklede konfigurasjonstilpasninger, modifikasjoner og utvikling utført i sandkassen. | A |
| 6 | Forsvarssektoren skal beholde rettighetene til egne data. | A |
| 7 | Det skal fremkomme av tilbudet hvor data blir lagret. | B |

Leverandøren plikter å rette seg etter Kundens anvisninger vedrørende sikkerhet.

1.7 Vedlegg og referansedokumenter

Det er ønskelig at tilbyder følger navnestandarden som er beskrevet i «Del I Vedlegg 00 Konkurransegrunnlag» kapittel 5.1 Levering av tilbud for alle dokumenter som vedlegges dette dokumentet.

Hensikten med navnestandarden er å organisere tilbudsdokumentasjonen slik at det er lettere å holde oversikten ved at alle dokumentene som logisk hører sammen, kommer etter hverandre når de listes alfabetisk.

Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon

2.1 Tilbudt løsning for initiell anskaffelse

2.2 Tilbudt løsning for opsjon

2.3 Tilbudt løsning for lisensutvidelser

2.4 Besvarelse av øvrige krav

| Nr. | Krav | Type krav | Oppfylt (Ja/Nei) | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skytjenesten skal gi tilgang til sandkasse med SAP BTP og «RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition» | A |  |  |
| 2 | Tjenestenivået skal være tilpasset ikke-produksjonsrelatert anvendelse av skytjenesten. | A |  |  |
| 3 | Skytjenesten skal kunne brukes av ansatte i FD med underliggende etater, innleide konsulenter samt samarbeidspartneres ansatte som utfører arbeid på vegne av etatene i etatenes ERP-system. | A |  |  |
| 4 | Skytjenesten vil innebære lagring av persondata (påloggingsdata), og tjenesten skal derfor være i henhold til personvernforordningen GDPR. Det må følgelig inngås databehandleravtale som oppfyller kravene i GDPR. | A |  |  |
| 5 | Forsvarssektoren skal beholde rettighetene til egenutviklede konfigurasjonstilpasninger, modifikasjoner og utvikling utført i sandkassen. | A |  |  |
| 6 | Forsvarssektoren skal beholde rettighetene til egne data. | A |  |  |
| 7 | Det skal fremkomme av tilbudet hvor data blir lagret. | B |  |  |

Bilag 3: Kundens systemlandskap

Skytjenesten skal kunne aksesseres fra ordinære PC-er via internett. Tjenesten skal ikke integreres med Kundens systemlandskap.

Bilag 4: Leveringsplan og plan og kriterier for Kundens godkjenningsprøve

Avtalens punkt 4.1 Varighet

Avtalen gjelder i 3 (tre) år fra undertegning. Avtalen fornyes deretter automatisk for 1 (ett) år om gangen med mindre de sies opp av Kunden med 3 (tre) måneders varsel, eller av Leverandøren med 6 (seks) måneders varsel, før fornyelsestidspunktet.

Bilag 6: Administrative bestemmelser

Avtalens punkt 2.1 Organisering, partenes representanter og krav til skriftlighet

Alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til:

| Hos FMA | Hos leverandør |
| --- | --- |
| Navn: Elisabeth Holst-Hagedal | Navn: |
| Stilling: Faggruppeleder Telefon: 91741749 E-post: eholsthagedal@mil.no | Stilling: Telefon: E-post: |

Bemyndigede representanter for partene:

| For FMA | For leverandør |
| --- | --- |
| Navn: Elisabeth Holst-Hagedal | Navn: |
| Stilling: Faggruppeleder | Stilling: |

Prosedyrer og varslingsfrister for utskifting av bemyndiget representant:

Dersom bemyndiget representant for en part skiftes ut, skal den andre part bli varslet om dette 1 uke i forkant.

Avtalens punkt 5.1.1 Leverandørens ansvar for sine tjenester

Leverandørens nøkkelpersonell i forbindelse med oppfyllelse av denne Avtalen skal angis her.

Leverandørens nøkkelpersonell:

| Navn | Kategori | Kompetanseområde |
| --- | --- | --- |

Avtalens punkt 5.2.1 Leverandørens bruk av underleverandører

Leverandørens godkjente underleverandører skal angis her.

| Underleverandør | Hvilke tjenester underleverandøren bidrar med mv |
| --- | --- |

Avtalens punkt 5.2.3 Kundens bruk av tredjepart

Dersom Kunden finner det nødvendig for utførelsen av arbeidsoppgavene i denne avtalen at Leverandøren samarbeider med tredjepart, skal Kunden angi de aktuelle tredjepartene her.

| Tredjepart | Omfang av samarbeid |
| --- | --- |
| NA |  |

Avtalens punkt 5.5 Lønns- og arbeidsvilkår

- Generelt

For avtaler som omfattes av forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, gjelder følgende:

- Leverandøren skal på områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale sørge for at egne og eventuelle underleverandørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle Leverandørens forpliktelser under denne avtalen, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av forskriften som allmenngjør tariffavtalen.

- På områder som ikke er dekket av allmenngjort tariffavtale, skal Leverandøren sørge for at de samme ansatte ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.

Dette gjelder for arbeid utført i Norge.

Alle avtaler Leverandøren inngår, og som innebærer utførelse av arbeid som direkte medvirker til å oppfylle Leverandørens forpliktelser under denne avtalen, skal inneholde tilsvarende betingelser.

- Dokumentasjon

Leverandøren skal på skriftlig forespørsel fra Kunden legge frem dokumentasjon om de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Kunden og Leverandøren kan hver for seg kreve at opplysningene skal legges frem for en uavhengig tredjepart som Leverandøren har gitt i oppdrag å undersøke om kravene i denne bestemmelsen er oppfylt. Leverandøren kan kreve at tredjeparten skal ha undertegnet en erklæring om at opplysningene ikke vil bli benyttet for andre formål enn å sikre oppfyllelse av Leverandørens forpliktelse etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten gjelder også underleverandører.

Leverandøren plikter på skriftlig forespørsel med en rimelig frist å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide) som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten.

Ved brudd på dokumentasjonsplikten har oppdragsgiver rett til å ilegge en dagbot som ikke skal være mindre enn kr 1500 per dag. Høyere dagbot kan avtales i bilag 6.

- Manglende oppfyllelse

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår, skal Leverandøren rette forholdet. Der bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler mv. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.

Dersom Leverandøren ikke oppfyller denne forpliktelsen, har Kunden rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen, tilsvarende 2 (to) ganger innsparingen for Leverandøren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert.

Oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser som nevnt ovenfor skal dokumenteres i bilag 6. Dersom dokumentasjonen er lagt frem for en uavhengig tredjepart, kan en erklæring fra tredjeparten aksepteres som dokumentasjon om at det er samsvar mellom aktuell tariffavtale og faktiske lønns- og arbeidsvilkår for oppfyllelse av Leverandørens og eventuelle underleverandørers forpliktelser.

Nærmere presiseringer om gjennomføring av dette punkt 5.4 kan avtales i bilag 6.

Leverandørens samfunnsansvar

Leverandøren skal oppfylle krav til samfunnsansvar som definert i Bilag - Forsvarsmateriells etiske krav til leverandører. Ved mislighold av disse kravene kan Kunden gjøre gjeldende sanksjoner som spesifisert i Forsvarsmateriells etiske krav til leverandører.

Informasjonsplikt

Leverandøren skal varsle Kunden om forhold som må antas å være av betydning for forholdet mellom Partene eller gjennomføringen av kontrakten, som vesentlige endringer i eierstruktur, ledelsen, bytte av regnskapsprinsipper og revisjonsselskap, økonomiske forhold, skader og ulykker, HMS og sikkerhet, samt ulovlige forhold.

Markedsføring

Leverandøren har anledning til å opplyse at Forsvarsmateriell er en kunde. Ut over dette skal enhver opplysning om kontrakten og kundeforholdet på forhånd skriftlig godkjennes av Kunden.

Brudd på denne bestemmelsen anses som mislighold av kontrakten.

Bilag 7: Pris og prisbestemmelser

Avtalens punkt 6.1 Vederlag og betalingsbetingelser for skytjenester

Priser for den initielle anskaffelsen fremgår av vedlegg 1 til SSA-lille sky bilag 7.

Ved opsjonsutløsning knyttet til skytjenesten skal Kunden betale SAP Norge AS sin listepris på kjøpstidspunktet fratrukket følgende rabatt:            %

Ved lisensutvidelser knyttet til skytjenesten skal Kunden betale SAP Norge AS sin listepris på kjøpstidspunktet fratrukket følgende rabatt:          %

Leverandøren kan vedlegge sin tjenestekatalog.

Prisene inkluderer samtlige kostnader forbundet med leveransen.

Avtales punkt 6.3 Betalingsbetingelser og fakturering

Leverandøren skal fremsende faktura etterskuddsvis i henhold til faktisk utført arbeid og/eller levert materiell (evt. iht avtalt betalingsplan).

Leverandørens fakturaer skal sendes rettidig og spesifiseres og dokumenteres slik at Forsvarsmateriell enkelt kan kontrollere fakturaen opp mot det avtalte vederlaget.

Krav som ikke er inkludert i fakturaen, kan ikke fremmes i ettertid. Unntak gjøres for ren feilskrift, som innenfor en rimelig tidsfrist – og senest tre måneder etter utsendelse av fakturaen – kan kreves rettet.

Betaling skal skje innen 30 kalenderdager etter at korrekt faktura med alle avtalte bilag er registrert mottatt hos Kunden.

Elektronisk Handelsformat (EHF)

Faktura skal sendes elektronisk. Forsvarsmateriell benytter formatet Elektronisk Handelsformat (EHF).

Detaljert informasjon om EHF er tilgjengelig på Forsvarsmateriell.no/forsvarsanskaffelser/leverandorinformasjon/fakturainformasjon.

For utenlandske leverandører kan også det elektroniske formatet Peppol BIS benyttes. Alternativt kan fakturaen sendes til: FFT.FRA.invoice@mil.no

Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader leveranse av elektronisk faktura måtte medføre for denne.

Forsvarets elektroniske fakturaadresse er:

For Forsvarsmateriell

Pb 800 Postmottak

2617 Lillehammer

EHF 916 075 855

Faktura pr. post / Fakturaadresse

Dersom det i unntakstilfelle skulle være behov for å sende faktura pr. post, skal faktura sendes til:

Forsvarsmateriell

Pb 800 Postmottak

2617 Lillehammer

EHF 916 075 855

Krav til utforming av faktura

Enhver faktura skal i tillegg til det ovenstående alltid merkes med følgende:

- Kontraktsnummer 46xx xxxx/xxxx

- Innkjøpsordrenummer (IO nummer)

- Angivelse av leveransen og hva leveransen gjelder

- Enhetspris og totalsum i henhold til kontrakt/bestilling.

Oversikt over vedlegg til bilag 7

Leverandøren skal i vedleggoversikten under oppgi eventuelle andre dokumenter som skal være vedlegg til bilag 7.

Vedleggsoversikt til bilag 7

Vedlegg 1 til bilag 7: Del II – Vedlegg 11.1 SSA-lille sky Bilag 7 vedlegg 1 pris

Vedlegg 2 til bilag 7:

Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten

| Punkt | Erstattes med |
| --- | --- |
| Nytt avsnitt legges til sist i avtalens punkt 3.1 Endringsavtaler | «Leverandøren har plikt til å foreslå endringer som antas å innebære fordeler for Kunden. For øvrig har leverandøren adgang til å foreslå de endringer som leverandøren selv anser som formålstjenlige for begge parter.» |
| Endring i avtalens punkt 11.2.2 Leverandørens overdragelse | Siste avsnitt endres til: «Retten til vederlag etter denne avtalen kan ikke overdras, med mindre det foreligger skriftlig samtykke fra Kunden. Slik eventuell overdragelse fritar ikke leverandøren for hans plikter og ansvar.» |
| Endring til avtalens punkt 12.4 Lovvalg og verneting | Tredje avsnitt endres til: «Partene vedtar Oslo verneting som riktig verneting for saker som angår denne kontrakt. At en tvist er brakt inn til avgjørelse for domstolene eller annen tvistebehandling, fritar ikke partene fra å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen.» |

Bilag 9: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen

Endringer etter avtaleinngåelsen skal følge bestemmelsene i kapittel 3 og gjøres skriftlig og på FMAs mal for endringsavtale. Leverandøren skal føre en fortløpende katalog over endringene som utgjør dette bilaget.

Endringskatalog:

| Nr. | Dato | Endringen gjelder | Arkivref. |
| --- | --- | --- | --- |

Bilag 10: Standardvilkår for Skytjenestene

Her vedlegges Standardvilkår for Skytjenestene inkludert bestemmelser om tjenestenivå (SLA). Med tjenestenivå menes krav til f.eks. tilgjengelighet/oppetid, responstid ved melding om feil mv.

Hvis Kunden kan bestille Skytjenester fra Leverandørens tjenestekatalog i bilag 7 skal kopi av Standardvilkårene inntas her.

Leverandøren skal angi om det er Kunden eller Leverandøren som er part i avtalen med Skytjenesteleverandøren for den enkelte Skytjeneste. Hvis Leverandøren er part i avtalen med Skytjenesteleverandøren, er Leverandøren ansvarlig for at kopier av Standardvilkårene til enhver tid er oppdatert.

I den grad standardvilkårene medfører avvik fra de generelle kontraktsvilkårene eller betingelser i bilag, må dette beskrives tydelig i det aktuelle bilaget.

| Vedlegg nr.: | Liste over standardvilkår – betegnelse og versjonsnummer |
| --- | --- |

Standardvilkår som ikke er oppgitt i tabell over anses ikke som del av kontrakten.

Bilag 11: Databehandleravtale(r)

Avtalens punkt 7.2.1 Plikt til å inngå databehandleravtale og punkt 7.2.2 Databehandleravtale for Skytjenestene

Her inntas kopi av eller referanse til Databehandleravtaler som er relevante for Avtalen.

Det skal beskrives hvilke firmaer som blir databehandlere og hvilke personopplysninger som skal håndteres av det enkelte firma. Det må fremkomme om det er underdatabehandleravtaler (dvs at leverandøren inngår databehandleravtale med sine underleverandører) eller parallelle databehandleravtaler (det vil si at oppdragsgiver inngår avtaler med hvert enkelt firma).

Dersom leverandøren vil behandle personopplysninger i tilknytning til ytelsene under denne avtalen skal dette reguleres i samme databehandleravtale som for vedlikeholdsavtalen, se Del II - Vedlegg 15.2 SSA-V bilag 11 DBA generell avtaletekst med tilhørende bilag.

Databehandleravtale med Skytjenesteleverandøren skal vedlegges. Om dette er den samme som for Vedlikeholdsavtalen kan det henvises til standard databehandleravtale mellom Kunden og Programvareprodusenten, i Vedlikeholdsavtalen bilag 10.

Kunden ønsker EU Access for alle tjenester hvor dette er tilgjengelig. Det skal oppgis hvilke tjenester som har EU Access og hvilke tjenester som ikke har EU Access. I tillegg ønskes opplyst hvilke bestemmelser i Skytjenesteleverandørens databehandleravtale og øvrige standardvilkår som ikke får anvendelse for tjenester med EU Access.

Bilag 12: Begreper som er definert i Avtalen

NB! Begrepsforklaringene skal ikke endres av Partene.

Begrepene benyttes i Avtalen i bestemt og ubestemt form entall og/eller flertall.

| Begrep | Definisjon/forklaring | Referanse til Avtalen |
| --- | --- | --- |
| Avtalen | Den generelle avtaleteksten med bilag. | 1.1 |
| Avslutning | Tiltak som kommer til anvendelse når en Skytjeneste skal avsluttes eller Leverandørens Tilleggstjenester i henhold til denne Avtalen helt eller delvis termineres i henhold til denne Avtalens bestemmelser om oppsigelse, avbestilling eller heving. | 2.6 |
| Godkjenningsprøve | Kundens undersøkelse av at Tilleggstjenestene og en eller flere Skytjenester fungerer i overensstemmelse med det som er avtalt før de tas i bruk av Kunden. | 2.4 |
| Kunde | Part i Avtalen som skal motta Leverandørens Tilleggstjenester og benytte Skytjenestene. | Forsiden |
| Leverandør | Part i Avtalen som leverer Tilleggstjenester knyttet til Skytjenester og i noen tilfeller også selve Skytjenestene. | Forsiden |
| Leveringsfrist | Det avtalte tidspunktet for ferdigstilling av Tilleggstjenestene til Kundens Godkjenningsprøve og eventuelle andre frister for levering av Tilleggstjenestene som Partene har avtalt i bilag 4 eller i Etableringsplanen. | 9.5.3 |
| Part | Leverandøren eller Kunden | Side 2 |
| Skytjeneste | Programvare, infrastruktur og dataressurser levert på Standardvilkår som en tjeneste (as a Service) levert over nett, vanligvis internett. | 1.1.1 |
| Skytjenesteleverandør | Den som produserer Skytjenestene og som har fastsatt Standardvilkårene. | 1.1.1 |
| Standardvilkår | De vilkår som en Skytjenesteleverandør eller en leverandør av standardløsninger legger til grunn for bruken av sin tjeneste. Standardvilkårene omfatter alle vilkår knyttet til Kundens bruk av tjenesten. Standardvilkårene skal fremgå av bilag 10. | 1.1.1 |
| Systemlandskap (Kundens) | Infrastruktur og systemer som det som anskaffes skal inngå i og fungere sammen med. | 1.1.1 og bilag 3 |
| Tilleggstjenester | Enkel bistand knyttet til å gjøre Skytjenestene tilgjengelig for Kunden og andre tjenester som i Avtalen er kalt Tilleggstjenester, f.eks. vedlikehold av integrasjoner og bistand i forbindelse med avslutning av Avtalen. | 1.1.2 og 2.3 |
| Virkedager | De dagene som ikke er lørdager, søndager og offentlige høytids- og helligdager, og heller ikke julaften og nyttårsaften. | Flere steder ifm frister |
| Lisensutvidelse | Med «lisensutvidelser» menes rett til å benytte allerede anskaffet programvare (inkludert nye versjoner) for flere brukere, instanser, flere lokasjoner eller i større omfang enn opprinnelig avtalt, samt kjøp av nye lisenser når slike lisenser er nødvendig for å sikre fortsatt samvirke med løsningen for øvrig, eller for å oppfylle nye regulatoriske krav eller myndighetskrav til den løsningen som skal vedlikeholdes, eller for å komplettere løsningen innenfor rammen av målbildet som er angitt i bilag 1 | Konkurranse-grunnlag kap. 2.2 Del 3 S/4 HANA sandkasse, SSA-lille sky Bilag 1, 2 og 7. |

Bilag 13: Andre bilag

Her inntas eventuelle andre bilag.

Se bilag 12 for definisjon