Bilag 1 Kundens behovsbeskrivelse og kravspesifikasjon

### Kundens behov

Forsvaret og Forsvarsmateriell (FMA) bruker i dag SAP programvare som går ut av support i 2027. For å oppgradere denne programvaren må man både anskaffe nye lisenser og bytte ut eksisterende databaser (fra Orakel til SAP HANA).

For å oppgradere programvareporteføljen må det anskaffes nye lisenser med entreprise support. Vedlikeholdet skal ikke bare dekke vedlikehold av de nye lisensene. Dagens portefølje av lisenser skal også vedlikeholdes i oppgraderingsperioden.

For å kunne gjennomføre oppgraderingen, vil det være behov for et referansesystem i form av en skybasert sandkasse.

Kunden har behov for entreprise support på den programvare som er oppgitt i bilag 3. Kundens krav er en utdyping av bestemmelsene i SSA-V, og leverandøren skal besvare de enkelte kravene der dette er angitt.

Kunden har også behov for kompletteringskjøp og lisensutvidelser innenfor oppgraderingsprosjektets målbilde: Oppgradere dagens SAP-løsning til S/4HANA.

- Brukerne vil være ansatte i Forsvarssektoren (Forsvarsdepartementet med underliggende etater)

- innleid personell (konsulenter) i Forsvarssektoren

- samarbeidspartneres ansatte som utfører arbeid på vegne av Forsvarssektoren i sektorens ERP-systemer

Lisensene vil bli aksessert fra etatens fysiske lokasjoner herunder fartøyer samt hjemmekontorløsninger. Programvaren skal kunne benyttes i forbindelse med oppdrag i utlandet, og ellers til formål som naturlig vil falle innenfor kundens virkeområde og oppgaver nå og i fremtiden

FMA og Forsvaret skal fortsette å bruke dagens produksjonssatte løsning frem til oppgraderingen til S/4HANA er gjennomført. Vedlikeholdet av dagens løsning skal derfor videreføres i oppgraderingsperioden og er en del av denne kontrakten.

Kunden har angitt sine krav til vedlikeholdstjenester i kontraktbilag 2 slik at Kundens krav og leverandørens besvarelse er angitt i sammenheng.

Vedlikeholdet skal være et samarbeid mellom Kunden og Leverandøren ved at Kunden utfører den daglige driften, mens Leverandøren er ansvarlig for support og vedlikehold.

Kunden kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke motta «remote»-tjenester, og deler av alminnelig vedlikehold som normalt ville blitt utført remote, må gjennomføres «on-site».

Kundens krav til ytelsene er at de skal utføres i samsvar med de bestemmelser som følger av de generelle avtalevilkårene i SSA-V sammenholdt med de endringene/presiseringene inntatt for de enkelte punktene under.

I forbindelse med hvert punkt/krav fremkommer en tabell der leverandøren bes fylle ut om kravet er oppfylt og eventuelle kommentarer til kravet.

Prisen på vedlikehold vil inngå i prisevalueringen og inkluderes i bilag 7 til SSA-V.

Kunden vil ha behov for kompletteringskjøp/lisensutvidelser.  Rabatten på kompletteringskjøp/lisensutvidelse vil inngå i prisevalueringen basert på priseksempel i vedlegg 1 til SSA-V bilag 7. Leverandøren forplikter seg til betalingsmekanismen beskrevet i bilag 7. De(n) eventuelle rabattsatsen(e) i vedlegg 1 til bilag 7 skal være de(n) samme som oppgis i bilag 7.

### Vedlegg og referansedokumenter

Det er ønskelig at tilbyder følger navnestandarden som er beskrevet i «Del I Vedlegg 00 Konkurransegrunnlag» kapittel 5.1 Levering av tilbud for alle dokumenter som vedlegges dette dokumentet.

Hensikten med navnestandarden er å organisere tilbudsdokumentasjonen slik at det er lettere å holde oversikten ved at alle dokumentene som logisk hører sammen, kommer etter hverandre når de listes alfabetisk.

### Avtalens punkt 2.4.1 Omfanget av vedlikeholdstjenesten

Vedlikeholdstjenesten skal dekke nye lisenser og eksisterende løsning.

Vedlikeholdstjenesten skal som et minimum gi Kunden:

- Feilrettinger

- Nye versjoner/oppgraderinger

Leverandøren skal levere vedlikeholdstjeneste som beskrevet i bilag 5.

Vedlikeholdstjenesten skal omfatte:

- Korrigering av innrapporterte feil (korrektivt vedlikehold)

- Finne og rette potensielle feil før de oppstår (preventivt vedlikehold)

Vedlikeholdstjenesten skal også omfatte:

- Endringer for å møte endrede krav til programvaren og/eller systemer programvaren samvirker med (adaptivt vedlikehold)

- Endringer for å øke eksempelvis ytelse, vedlikeholdbarhet, brukervennlighet etc. (perfektivt vedlikehold)

### Avtalens punkt 7 Eksterne rettslige krav, personvern og sikkerhet

Løsningen må til enhver tid oppfylle eksterne rettslige krav som forutsatt i opprinnelig kjøpsavtale.

Leverandøren plikter å rette seg etter Kundens anvisninger vedrørende sikkerhet. Det vises til lov 1. juli 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) med forskrifter og øvrige styrende dokumenter.

Rettelser og nye versjoner skal kunne sikkerhetsgodkjennes av NSM (Norsk Sikkerhetsmyndighet) for installering på begrenset plattform dersom Kundens behov tilsier dette.

Det gis ikke anledning til i denne Kontrakten at Leverandøren skal kunne håndtere gradert informasjon i egne lokaler. Kunden forbeholder seg retten til uten varsel å kontrollere at slik håndtering ikke finner sted hos Leverandøren.

### Avtalens punkt 7.3 Personopplysninger

Leverandøren vil behandle personopplysninger i tilknytning til ytelsene under denne avtalen. Dette reguleres i databehandleravtale tatt inn i bilag 11.

Kunden ønsker at personopplysninger knyttet til support-henvendelser blir håndtert innenfor EØS og ønsker beskrevet hvordan dette vil bli håndtert i praksis og regulert i avtalen.

# Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon

Leverandøren skal i sin løsningsspesifikasjon vise til Kundens beskrivelse av programvare og/eller utstyr som skal vedlikeholdes jf. bilag 3, samt til tjenestenivå jf. bilag 5. Kundens krav er en utdyping av bestemmelsene i de generelle avtalevilkårene, og leverandøren skal besvare de enkelte kravene der dette er angitt. Leverandøren skal ikke skrive tekst i bilaget med unntak av i angitte tekstbokser.

Vedlikeholdet skal være et samarbeid mellom Kunden og Leverandøren ved at Kunden utfører den daglige driften, mens Leverandøren er ansvarlig for support og vedlikehold.

### Vedlikehold: Utførelse og krav til ytelsene

Kundens krav til ytelsene er at de skal utføres i samsvar med de bestemmelser som følger av de generelle avtalevilkårene i SSA-V sammenholdt med de endringene/presiseringene inntatt for de enkelte punktene under.

I forbindelse med hvert punkt/krav fremkommer en tabell der leverandøren bes fylle ut om kravet er oppfylt og eventuelle kommentarer til kravet.

Dersom leverandøren har supplerende opplysninger utover besvarelsen av Kundens krav skal disse angis her:

[Leverandørens besvarelse]

### Avtalens punkt 2.3.2 Samhandlingsplan

Dersom leverandøren har krav til samhandling skal dette utarbeides av leverandøren og fremgå av bilag 6.

### Avtalens punkt 2.4.3 Oppdatering av dokumentasjon

Leverandøren skal tilgjengeliggjøre informasjon og dokumentasjon om programvaren som vedlikeholdes for Kunden på følgende måte:

- Kunden laster selv ned oppdateringer

For øvrig vises det til bestemmelsene i SSA-V punkt 2.4.3.

| De generelle avtalevilkårene pkt. | Krav | Oppfylt (Ja/Nei) | Leverandørens kommentarer |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.3 | Dokumentasjon |  |  |

### Avtalens punkt 2.4.4 Brukerstøtte, punkt 2.4.5 Håndtering av feil, punkt 2.4.6 Installering av programrettelser

Vedlikeholdstjenesten er basert på at Kunden selv skal stå for brukerstøtte på de enkelte lokasjoner og brukersteder. Leverandøren skal yte alminnelig teknisk support for Kundens kontaktperson Brukerstøtte, jf. bilag 6. Med ”teknisk support” menes rådgivning via telefon eller elektronisk kommunikasjon slik at Kunden skal kunne benytte programvaren som forutsatt, herunder at Leverandøren skal yte støtte for feilretting. Kunden har ikke anledning til å motta remote-support, jf. bilag 3.

Support skal ytes via telefon, elektronisk kommunikasjon (e-post/web) og eventuelt onsite i Kundens lokaler. Leverandøren er forpliktet til å følge Kundens gjeldende besøksrutiner ved besøk på Forsvarets anlegg.

Brukerstøtte, håndtering av feil og installering av programrettelser følger i utgangspunktet bestemmelsene i de generelle avtalevilkårene punkt 2.4.4-2.4.6 Feilsituasjoner skal eskaleres, enten iht. feildefinisjoner i de generelle avtalevilkårene punkt 2.4.5 eller iht. Leverandørens egne supportsystemer.

Leverandøren skal kunne gi bistand til installasjon av programrettelser per telefon og elektronisk kommunikasjon (e-post/web). Kunden forbeholder seg retten til å vurdere/beslutte om og når programrettelser skal installeres.

I det tilfelle at Leverandøren har egne supportsystemer, skal Leverandøren oppgi følgende (det er ikke tilstrekkelig å henvise til vedlagt supportavtale):

- Responstider for brukerstøtte per telefon og elektronisk kommunikasjon (e-post/web)

- Definisjon av feilkategorier

- Eskalering av feil

- Responstider for påbegynnelse av feilrettinger

Kunden gjør oppmerksom på at personell fra leverandøren som skal gis tilgang til produksjonssatt FIF på Kundens graderte løsning (FISBasis), må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for konfidensielt.

| De generelle avtalevilkårene pkt. | Krav | Oppfylt (Ja/Nei) | Leverandørens kommentarer |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.4, 2.4.5 og 2.4.6 | Leverandøren tilbyr bistand iht. de generelle avtalevilkårene punkt 2.4.4, 2.4.5 og 2.4.6 med de presiseringer som angitt ovenfor og/eller med presiseringer i tabell nedenfor. |  |  |
| Leverandørens beskrivelse av eget supportsystem, herunder definisjon av feilkategori og responstid: |  |  |  |
| [leverandørens beskrivelse] |  |  |  |

### Avtalens punkt 2.4.5.2 Vedlikeholdsavtaler med tredjepart

| De generelle avtalevilkårene pkt. | Krav | Oppfylt (Ja/Nei) | Leverandørens kommentarer |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.5.2 | Har Leverandøren avtalt vedlikeholdsbetingelser med programvare-produsenten? |  |  |
| 2.4.5.2 | Må Kunden inngå vedlikeholdsavtale med programvareprodusenten? |  |  |

### Vedlikeholdsbetingelser som er avtalt mellom Leverandøren og programvareprodusenten og/eller Kundens vedlikeholdsavtale med programvareprodusenten skal vedlegges i bilag 10.

### Avtalens punkt 2.4.7 Nye versjoner

Leverandøren skal gjøre Kunden oppmerksom på når en ny versjon av programvaren er tilgjengelig for Kunden. Med nye versjoner mener Kunden rettigheter til bl.a.:

- Nye versjoner av den enkelte programvaren

- Enhancement Packages

- Support packs

- Rettelser/noter

Leverandøren skal varsle Kunden straks en ny versjon er tilgjengelig. Kunden forbeholder seg retten til å vurdere/beslutte om og når ny versjon skal installeres. For øvrig henvises det til bestemmelsene i de generelle avtalevilkårene punkt 2.4.7

| De generelle avtalevilkårene pkt. | Krav | Oppfylt (Ja/Nei) | Leverandørens kommentarer |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.7 | Kunden får rettigheter til nye versjoner som definert ovenfor. |  |  |
| 2.4.7 | Dokumentasjon av nye versjoner tilgjengeliggjøres iht. avtalens punkt 2.4.3 |  |  |

### Avtalens punkt 5.1.2 Kundens ansvar og medvirkning

Dersom leverandøren stiller ytterligere krav til Kundens medvirkning, skal dette angis her:

Dersom leverandøren har særskilte krav til Kundens medvirkning, skal leverandøren angi dette her.

[Leverandørens besvarelse]

### Oversikt over vedlegg til kontraktsbilag 2

Leverandøren skal i vedleggsoversikten under oppgi alle dokumenter som skal være vedlegg til besvarelsen i bilag 2.

Vedleggsoversikt til bilag 2

# Bilag 3: Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes

Vedlikeholdet av dagens løsning skal videreføres ved at vedlikeholdet overføres fra SAP Norge AS til leverandøren. Leverandøren kan henvende seg til SAP Norge AS vedrørende dette.

I tillegg skal følgende lisenser vedlikeholdes:

| Product ID | Description |
| --- | --- |
| 7018652 | S/4 Enterprise Management for Professional use |
| 7018654 | S/4 Enterprise Management for Functional use |
| 7018653 | S/4 Enterprise Management for Productivity use |
| 7018682 | S/4 Enterprise Management for Developer use |
| 7020193 | S/4HANA Defense & Security |
| 7019974 | UI data protection logging S/4H |
| 7020923 | SAP Core HCM for SAP S/4HANA |
| 7020924 | SAP Time Tracking for SAP S/4HANA |
| 7020950 | SAP Learning Solution for SAP S/4HANA |
| 7020931 | SAP E-Recruiting for SAP S/4HANA |
| 7020940 | SAP Payroll Processing for SAP S/4HANA |
| 7021010 | SAP S/4HANA for EHS workplace safety |
| 7015920 | SAP Process Orchestration |
| 7018703 | SAP Access Control for SAP S/4HANA |
| 7019212 | SAP Enable Now, author option |
| 7019213 | SAP Enable Now, consumer option |
| 7020280 | SAP S/4HANA Digital Access |
| 7021240 | SAP BusinessObjects BI user |
| 7021250 | SAP BusinessObjects BI CS |
| 7021360 | SAP HANA, RT ed Applic & BW-new/subsq |

# Bilag 4 Prosjekt- og fremdriftsplan for etableringsfasen

### Avtalens punkt 4.1 Varighet og oppsigelse

Avtalen gjelder til 31.12.25. Avtalen fornyes deretter automatisk for 1 (ett) år om gangen med mindre den sies opp av Kunden med 3 (tre) måneders varsel før fornyelsestidspunktet.

Leverandøren kan si opp avtalen med 12 (tolv) måneders varsel før fornyelsestidspunktet. Hvis Leverandøren i praksis er alene om å levere vedlikehold av vesentlige deler av den programvare som omfattes av avtalen, kan oppsigelse skje med 24 (tjuefire) måneders varsel og første gang etter 3 (tre) år, slik at samlet avtaletid blir minimum 5 (fem) år.

# Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner

Kunden setter ikke krav om tjenestenivåavtale (SLA), men åpner for at Leverandøren kan innlevere dette som et vedlegg til bilag 5 i tilbudet.

### Avtalens punkt 2.4.4 Brukerstøtte

Hvis Leverandøren garanterer svar innenfor gitte frister skal dette fremgå her:

(Leverandørens eventuelle kommentar)

### Avtalens punkt 2.4.5 Håndtering av feil

Dersom det er avtalt avvik fra definisjon av feil fra avtalens punkt 2.4.5, skal dette fremkomme her:

| Nivå | Kategori | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |

### Avtalens punkt 2.4.6 Installering av programrettelser

Leverandøren kan rette feilen ved å sende eller gjøre tilgjengelig for Kunden en programrettelse, skal dette, samt rutiner for slik tilgjengeliggjøring, fremkomme her. Kunden installerer programrettelser selv.

Rutinene og eventuelle frister for hvor raskt Kunden skal installere programrettelser fra Leverandøren skal fremkomme her:

(Leverandørens eventuelle kommentar)

### Avtalens punkt 2.4.7 Nye versjoner

Hvis det skal gjelde spesifikke tidsfrister for oppgradering til nye versjoner av alminnelig brukt programvare som inngår i Kundens tekniske plattform, skal disse spesifiseres her:

(Leverandørens eventuelle kommentar)

Eventuell programvare som er unntatt fra bestemmelsen om tidsfrister, skal spesifiseres her:

(Leverandørens eventuelle kommentar)

### Oversikt over vedlegg til kontraktsbilag 5

Leverandøren skal i vedleggoversikten oppgi eventuelle andre dokumenter som skal være vedlegg til bilag 5.

Vedleggoversikt til bilag 5

# Bilag 6 Administrative bestemmelser

### Avtalens punkt 2.1 Partenes representanter

Bemyndiget representant for partene:

| For Kunden | For Leverandøren |
| --- | --- |
| Navn: | Navn: |
| Stilling: | Stilling: |

## Henvendelser

Henvendelser vedrørende dette avtaleforholdet rettes til:

| For Kunden | For Leverandøren |
| --- | --- |
| Navn: Elisabeth Holst-Hagedal | Navn: |
| Stilling: Faggruppeleder Telefon: 91741749 E-post: eholsthagedal@mil.no | Stilling: Telefon E-post: |

### Avtalens punkt 2.4.4 Brukerstøtte

Følgende personer hos Kunden kan be om brukerstøtte:

| Navn | Telefon | E-post |
| --- | --- | --- |
| (fylles ut av Kunden før kontraktsinngåelse) |  |  |

Behovet for brukerstøtte meldes til følgende personer hos Leverandøren:

| Navn | Telefon | E-post |
| --- | --- | --- |

### Avtalens punkt 2.4.5 Håndtering av feil

Følgende personer hos Kunden kan melde feil:

| Navn | Telefon | E-post |
| --- | --- | --- |
| (fylles ut av Kunden før kontraktsinngåelse) |  |  |

Melding av feil skal skje til følgende personer hos Leverandøren:

| Navn | Telefon | E-post |
| --- | --- | --- |

### Avtalens punkt 5.2.2 Nøkkelpersonell

Leverandøren skal spesifisere sitt nøkkelpersonell som ikke kan skiftes ut uten Kundens forutgående godkjenning her.

| Navn | Stilling | Kompetanseområde |
| --- | --- | --- |

### Avtalens punkt 5.3 Bruk av underleverandører og tredjeparter

Leverandørens godkjente underleverandører:

| Navn | Org.nr | Leveranseområde |
| --- | --- | --- |

### Avtalens punkt 2.3.2 Samhandlingsplan

Leverandørens eventuelle krav til samhandling:

### Øvrige bestemmelser

- Leverandørens samfunnsansvar

Leverandøren skal oppfylle krav til samfunnsansvar som definert i Bilag - Forsvarsmateriells etiske krav til leverandører. Ved mislighold av disse kravene kan Kunden gjøre gjeldende sanksjoner som spesifisert i Forsvarsmateriells etiske krav til leverandører.

- Informasjonsplikt

Leverandøren skal varsle Kunden om forhold som må antas å være av betydning for forholdet mellom Partene eller gjennomføringen av kontrakten, som vesentlige endringer i eierstruktur, ledelsen, bytte av regnskapsprinsipper og revisjonsselskap, økonomiske forhold, skader og ulykker, HMS og sikkerhet, samt ulovlige forhold.

- Markedsføring

Leverandøren har anledning til å opplyse at Forsvarsmateriell er en kunde. Ut over dette skal enhver opplysning om kontrakten og kundeforholdet på forhånd skriftlig godkjennes av Kunden.

Brudd på denne bestemmelsen anses som mislighold av kontrakten.

# Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

### Avtalens punkt 2.4.9 Kompletteringskjøp

Ved kompletteringskjøp/lisensutvidelser skal Kunden betale SAP Norge AS sin listepris på kjøpstidspunktet fratrukket følgende rabatt:

Rabattsats for lisensutvidelser angis her:

[Leverandørens besvarelse]

Rabattsatsene må samsvare med rabattsatsene i vedlegg 1 til bilag 7. For kompletteringskjøp angis en rabattsats.

Rabattsat for kompletteringskjøp angis her:

[Leverandørens besvarelse]

### Avtalens punkt 6.1 Vederlag

Ved tilbudsinnlevering skal prisene oppgis i vedlegg 1 til bilag 7.

Tilbudet skal vise når vedlikeholdsavgiften begynner å løpe for de nye lisensene samt hvordan dette påvirker vedlikeholdsavgiften for Kundens eksisterende SAP-lisenser.

Prisvedlegget vil bli inntatt i kontraktsbilag 7 i vedlikeholdsavtalen ved kontraktsinngåelse.

### Avtalens punkt 6.2 Fakturering

Leverandøren skal fremsende faktura etterskuddsvis i henhold til faktisk utført arbeid og/eller levert materiell (evt. iht avtalt betalingsplan).

Leverandørens fakturaer skal sendes rettidig og spesifiseres og dokumenteres slik at Forsvarsmateriell enkelt kan kontrollere fakturaen opp mot det avtalte vederlaget.

Krav som ikke er inkludert i fakturaen, kan ikke fremmes i ettertid. Unntak gjøres for ren feilskrift, som innenfor en rimelig tidsfrist – og senest tre måneder etter utsendelse av fakturaen – kan kreves rettet.

Betaling skal skje innen 30 kalenderdager etter at korrekt faktura med alle avtalte bilag er registrert mottatt hos Kunden.

Elektronisk Handelsformat (EHF)

Faktura skal sendes elektronisk. Forsvarsmateriell benytter formatet Elektronisk Handelsformat (EHF).

Detaljert informasjon om EHF er tilgjengelig på Forsvarsmateriell.no/forsvarsanskaffelser/leverandorinformasjon/fakturainformasjon.

For utenlandske leverandører kan også det elektroniske formatet Peppol BIS benyttes. Alternativt kan fakturaen sendes til: FFT.FRA.invoice@mil.no

Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader leveranse av elektronisk faktura måtte medføre for denne.

Forsvarets elektroniske fakturaadresse er:

For Forsvarsmateriell

Pb 800 Postmottak

2617 Lillehammer

EHF 916 075 855

Faktura pr. post / Fakturaadresse

Dersom det i unntakstilfelle skulle være behov for å sende faktura pr. post, skal faktura sendes til:

Forsvarsmateriell

Pb 800 Postmottak

2617 Lillehammer

EHF 916 075 855

Krav til utforming av faktura

Enhver faktura skal i tillegg til det ovenstående alltid merkes med følgende:

- Kontraktsnummer 46xx xxxx/xxxx

- Innkjøpsordrenummer (IO nummer)

- Angivelse av leveransen og hva leveransen gjelder

- Enhetspris og totalsum i henhold til kontrakt/bestilling.

Oversikt over vedlegg til kontraktsbilag 7

Leverandøren skal i vedleggsoversikten oppgi eventuelle andre dokumenter som skal være vedlegg til bilag 7.

Vedleggsoversikt til bilag 7

Vedlegg 1 til bilag 7: Del II – Vedlegg 15.1 SSA-V Bilag 7 vedlegg 1 pris

Vedlegg 2 til bilag 7:

# Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten

| Punkt | Erstattes med |
| --- | --- |
| Nytt avsnitt legges til sist i avtalens punkt 3 Endringer etter avtaleinngåelsen | «Leverandøren har plikt til å foreslå endringer som antas å innebære fordeler for Kunden. For øvrig har leverandøren adgang til å foreslå de endringer som leverandøren selv anser som formålstjenlige for begge parter.» |
| Endring i avtalens punkt 5.3.2 andre avsnitt | Utgår |
| Endring i avtalens punkt 10.2.2 Leverandørens overdragelse | Siste avsnitt endres til: «Retten til vederlag etter denne avtalen kan ikke overdras, med mindre det foreligger skriftlig samtykke fra Kunden. Slik eventuell overdragelse fritar ikke leverandøren for hans plikter og ansvar.» |
| Endring til avtalens punkt 11.2 Lovvalg og verneting | Tredje avsnitt endres til: «Partene vedtar Oslo verneting som riktig verneting for saker som angår denne kontrakt. At en tvist er brakt inn til avgjørelse for domstolene eller annen tvistebehandling, fritar ikke partene fra å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen.» |

# Bilag 9 Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen

Endringer etter avtaleinngåelsen skal følge bestemmelsene i kapittel 3 og gjøres skriftlig og på FMAs mal for endringsavtale. Leverandøren skal føre en fortløpende katalog over endringene som utgjør dette bilaget.

Endringskatalog:

| Nr. | Dato | Endringen gjelder | Arkivref. |
| --- | --- | --- | --- |

# Bilag 10 Standard lisensvilkår/standardvilkår for vedlikehold av tredjeparts programvare

## Avtalens punkt 2.4.5.2 Vedlikeholdsavtaler med tredjepart

### Vedlikeholdsbetingelser som er avtalt mellom Leverandøren og programvareprodusenten og/eller Kundens vedlikeholdsavtale med programvareprodusenten skal vedlegges her.

### Det samme gjelder standard databehandleravtale som inngås mellom Kunden og Programvareprodusenten, se avtalens punkt 7.3.1.

| Vedlegg nr.: | Liste over standardvilkår – betegnelse og versjonsnummer |
| --- | --- |

Standardvilkår som ikke er oppgitt i tabell over anses ikke som del av kontrakten.

I den grad standardvilkårene medfører avvik fra de generelle kontraktsvilkårene eller betingelser i bilag, må dette tas beskrives tydelig i det aktuelle bilaget.

# Bilag 11 Databehandleravtale

Avtalens punkt 7.3.1 Plikt til å inngå databehandleravtale

Leverandøren vil behandle personopplysninger i tilknytning til ytelsene under denne avtalen. Utkast til databehandleravtale er vedlagt, se Del II - Vedlegg 15.2 SSA-V bilag 11 DBA generell avtaletekst med tilhørende bilag.

Dersom standard databehandleravtale skal inngås mellom Kunden og Programvareprodusenten, er denne vedlagt bilag 10.

Kunden ønsker også at alle personopplysninger knyttet til support-henvendelser blir håndtert innenfor EØS og ønsker beskrevet hvordan dette vil bli håndtert i praksis og regulert i avtalen.