# TILBUDSINVITASJON

Åpen anbudskonkurranse

I henhold til anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriftens del I og del III

Prosjekt 1105601 UiO Livsvitenskap brukerutstyr

K922.02 Frys og kjøleskap laboratorie

Innhold

1	Generelt om oppdraget	3

1.1	Invitasjon og orientering	3

1.2	Omfang	3

1.3	Tilbudets priser	4

1.4	Kunngjøring	5

1.5	Konkurransegrunnlag	5

1.6	Fremdrift	5

1.7	Logistikk	7

2	Kontraktsbestemmelser	7

3	Regler for gjennomføringen av konkurransen	8

3.1	Lov om offentlige anskaffelser	8

3.2	Prinsipper for anbudskonkurransen	8

3.3	Kunngjøring	8

3.4	Nasjonale avvisningsgrunner	8

3.5	Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner	9

3.6	Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud	9

3.7	Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring	9

3.8	Offentlighet	9

4	Statsbyggs evaluering av tilbudet	9

4.1	ESPD og kvalifisering	9

4.2	Kvalifikasjonskrav	10

4.3	Attest for skatt og merverdiavgift	11

4.4	Tildelingskriterier i denne konkurransen	12

4.4.1	Totalkostnad	12

4.4.2	Kvalitet og funksjonalitet	12

4.4.3	Informasjon om kravspesifikasjonens A-krav, B-krav og I-krav	12

4.4.4	Miljø	13

4.5	Tildeling av kontrakt og begrunnelse	13

5	Avvik fra konkurransegrunnlaget	13

6	Krav til tilbudet	14

6.1	Elektronisk tilbudsavgivelse	14

6.2	Hva skal leveres	14

6.3	Alternative tilbud	14

6.4	Parallelle tilbud	15

6.5	Tilbudets språk	15

6.6	Vedståelsesfrist	15

6.7	Innleveringssted og tilbudsfrist	15

6.8	Om Mercellportalen	15

7	Oppdragsgivers underskrift	15

# Generelt om oppdraget

## Invitasjon og orientering

Oppdragsgiver for denne konkurransen er Statsbygg. Som statens byggherre leder Statsbygg en rekke av landets største og mest komplekse byggeprosjekter. Til enhver tid har Statsbygg over 100 store og små prosjekter gående.

Statsbygg bygger det nye Livsvitenskapsbygget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Livsvitenskapsbygget skal være et felles anlegg for ledende universitets- og sykehusmiljøer innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området. Her vil både Universitetet i Oslo og Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) ved Oslo universitetssykehus HF holde til. Når bygget står ferdig vil Livsvitenskapsbygget tilby hensiktsmessige lokaler, som både er svært teknisk avansert og samtidig ha fleksibilitet for å kunne tilrettelegge for allsidig forskning og samspill mellom ulike faggrupper og aktører innen livsvitenskap.

For mer informasjon se:

Livsvitenskapsbygget - Statsbygg

Nytt livsvitenskapsbygg - UiO: Livsvitenskap

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt 1004501 UiO Livsvitenskap og 1105601 UiO Livsvitenskap brukerutstyr om tilbud på laboratoriefryseskap og kjøleskap for oppbevaring av prøver, planteprøver og ikke-brennbare reagenser, enzymer, standarder og brennbare kjemikalier. Utstyret skal også kunne oppbevare kjemikalier som kan avgi avgasser o.l, og krever oppbevaring i ventilerte kjøleskap/kjemikalieskap med kjøling.

Utstyrsenhetene skal benyttes av Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus HF. Følgelig vil kontrakten overføres fra Statsbygg til Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus HF, jf. Rødboken pkt. 3. Ved overføringen trer Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus HF inn i Statsbygg sine rettigheter og forpliktelser etter kontrakten.

## Omfang

Anskaffelsen er delt opp i følgende delkontrakter.

Delkontrakt 1: K922.02.01 Frys- og kjøleskap

| Art.nr. | Artikkelbeskrivelse/navn | Antall: |
| --- | --- | --- |
| 075.02.005 | Kjøle-/fryseskap, laboratorium, ca. 70/30, h: ca. 180-200cm | 45 |
| 075.02.006 | Kjøleskap laboratorium, h: ca. 180-210 cm | 121 |
| 075.02.008 | Fryseskap, laboratorium, -25 gr. C, h: ca. 180-200 cm | 114 |
| 075.02.009 | Kjøle-/fryseskap, laboratorium, ca. 50/50, h: ca. 180-200 cm | 16 |
| 075.02.010 | Kjøleskap laboratorium, under benk | 40 |
| 075.02.011 | Fryseskap, laboratorium, -25 gr. C, under benk | 4 |
| 075.02.012 | Fryseboks, laboratorium, -25 gr. C, ca. 400 liter | 4 |
| 075.02.020 | Arbeidskjøleskap, stor bredde | 1 |

Delkontrakt 2: K922.02.02 Kjøleskap laboratorie med avsug

| Art.nr. | Beskrivelse | Antall |
| --- | --- | --- |
| 075.02.022 | Kjøleskap laboratorium med avsug, h: 180-200 cm. | 33 |
| 075.02.022:1 | Kjøleskap laboratorium med avsug, h: 180-200cm låsbart | 2 |

I de tilfellene det er aktuelt, skal i tillegg priser oppgis på følgende; utstyrsavhengig forbruksmateriell og lisenser. Utstyrsavhengig forbruksmateriell og lisenser skal være tilgjengelig i utstyrets forventede levetid.

Opsjon på utstyr, vedlikeholdsavtaler og servicetjenester skal tilbys der dette er etterspurt. Kunden har en ensidig rett, men ikke en plikt til å benyttes opsjonene. Etterspurte opsjoner skal kunne avropes i en periode inntil fire år etter tilbudsfristen.

Det kan leveres tilbud på én, flere eller alle delkontraktene. Dersom tilbyderen leverer tilbud på flere delkontrakter, skal det leveres utfylt kravspesifikasjon og prisskjema for hver av delkontraktene. Delkontraktene evalueres hver for seg. Det inngås én avtale per delkontrakt.

For mer informasjon se vedlegg 3.0 Prisskjema og vedlegg 4.0 Kravspesifikasjon.

## Tilbudets priser

I hver enkelt post i tilbudet skal det som er spesifisert være tatt med, samt de ytelser, materialer og omkostninger av enhver art som er nødvendig for å gjennomføre leveransen på en forsvarlig måte. Dette i henhold til de utleverte dokumenter, tariffavtaler, lover, forskrifter eller øvrige opplysninger gitt av oppdragsgiveren eller som har fremkommet på tilbudsbefaring, herunder mva. og alle påslag, så som sosiale utgifter, administrasjon, reise, diett og fortjeneste m.m.

De krav til ytelsen som er beskrevet i konkurransegrunnlaget er en del av leverandørens forpliktelse selv om de ikke er gjentatt i prisbærende poster.

Poster som ikke er priset i tilbudet vil anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i tilbudsbrevet.

Åpenbare feil i tilbudet som Statsbygg blir oppmerksom på, vil bli rettet dersom det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes.

Priser skal oppgis i norske kroner (NOK).

Dersom andel av kontraktssummen er valutaavhengig, må valuta og valutaavhengig andel oppgis i prisskjemaet. Valutaavhengig andel skal ikke være større enn 70%.

Prisene skal være faste i atten (18) måneder regnet fra tilbudsfrist. Deretter kan prisene justeres som angitt i Rødboka pkt. 32.6 og pkt. 32.7.

## Kunngjøring

Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen og TED-basen.

## Konkurransegrunnlag

Konkurransegrunnlaget består av følgende vedlegg:

1.0 Tilbudsinvitasjon K922.02

2.0 Tilbudsbrev K922.02

3.0 A Prisskjema Delkontrakt 1. K922.02.01

3.0 B Prisskjema Delkontrakt 2. K922.02.02

4.0 A Kravspesifikasjon Delkontrakt 1.K922.02.01

4.0 B Kravspesifikasjon Delkontrakt 2.K922.02.02

5.0 Avtaledokument (utkast) K922.02

6.0 Rødboka

7.0 Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning

8.0 LVB – Hovedfremdriftsplan – BL 6

9.0 Solidaransvarserklæring

10.0 LVB - Logistikk BUT

11.0 Instruks – Tilgang til byggeplass

12.0 075.02.022 Kjøleskap, med avtrekk Tilkobling til ventilasjon

Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen. Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i Mercellportalen for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg publiserer.

## Fremdrift

For Livsvitenskapsbygget er det planlagt en trinnvis ibruktakelse. Dette gjør at prøvedriften for de enkelte trinnene vil bli avsluttet på forskjellige tidspunkt. Byggets fremdrift og trinnvise ibruktakelse legger føringene for leveranse og igangkjøring av løst utstyr. Det vil si at kontraktens totale utstyrsomfang kan måtte leveres i flere delleveranser.

Vedlegg 8.0 LVB - Hovedfremdriftsplan - BL 6.0 legges til grunn for oppdraget.

Anskaffelsens fremdrift med tilhørende leveranser fordeler seg på følgende måte:

Delkontrakt 1: K922.02.01 Frys- og kjøleskap

| Felt 1-8 | Estimert tidspunkt |
| --- | --- |
| Kontraktsinngåelse | 17.01.2025 |
| Omforent leveranseplan | Q1 2025 |
| Felt 4-6 | Estimert tidspunkt |
| Godkjent mottakskontroll | Oktober 2025 |
| Overtakelsesforretning | Oktober 2025 |
| Art.nr. | Antall |
| 075.02.005 Kjøle-/fryseskap, laboratorium, ca. 70/30, h:ca 180-200cm | 9 |
| 075.02.006 Kjøleskap laboratorium, h:ca 180-210 cm | 22 |
| 075.02.008 Fryseskap, laboratorium, -25 gr C, h:ca 180-200 cm | 29 |
| 075.02.009 Kjøle-/fryseskap, laboratorium, ca. 50/50, h:ca 180-200 cm | 6 |
| 075.02.010 Kjøleskap laboratorium, under benk | 5 |
| Felt 7-8 | Estimert tidspunkt |
| Godkjent mottakskontroll | Februar 2026 |
| Overtakelsesforretning | Februar 2026 |
| Art.nr. | Antall |
| 075.02.005 Kjøle-/fryseskap, laboratorium, ca. 70/30, h: ca. 180-200cm | 24 |
| 075.02.006 Kjøleskap laboratorium, h:ca 180-210 cm | 71 |
| 075.02.008 Fryseskap, laboratorium, -25 gr C, h:ca 180-200 cm | 73 |
| 075.02.009 Kjøle-/fryseskap, laboratorium, ca. 50/50, h:ca 180-200 cm | 4 |
| 075.02.010 Kjøleskap laboratorium, under benk | 27 |
| 075.02.011 Fryseskap, laboratorium, -25 gr C, under benk | 4 |
| Felt 1-3 | Estimert tidspunkt |
| Godkjent mottakskontroll | August 2026 |
| Overtakelsesforretning | August 2026 |
| Art.nr. | Antall |
| 075.02.005 Kjøle-/fryseskap, laboratorium, ca. 70/30, h:ca 180-200cm | 12 |
| 075.02.006 Kjøleskap laboratorium, h:ca 180-210 cm | 28 |
| 075.02.008 Fryseskap, laboratorium, -25 gr C, h:ca 180-200 cm | 12 |
| 075.02.009 Kjøle-/fryseskap, laboratorium, ca. 50/50, h:ca 180-200 cm | 6 |
| 075.02.010 Kjøleskap laboratorium, under benk | 8 |
| 075.02.012 Fryseboks, laboratorium, -25 gr C, ca. 400 liter | 4 |
| 075.02.020 Arbeidskjøleskap, stor bredde. | 1 |

Delkontrakt 2: K922.02.02 Kjøleskap laboratorie med avsug

| Felt 1-8 | Estimert tidspunkt |
| --- | --- |
| Kontraktsinngåelse | 17.01.2025 |
| Omforent leveranseplan | Q1 2025 |
| Felt 4-6 | Estimert tidspunkt |
| Godkjent mottakskontroll | Oktober 2025 |
| Overtakelsesforretning | Oktober 2025 |
| Art.nr. | Antall |
| 075.02.022 Kjøleskap laboratorium med avsug | 20 |
| 075.02.022:1 Kjøleskap laboratorium med avsug, låsbart | 2 |
| Felt 7-8 | Estimert tidspunkt |
| Godkjent mottakskontroll | Februar 2026 |
| Overtakelsesforretning | Februar 2026 |
| Art.nr. | Antall |
| 075.02.022 Kjøleskap laboratorium med avsug | 13 |

Denne leveranseplanen er tentativ. Endelig leveranseplan med tilhørende milepæler avtales ved kontraktsinngåelse.

Hvis relevant skal leverandørens arbeider knyttet til leveranse, installasjon og igangkjøring samordnes med øvrige relevante aktører i byggeprosjektet.

## Logistikk

Ulike utfordringer, som begrenset plass, stor aktivitet i nærområdet og beliggenheten til prosjektet, gjør at det kreves forutsigbarhet og detaljplanlegging av leveransene til byggeplassen. For å sikre god styring registreres derfor alle leveranser i logistikksystemet Myloc Construction.

Se gjeldende logistikkbestemmelser i vedlegg 10.0 LVB - Logistikk BUT, og vedlegg 11 Instruks – Tilgang til byggeplass.

# Kontraktsbestemmelser

Avtaleforholdet reguleres av Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for større varer (Rødboka) med spesielle bestemmelser tilpasset dette prosjektet i del 2.

# Regler for gjennomføringen av konkurransen

## Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 (anskaffelsesforskriften) del I og del III. For denne anskaffelsen gjelder ovennevnte, samt reglene og øvrig informasjon i dette konkurransegrunnlaget.

## Prinsipper for anbudskonkurransen

Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall.

Det er ikke adgang til å endre tilbudene, og det er heller ikke adgang til å forhandle.

## Kunngjøring

Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen. Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i Mercellportalen for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg publiserer.

Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan tilbyder via Mercellportalen, og kun her, stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før fristen for å stille spørsmål, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes. Se Mercellportalen for frist til å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget.

Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun tilgjengelige i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen vil få varsel per epost fra Mercellportalen.

## Nasjonale avvisningsgrunner

Det norske anskaffelsesreglene går noe lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at alle avvisningsgrunnene i FOA § 24-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene, gjelder i denne konkurransen:

1. 	FOA § 24-2 (2) – I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiveren skal avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de straffbare forholdene som er angitt i bestemmelsen. Kravet til at oppdragsgiver skal avvise leverandører som har vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene, er et særnorsk krav.

2. 	FOA § 24-2 (3) bokstav i – Avvisningsgrunnen i standardskjemaet for ESPD gjelder kun alvorlige feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet.

## Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner

Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist.

## Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

## Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring

Det vil ikke bli avholdt informasjonsmøte/befaring for denne kontrakten.

## Offentlighet

Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere er offentlige.

Tilbudsåpningen er ikke offentlig.

# Statsbyggs evaluering av tilbudet

## ESPD og kvalifisering

For å kunne få sitt tilbud evaluert, må leverandøren i Mercellportalen, fylle inn et elektronisk egenerklæringsskjema for konkurransen (ESPD) om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. I egenerklæringen må leverandørene også bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller de leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav.

Tilbudene vil bli evaluert i forhold til de oppførte tildelingskriteriene. Evaluering vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist.

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge også har implementert. Gjeldende sanksjoner er implementert i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). I denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som innstilles til kontrakt skal levere utfylt «Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning» på Statsbyggs mal.

Statsbygg gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den tilbyder som i meddelelsesbrevet er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger som tyder på manglende oppfyllelse av gjeldende sanksjonslovgivning. Hvis det ikke mottas utfylt egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning fra tilbyder som innstilles til kontrakt, vil dette anses som et vesentlig forbehold til kontrakten som vil medføre at tilbyder avvises fra konkurransen.

Statsbygg kan videre avvise tilbud fra virksomheter som ikke er rettighetshavere etter anskaffelsesloven § 3.

## Kvalifikasjonskrav

Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne.

| Kvalifikasjonskriterium | Kvalifikasjonskrav | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| Organisatorisk og juridisk stilling | Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak | Firmaattest. For utenlandske firmaer kreves tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i det landet hvor foretaket er registrert. |
| Økonomisk/finansiell kapasitet | Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk gjennomføringsevne. Omsetningens størrelse, sett i forhold til kontraktens verdi, kan bli vektlagt. | Statsbygg vil gjennomføre en kredittvurdering av tilbyder. Leverandøren kan bli bedt om å levere revisorbekreftede årsregnskaper for de 3 siste årene. Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjon Statsbygg har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som Statsbygg anser egnet. |
| Tekniske og faglige kvalifikasjoner | Leverandøren skal ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre oppdraget. Oppdragsgiver vil vurdere dette ut ifra de referanseprosjekt leverandøren oppgir. | Leverandøren skal dokumentere inntil 3 gjennomførte leveranser der enkelte elementer har noe overføringsverdi til denne leveransen. Leveransene skal ha vært gjennomført i løpet av de siste 3 årene. Leverandøren skal i dokumentasjonen inkludert opplysninger om kontraktens innhold, omfang, verdi, tidspunkt for levering, utførelse og navn på mottaker. Tekniske og faglige kvalifikasjoner skal dokumenteres ved å gi en kort beskrivelse av Leverandørens personell og tekniske enheter som Leverandøren råder over i forbindelse med utførelse av kontrakten. |

Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utførelsen av kontrakten. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle kapasitet for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved en solidaransvarserklæring, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.

Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks tekniske eller faglige kapasitet eller kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved f.eks. en forside på signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra underleverandør om at samarbeid er inngått, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.

Foretak som tilbyder støtter seg på, må levere egen ESPD, jf. ovenfor.

## Attest for skatt og merverdiavgift

Norsk leverandør som får kontrakten, skal levere felles attest for skatt og merverdiavgift (Skatteattest).

Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.

## Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet, basert på følgende kriterier:

| Vekt | Tildelingskriterium | Detaljer/Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| 10 % | Kvalitet og funksjonalitet | Oppfyllelse og besvarelse av kravspesifikasjon (vedlegg 4.0), evt. referanseuttalelse og referansebesøk. |
| 90 % | Totalkostnad | Utfylt prisskjema (vedlegg 3.0). Følgende vil bli inkludert i evaluering av totalkostnad: - Tilbudt pris på utstyr - Tilbudt pris på opsjoner utstyr (100%) |

### Totalkostnad

Poeng for totalkostnad regnes ut ved en matematisk formel som vist under. Beste tilbud får 10 poeng. Her er Pb laveste totalkostnad og Pe er den totalkostnad som evalueres. Tilbud som har en totalkostnad som er mer enn dobbelt så høy som laveste totalkostnad, får negative poeng.

Poeng for totalkostnad blir gitt ved: 10 – 10(Pe-Pb)/Pb

### Kvalitet og funksjonalitet

Tilbudet blir vurdert ut ifra besvarelse og støttedokumentasjon til de ulike kravene merket «B» i vedlagte kravspesifikasjon.

Statsbygg forbeholder seg retten til, som en del av evalueringen, å kontakte referanser/reise på referansebesøk og/eller be om demonstrasjon og gjennomføre en utprøving av tilbudte utstyr. Av hensyn til effektiv ressursbruk vil kun tilbydere som har en reell mulighet til å vinne konkurransen etter en foreløpig evaluering kunne bli bedt om å stille utstyr til rådighet for demonstrasjon, utprøving og/eller referansebesøk. Oppdragsgivers egne erfaringer med tilbudt utstyr kan også bli vektlagt.

Statsbygg vil i løpet av evalueringsperioden komme tilbake til tidspunkt for en eventuell utprøving og behov for tilstedeværelse/opplæring fra tilbyder i utprøvingsperioden. Referanser skal oppgis på forespørsel. Referanseuttalelser og egen erfaring fra referansebesøk og utprøving av tilbud utstyr vil i så fall inngå i vurderingen av dette tildelingskriterium.

Kvalitet og funksjonalitet vil bli vurdert etter en skala som går fra 0 til 10, der 10 er best.

### Informasjon om kravspesifikasjonens A-krav, B-krav og I-krav

A-krav beskriver sentrale produktegenskaper eller sentrale krav til leveransen. Avvik fra A-krav kan gi oppdragsgiver plikt til å avvise tilbudet etter en nærmere vurdering av avvikets vesentlighet jf.  FOA § 24-8.

B-krav angir ønskede egenskaper eller beskriver forhold som vil bli vurdert og evaluert.

I-krav er kun til informasjon og vil ikke inngå i evalueringen.

### Miljø

For denne anskaffelsen benyttes unntaksbestemmelsen i FOA § 7-9 (4) da det er klart at klima- og miljøkravene i anskaffelsen vil resultere i en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriterium.

Klimabelastningen identifisert for anskaffelsen er knyttet til utvinning av råvarer til produksjon og fremstilling av utstyret og komponenter til dette.

Kravsnivåene som er satt til produktet er på et nivå hvor det etter vår kunnskap og erfaring fra markedet er liten sannsynlighet for at markedet kan levere produkter som i en konkurranse kan dokumentere en klart bedre samlet klima- og miljøeffekt.

For å redusere anskaffelsens klima- og miljøbelastning stilles det derfor krav til utstyrets reparerbarhet og oppdateringer i tråd med prinsippene i avfallshierarkiet. Disse kravene vil forlenge levetid på utstyret og følgende redusere behov for nytt utstyr og tilhørende uttak og utvinning av råvarer til produksjon og fremstilling. Videre er det tydelig definerte funksjonalitetskrav kvalitet og tilbudt utstyrs fleksibilitet, som samlet forventes å ha den effekt at det vil minimere, eller til og med utelukke, behov for å erstatte utstyret med nytt utstyr for å oppnå fremtidig funksjonalitet som pr i dag ikke er tilgjengelig på markedet.

Statsbyggs vurdering er derfor at for å redusere klima- og miljøbelastningen for denne anskaffelsen benyttes unntaksbestemmelsen i FOA § 7-9 (4), da det er klart at bruk av klima- og miljøkrav har en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriteriet som beskrevet i FOA § 7-9 (2).

## Tildeling av kontrakt og begrunnelse

Leverandører som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding om hvem oppdragsgiver vil inngå kontrakt med og begrunnelse for valget.

# Avvik fra konkurransegrunnlaget

Det understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes. Istedenfor å gi tilbud med forbehold og avvik oppfordres leverandørene til å stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt 3.3.

Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold vil med stor sannsynlighet medføre at tilbudet avvises.

Forbehold om forskudd utover det som er angitt for den aktuelle kontrakt i Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for varer (Rødboka)/kjøpsloven med endringer og tillegg som spesifisert i eget vedlegg, vil medføre avvisning.

# Krav til tilbudet

## Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. Det samme gjelder for endring av tilbudene.

Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.

Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert:

Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word

Tabeller: Excel

Bildefiler: JPEG eller TIFF

Kart: TIFF

Video: MPEG 2

Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.

## Hva skal leveres

1.0 Innholdsfortegnelse

2.0 Tilbudsbrev (utfylt)

3.0 A Prisskjema delkontrakt 1 (utfylt) (Excel format)

3.0 B Prisskjema delkontrakt 2 (utfylt) (Excel format)

4.0 A Kravspesifikasjon (utfylt) (Excel format)

4.0 B Kravspesifikasjon (utfylt) (Excel format)

4.1 Vedlegg til kravspesifikasjon

4.2 Vedlegg til kravspesifikasjon

9.0 Solidaransvarserklæring (hvis aktuelt)

For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor med nummeret først, uten bruk av undermapper. Ved innlevering skal tilbyders navn angis med kortnavn, maks 8 bokstaver. Eksempel: 2.0 Tilbudsbrev [tilbyders navn maks 8 karakterer].

Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.

## Alternative tilbud

Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med forbehold eller avvik, jf. pkt. 5.

## Tilbudets språk

Tilbudet skal leveres på norsk, svensk eller dansk. Brosjyrer og vedlegg som kun finnes på engelsk, kan leveres på engelsk.

## Vedståelsesfrist

Tilbudet er bindende i seks (6) måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp.

## Innleveringssted og tilbudsfrist

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com.

Fristen for innlevering av tilbud er oppgitt i Mercellportalen.

## Om Mercellportalen

For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike leverandører, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no. Statsbygg gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at denne prosessen bør settes i gang så snart som mulig.

Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com.

# Oppdragsgivers underskrift

| Sted: | Oslo |  | Dato: | 14.11.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| For Statsbygg: |  | Per Roar Nordby |  |  |
|  |  | fungerende prosjektdirektør |  |  |
| Dette dokumentet er elektronisk godkjent. |  |  |  |  |