VEDLEGG 5.0 – Krav til leveransen

Prosjekt 1105601 Livsvitenskapsbygget – brukerutstyr

Kjøp, levering og montering av følgende delkontrakter

K909 Lager- og verkstedinnredning

Krav til leveransen

Grensesnitt på byggeplass ved levering:

Byggherren etablerer og drifter nettbasert system Mylock for innregistrering av leveranser. Se vedlegg 12.0 Logistikknotat for mer informasjon om hvordan systemet skal benyttes ved leveranser.

Grensesnitt mot RIE

Det foreligger et grensesnitt mot RIE i forbindelse med montering av arbeidsplasser, møtebord mm og det stilles krav til at leverandør deltar i grensesnittmøter / teknisk koordinering på byggeplass ved behov.

Leverandør har ansvar for å følge opp behov og nødvendig infrastruktur på byggeplass, knyttet opp mot artikler i leveransen.

Leverandør har ansvar for å sette seg inn i krav og behov i forbindelse med kontrakten, og bistå med det som kreves av leverandør ift montering og ferdigstillelse.

Brannkrav

Alle materialer skal forholde seg til de gjeldende brannforskrifter for offentlige bygg i Norge. Se også forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler.

FDV

Leverandører skal levere FDV-dokumentasjon for alle leverte produkter. Vedlagt konkurransegrunnlaget følger utkast til mal som skal fylles ut pr levert produkt. I tillegg skal det leveres produktdatablad, samt instruks for drift og vedlikehold av alle leverte produkters komponenter.

Leverandør skal selv fylle ut og laste opp FDV-dokumentasjon (bilder, tegninger og illustrasjoner, samt andre relevante dokumenter slik som driftsoppgaver, vedlikeholdskrav m.m.) i Omega. Omega er Byggherrens verktøy for FDV-innsamling, der Byggherren dekker lisenskostnader og vil bistå med opplæring.

Omfang og type FDV-dokumentasjon skal avtales med Statsbygg som kvalitetssikrer dokumentasjonen ved opplasting i Omega.

TFM-merking av produkter (utstyr/komponenter)

Byggherre utarbeider ID-nummer for utstyret som anskaffes i samsvar med Byggherrens TFM-struktur (tverrfaglig merkesystem) og artikkelnummer. Det er leverandørens oppgave å fysisk merke alle produkter (utstyr/komponenter) med ID-nummer før overtakelse.

Leverandør skal bistå med å finne hensiktsmessig tape eller annet materiale for merking. Merketapen skal være hvit med sort tekst/markering, og skal plasseres slik at den er tilgjengelig uten å være synlig i daglig bruk.

Prosjektleder må godkjenne type tape og hvor merketape kan benyttes. Det skal brukes flerlags merketape med trykk av god kvalitet, som for eksempel plastbelagt tape. Tapens størrelse avklares med Oppdragsgiver. Leverandør har ansvar for bruk av egnet type tape o.l. til type møbel. Merkingen av TFM-koder skal ha like lang levetid som levert produkt.

Rettigheter ifm tegninger/ideer/løsninger

De løsninger og idéer som fremkommer i denne beskrivelsen og de tilhørende tegningene som eventuelt er vedlagt kan kun benyttes i det beskrevne prosjekt. Bruk utover dette forutsetter skriftlig samtykke fra Statsbygg.

Krav til leverandørens gjennomføring av leveransen

Leverandørene bes fylle ut vedlagte tabell og legge ved som vedlegg 4.0 Svar på «Krav til leveranse».

| Krav | Skal-krav | Tilbyder oppfyller krav JA/NEI | Leverandørens beskrivelse og evnt. forklaring pr krav |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leverandør skal kunne ferdigstille leveranse i hht prosjektets overordnede fremdrift og byggets geografiske inndeling i felt, se punkt 2.8 |  |  |
| 2 | Leverandør skal i god tid før igangsettelse av produksjon levere et utkast til prosjektplan som viser fremdrift og milepæler frem til ferdig leveranse (endelig prosjektplan avtales med oppdragsgiver etter kontraktsinngåelse). |  |  |
| 3 | Leverandør har ansvar for å ta kontrollerende mål på tilbudt utstyr opp mot tilhørende tegninger som beskrevet i kravspesifikasjoner. |  |  |
| 4 | Leverandør har ansvar for å ta kontrollerende mål på byggeplass før produksjon i fht uforutsette endringer. |  |  |
| 5 | I prisen skal det inngå at leverandør leverer produktene ferdig montert. |  |  |
| 6 | Tilbyder skal oppgi alle underleverandører som benyttes. Dokumenteres pr artikkel i Vedlegg 6.0 Svar på kravspesifikasjon K909 |  |  |
| 7 | Leverandør skal sjekke at stort utstyr kan transporteres inn i og gjennom bygget til riktig rom, ved å orientere seg i vedlagte tegninger. |  |  |
| 8 | Valgt leverandør skal i god tid før leveranse dokumentere at de har HMS byggekort for monteringspersonal, for å unngå forsinkelser ved leveranse til bygget. |  |  |
| 9 | Leverandør skal selv fylle inn og laste opp FDV-dokumentasjon (bilder, tegninger og illustrasjoner, samt andre relevante dokumenter slik som driftsoppgaver, vedlikeholdskrav m.m.) i Omega. Omega er Byggherrens verktøy for FDV-innsamling, der Byggherren dekker lisenskostnader og vil bistå med opplæring. |  |  |
| 10 | Byggherren etablerer og drifter nettbasert system for innregistrering av leveranser. Tilbyder må bekrefte at krav i Vedlegg 12 Logistikknotat innfris. |  |  |
| 11 | Byggherre utarbeider underlag for fysisk merking av møbler i samsvar med Byggherres TFM-struktur (tverrfaglig merkesystem) og artikkelstruktur. Det er leverandørens oppgave å fysisk merke alle produkter (utstyr/komponenter) før ferdigstillelse. |  |  |
| 12 | I det tilfellet hvor byggeprosjektet ikke er klart for mottak av utstyr som først planlagt, skal leverandøren ha mulighet for mellomlagring av sine leveranser i opptil tre måneder. Tilbyder skal oppgi en pris for mellomlagring pr mnd for oppbevaring av inntil 1/3 av leveransen. Pris for denne mellomlagringen skal tilbys som opsjon, og prises i vedlegg 3.0 Prisskjema. |  |  |

Overordnede krav til produktene som skal leveres

Generelt

Tilbyder bes sette seg grundig inn i det vedlagte tegningsunderlaget og artikkelbeskrivelser.

Alle poster / artikler skal prises.

Det stilles høye krav til detaljering av sammenføyninger, materialoverganger og beslag. Se hver enkelt artikkel for nærmere beskrivelse av krav til kvalitet og utførelse.

Alle tilbudte møbler skal tilfredsstille gjeldende EU-forskrifter og standarder. Det er tilbyders ansvar å sette seg inn i hvilke forskrifter og standarder som er gjeldende for den enkelte produktgruppe. Leverandør skal på oppfordring kunne levere testrapporter for relevante krav. Se også kravspesifikasjoner pr kontrakt for ytterligere angivelse av relevante forskrifter og standarder.

Leverandør er ansvarlig for produktets kvalitet, styrke, stabilitet og holdbarhet.

Leverandør er ansvarlig for kontrollmåling på stedet, før produksjon. Der innredning skal monteres på/forankres til vegg eller himling er leverandør ansvarlig for å kontrollere veggkvaliteter.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av leverandørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av leverandøren, eller på dennes regning. Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking m.v. skal innkalkuleres i tilbyderens enhetspriser.

Leverandør er ansvarlig for mengdekontroll basert på tegninger før produksjon. Kontroll skal skje i samråd med prosjektets interiørarkitekt.

De angitte dimensjoner på produkter er satt ut fra en praktisk møblering av aktuelle rom. Avvik bes merket særlig i tilbudet.

Før produkter settes i bestilling, skal bestillingsliste forevises, gjennomgås og godkjennes av Statsbygg/ansvarlig interiørarkitekt. Kopi av ordrebekreftelse sendes for kontroll av BUT og interiørarkitekt før bestilling gjennomføres.

Alle komponenter som er nevnt i beskrivelsestekstene skal inkluderes i posten og leveres uten tillegg i pris. Detaljer/komponenter som ikke er beskrevet, men som inngår som en naturlig del av utførelse/produkt for at dette skal fungere, forutsettes medtatt i totalkostnaden.

For enkelte poster er oppgitt alternative materialkvaliteter. Pris for det aktuelle produktet skal omfatte alle alternativer, slik at utførelse kan velges fritt av IARK/Statsbygg.

Det gis ikke anledning til å tilby alternative løsninger med hensyn til funksjonalitet i type møbel.

Oppgitte illustrasjoner er kun ment å gi et inntrykk av hva oppdragsgiver ser for seg i forhold til estetisk uttrykk og er et eksempel på et ønsket uttrykk, men er ikke bindende i forhold til valg av produkt.

Tilbyder oppfordres til å forholde seg tett til de beskrevne kravene. Hvis tilbudte møbler skiller seg fra beskrevne krav eller forventninger til estetisk uttrykk, vil dette kunne medføre at tilbudet blir avvist. a. Dette avgjøres ut fra avvikets karakter og betydning.

Tilbydere oppfordres også til å forholde seg så tett til oppgitte mål som mulig. Møbler skal i enkelte situasjoner plasseres i situasjoner med knappe marginer på dimensjoner.

Generelle tekniske krav til tilbudte produkter

Innredningen skal være funksjonell, praktisk og av høy kvalitet som svarer til den forventede garanti- og levetiden.

For øvrige generelle krav til teknisk og ergonomisk utførelse – se kravspesifikasjoner pr kontrakt.

Miljøkrav

Miljøkrav til leveransen

Statsbygg har i denne konkurransen søkt å ivareta miljøhensynet gjennom å stille krav og anvende kriterier som identifiserer produkter med lang levetid.

I tillegg er det for et utvalg artikler pr kontrakt stilt særskilte miljøkrav.

Se vedlegg 6.0 Miljøkrav. Dokumentasjon for at disse kravene er oppfylt skal fremlegges på forespørsel. Om tilfredsstillende dokumentasjon ikke fremlegges, vil Statsbygg uten ekstra kostnad kunne kreve at produktet skiftes ut med et produkt som har likeverdige estetiske og funksjonelle egenskaper og samtidig oppfyller miljøkravet.

Utfyllende informasjon om dokumentasjon på tildelingskriterier

Tildelingskriterier er angitt i punkt 4.6 i Vedlegg 1.0, Tilbudsinvitasjon.

Følgende avsnitt er å anse som utfyllende informasjon til dokumentasjonskravet.

Dokumentasjon på tildelingskriteriet kvalitet

1: Svar på Oppdragsgivers kravspesifikasjon, se vedlegg 14.0.

Det skal leveres en fane pr artikkel i kravspesifikasjon. Det skal vises tydelige bilder og all relevant informasjon om produktet i forhold til artikkelbeskrivelsen og tildelingskriterier. For type produkt 9.1 Industrireoler og 9.2 Reoler i kjøl-/fryserom skal leverandøren beskrive systemet som tilbys i vedlegg 14.0.

Leverandøren skal beskrive systemet inkludert alle modulbredder og dybder som dette kan innbefatte på en samlet fane for henholdsvis industrireoler og kjøl/fryseromsreoler (en fane for hvert system). Leverandøren kan henvise til denne fanen for de resterende artiklene som gjelder samme system.

2: Leverandøren skal levere produktblad for beskrivelse av at tilbudt produkt svarer til kravspesifikasjonen. Leverandøren står fritt til å enten levere eksisterende produktdatablad eller et som er produsert /satt sammen for dette tilbudet.

3: Produktprøver: Ved behov må tilbydere kunne fremvise produktprøver på følgende produkter ferdig montert og sammensatt, inkludert nødvendige koblingsbeslag:

- Industrireol: påbyggingsreol og grunnseksjon (standardmål)

- Kjøleromsreol: påbyggingsreol og grunnseksjon (standardmål

Prøver må kunne fremvises i utstilling/showroom/referanseprosjekt i Oslo-området.

Dokumentasjon på tildelingskriteriet pris

Utfylt prisskjema (vedlegg 3.0).

I prisskjemaet skal leverandøren prise sammenstilling av reolmoduler, rom for rom for type produkt 9.1 Industrireoler og 9.2 Reoler i kjøl-/fryserom.

Det tas høyde for at leverandørens modulsystem vil kunne fravike noe i beskrevet breddemål enn det som er vist på skjemategningene og artikkelspesifikasjonen. Leverandøren skal imidlertid ikke avvike fra mål på målsatt skjema for sammenstilte reolmoduler med mer / mindre enn +/- 10% pr. lengde.

Leverandør må derfor påregne å tilpasse hvert lagers innredning til sitt modulsystem for å møblere veggene i rommene på tilsvarende måte som vist på skjemategningene.

Resterende artikler i kontrakten prises med enhetspriser i egen fane.